目录

中国移动重大战略研发项目评审会会议纪要（一组）	2

一．会议基本情况	2

二．主要参会人员	2

（一）评审组	2

（二） 秘书组	3

三、会议主要内容	3

（一） 会议议程	3

（二） 专家点评	5

1. 面向智算的算力网络关键技术攻关及验证（调增）——研究院	5

2. 6G端到端关键技术攻关、标准化及原型验证——研究院	7

3. 低空智联网关键技术攻关及应用——研究院	7

4. 新一代基础网络关键技术研究及验证——研究院	9

5. 面向演进的5G关键技术攻关、标准化及产业推进（2024-2025）——研究院	10

6. 自主可控芯片、整机及基础软件技术攻关和样机研制——研究院	11

7. 空天地一体化系统关键技术与方案研究——研究院	11

8. 新型空天一体化安全防御关键技术研究——物联网	12

9. 基于信创可控的高可靠性国密专网技术攻关——成研院	14

10. 信息通信领域双碳能源关键技术攻关及应用（调增）——设计院	16

11. 能力中台低代码能力攻关（2025年）——数智化部	17

12. 面向可商用的高质量数据管理及供给平台关键技术攻关——数智化部	19

13. 超大规模、多模态大数据存算底座研发——数智化部	21

14. 面向规模商用的数联网2.0关键技术及应用攻关（调增）——数智化部	23

15. 车路云一体化核心能力攻关及应用验证（调增）——上研院	26

16. 大模型软硬一体高性能推理关键技术攻关——浙江公司\创新院	28

17. 面向大模型的万卡级智能云1.0研发——苏研	28

18. 量子通信关键技术、核心能力攻关——研究院	29

19. 基于RISC-V的物联网自主可控芯片软硬一体关键技术攻关（2025-2026）——物联网公司	30

20. AI+安全关键技术研究和能力攻关——研究院	30

21. 沉浸内容（元宇宙）基座能力2.0攻关及应用验证——研究院	31

22. Web3.0策略研究及关键技术开发——研究院	32

23. 新形势下的高级持续性威胁检测与防御关键技术攻关——启明星辰	33

24. IT公司“联创+”项目（2025年）——数智化部	35

# 中国移动重大战略研发项目评审会会议纪要（一组）

一．会议基本情况

会议时间：2025年8月4日

会议地点：中国移动大厦集团B座608会议室

二．主要参会人员

- （一）评审组

组长：赵新宁、邵华

| 单位 | 姓名 | 职务/角色 |
| --- | --- | --- |
| 科技创新部 | 赵新宁 | 经理/组长 |
| 科技创新部 | 邵华 | 副经理/组长 |
| 科技创新部 | 武欣 | 经理 |
| 科技创新部 | 王喆 | 副经理 |
| 网络与信息安全管理部 | 邱勤 | 副经理 |
| 福建公司 | 杨慰民 | 首席专家（蓝军代表） |
| 智慧家庭运营中心 | 路晓明 | 首席专家（蓝军代表） |
| - | 匿名 | 蓝军专家 |

- 秘书组

| 单位 | 姓名 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| 科技创新部 | 邢源日 | 秘书 |
| 研究院 | 李怡特 | 秘书 |

三、会议主要内容

- 会议议程

| 序号 | 领域 | 时间 | 项目名称 | 调整金额 （万元） | 汇报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键技术攻关 | 09:00-9:40 | 面向智算的算力网络关键技术攻关及验证（调增） | 1497.7 | 研究院 |
| 2 | 调增项目 | 9:40-9:55 | 6G端到端关键技术攻关、标准化及原型验证 | 364 | 研究院 |
| 3 |  | 9:55-10:10 | 低空智联网关键技术攻关及应用 | 2080 | 研究院 |
| 4 |  | 10:10-10:25 | 新一代基础网络关键技术研究及验证 | 680 | 研究院 |
| 5 |  | 10:25-10:35 | 面向演进的5G关键技术攻关、标准化及产业推进（2024-2025） | 210 | 研究院 |
| 6 |  | 10:35-10:50 | 自主可控芯片、整机及基础软件技术攻关和样机研制 | 309.6 | 研究院 |
| 7 |  | 10:50-11:00 | 空天地一体化系统关键技术与方案研究 | 150 | 研究院 |
| 8 |  | 11:00-11:15 | 新型空天一体化安全防御关键技术研究 | 1800 | 物联网公司 |
| 9 |  | 11:15-11:30 | 基于信创可控的高可靠性国密专网技术攻关 | 900 | 成都产业研究院 |
| 10 | 关键技术攻关 | 11:30-12:10 | 信息通信领域双碳能源关键技术攻关及应用（调增） | 100 | 设计院 |
| 12:10-13:30 |  |  | 午餐 |  |  |
| 11 | 关键技术攻关 | 13:30-14:00 | 能力中台低代码能力攻关（2025年） |  | 数智化部 |
| 12 |  | 14:00-14:30 | 面向可商用的高质量数据管理及供给平台关键技术攻关 |  | 数智化部 |
| 13 |  | 14:30-15:00 | 超大规模、多模态大数据存算底座研发 |  | 数智化部 |
| 14 |  | 15:00-15:40 | 面向规模商用的数联网2.0关键技术及应用攻关（调增） | 500 | 数智化部 |
| 15 |  | 15:40-16:20 | 车路云一体化核心能力攻关及应用验证（调增） | 1060 | 上海产业研究院 |
| 16 |  | 16:20-16:50 | 大模型软硬一体高性能推理关键技术攻关 |  | 浙江公司\创新院 |
| 17 |  | 16:50-17:20 | 面向大模型的万卡级智能云1.0研发 |  | 苏州研发中心 |
| 18 | 调增项目 | 17:20-17:30 | 量子通信关键技术、核心能力攻关 | 176 | 研究院 |
| 19 |  | 17:30-17:45 | 基于RISC-V的物联网自主可控芯片软硬一体关键技术攻关（2025-2026） | 1587.5 | 物联网公司 |
| 20 |  | 17:45-18:00 | AI+安全关键技术研究和能力攻关 | 2800 | 研究院 |
| 21 |  | 18:00-18:10 | 沉浸内容（元宇宙）基座能力2.0攻关及应用验证 | 275.2 | 研究院 |
| 22 |  | 18:10-18:20 | Web3.0策略研究及关键技术开发 | 300 | 研究院 |
| 23 |  | 18:20-18:35 | 新形势下的高级持续性威胁检测与防御关键技术攻关 | 800 | 启明星辰 |
| 24 |  | 18:35-18:50 | IT公司“联创+”项目（2025年） | 740 | 数智化部 |

- 专家点评

- 面向智算的算力网络关键技术攻关及验证（调增）——研究院

在线专家：苏研有个项目和我们这个项目是什么关系？

答：苏研是面向移动云的，我们是做了一些指令增强，因为现在网络云的话，在一些举证处理，包括一些数据加密没必要的处理方法的话，现在还是质疑不够，主要是这些指令一般进行完善，同时的话搭建一个IP环境，进行了一个相关的职业性的验证。

在线专家：我看到有一些对标，原型系统开发中，是已经目前的结果，还是预期的结果。

答：是测试的结果。因为是年中评审，有阶段性的测试结果。

赵新宁：跟年初有什么变化，是新增的嘛？和北邮南大的两个联合研发还做嘛？

答：在年初研发计划下达的时候，清华载体的子项目都没有问题，都没有下发下来，然后清华载体是因为年终的时候签订了跟清华的合作框架，然后此次全部都是新增的。跟北邮和南大联合的两个联合研发课题。7月18日已经发布了课题指南，正在积极推进，完成是没有问题的。

邱勤：这里面有没有子项目，课题之间有没有做一些协同，包括产出的成果，比如说一些前期和后续的一些关联关系，整体上最后会有一个怎么样的一个效果？

答：我们整个项目设置其实是一个总体牵头统领，同时的话以这种新型计算，核心计算，主要是这两大块，核心技术攻关同时我们会构建实验网和实验网就达到底座，在我们做总体设计的时候，我们会牵引它整个商业网络。重点去发展我们的目标是什么，路径是什么，需要重点关注的技术是什么？在我们这个项目里面聚焦的话在算力这个领域的攻关，所以我们可以突破三大重点问题的，为了构建一个相对比较有优势的技术优势，导致去探索一些新的计算领域的方向，同时我们构建一个全网，还有进行一些体系化的一个验证去促进技术的成熟，整体上有这样一个脉络关联的。

邢源日： 子项目13，有一个算力基础设施的自动化能力研发应用，然后和早期做的关于这种类似于像网业协同相关的这些研究，它的演进点在哪？

答：之前的话我们是有一个保守的工具的，然后工具主要做我们网络语音的云平台等等一系列的自动化的集成和测试的。那么现在来说我们已经从估算项目计算引进了，所以说我们整体上算力，就算基础设施策划能力也会从我们的通过网络云像我们计算中心里面去演进，其实我们有一部分的前期的一些版本，已经在哈尔滨的计算中心已经得到了一个初步的发现。因为是这样的不同GPU厂家的话，它的一个配置取数据的方式不太一样，所以说去年哈尔滨，因为主要是一个端到端的应急的快速的构建，那么今年重点是针对地震中心汉博这些软件，也支撑了5个省的产品点的这么1个快速的构建。

- 6G端到端关键技术攻关、标准化及原型验证——研究院

邱勤：数字孪生是希望在6G网络内来做，还是通过数据完成技术研究路经，我们的一些方案，具体研究是什么，就是现有的具体研究内容是不是能够出来？

答：我们数据孪生，只是技术手段，那么实际上是我们为了使6G网络，因为6G网络是如果从改善各种要素，它的相对来讲它的要素更多了，实现了一个更多的架构，需要人生的思考，去做更好的对他的策略进行一个验证，包括通过内生的方式去实现能够有把握构建的各个组成部分的整体的一个可视化，不管是可视化还是预言还是验证，还是包括甚至未来的资源经济优化，那么都讲的是技术的应用，所以说孪生在6G也可以认为是一个比较重要的技术。

王喆：你们只说了需要调整的和一些需求，像现在来说调解这一块除了总院这块，刚才说的有一部分，整个大项目层面来说，现在整体进度怎么样？是不是内部都做过整体的评估，有多少可以释放出来的？

答：我们其实进行调整，调减649万，然后调增是364万。

- 低空智联网关键技术攻关及应用——研究院

在线专家：这个项目是低空资源关键技术攻关，但是后面探讨的或者要研究的内容，好像基本上都是聚焦在这个AI的这些方法。是不是这个项目是什么项目中间的新增出来的。

答：低空智联网是一个重大研发项目，由研究院牵头，今年年初进行立项，其中这里面 AI能力不是很强，然后开放能力也不是很强，是在科创部技术研究处那边，在5月份的时候，我们进行了各省公司调研，他们说你这个项目中为什么在AI方面和算法仓以及在大模型不是我们全员做的，是浙研院他们有一个叫医工视觉大模型，他说你们跟大模型融合，还有包括算法方式，在这个项目中没有体现，在市场方面也是不足，各包括生态AI，支撑配套不足，确实我们不足有问题，然后讨论一下，发现这个项目确实没有相关的内容，所以我们增加了。

邵华：你们这个是不是视联网算法仓？

答：我们整体还是互联网算法仓的架构，然后只是在里面要去把无人机的视频流的任务调度和备案渲染旅游，无人机AI渲染旅游这几个模块给它加进去，它演进到跟服务低空的这个领域来说的话，是增加了一些模块。我们现在整体基于原来视联网算法仓那套东西去做，现在网上它其实就是将原来我们监控摄像头整体纳管视联网，然后建了一个统一的集团业绩算法仓，监控的算法它核心的逻辑还是基于那种抽帧处理的。

但是在我们去做无人机的场景的时候，其实很大的一部分就是我们要去一对一的去对无人机的这种视频流做实时的分析，所以我们在这个里面其实就是要去做到直接就是给算法去分配对应的视频流，算法处理完以后直接合成vs流，然后返回给无人机那边机舱，或者说整体的风控平台，它这个东西跟原来的算法仓其实是做了一个增量，但是在算法镜像这一块，管理这一块实际上是完全可以复用我们原来的视联网算法仓的。

王喆：现在商机爆发很多，你现在的平台支撑不了现在这个需求，就是原来你们现在这个平台是多少年打造出来的，花了多少钱，然后现在能支持的这种低空智联的终端规模大概是多少？你2亿的平台打造的规模大概能支持多少？低空智联的终端大概是什么规模量级？

答：我们这个平台的话支持的终端的话可以是上千上万都可以，但是现在的重点是我们的二次开发的支撑很困难因为我们现在是审测部署，还有定制化这些的商机特别多，然后我们以前的平台是一个云平台，它是在我们陈岩这边部署的，属于集中化的这么一个运营，然后现在我们是部署到已经部署了十几二十个二级平台了，现在二级平台又有很多需求，但是我们老平台因为是集中化的这么一个运营，然后它的原子能力这些就是开放不足，所以说导致二次开发。

邵华：从整个项目推进来看，你们觉得算法仓，包括低空数据资源池的构建，一定成都上能不能带动咱们整个的收入，大概有多大一个体量。你们还是要把节奏尽量加快点，因为这不是从0-1去做这个事儿，因为他自己在浙江那边，舟山已经有很多这个地方项目已经落地了，我觉得从这个算法不管是算法还是这种推动引擎方面的话，还是得加快一下进度，就不要把这种所有的时间节点都放到年底。

答：这个我说实话确实是在研发当中，因为这是新增的，之前确实没有在研发内容里面，但是我们可以加快开发，尽快鼓励这种技术的概念。

- 新一代基础网络关键技术研究及验证——研究院

邱勤：我问一下咱们这边有两个作为清华大学对今后的项目和咱们第一个汇报的那个项目里面它有一个调增的，是非常新型计算的线上人工智能光电网的新政策研究。就是这个都是给清华大学，能够研究的主题也比较相似，他们的区别是什么？

答：我们这个芯片都是光电的芯片，它是属于一个是在这样的一个发动接收的这样一套创新系统里面都属于高速的光源。

张耀文：第一个课题设计院搞芯片的意义稍微说明下。

答：我们在做规划设计的时候，包括我们在做各个省服务支撑的时候，发现目前我们发展这些智算中心这一块还是缺，然后我们在做光互联的系统的时候，就发现芯片这边没人做，系统需要芯片支持，所以我们是从系统升到芯片，设计院还是在使用的角度，我们研发的芯片也是为后期我们做系统互联的系统做准备，现在芯片没有的话，后面这个系统连接也做不起来。

- 面向演进的5G关键技术攻关、标准化及产业推进（2024-2025）——研究院

邱勤：三项测试里面，前两项都是50万，18万，那么第三项的测试的成本比前两个就是工作还蛮多的，第三项是没有委外的成本，只是自有人工的涉及到，就是第三项的明显高于前两项。

答：因为第三项它涉及到跟军方的这个测试方案以及测试环境的沟通。其中自有人的测算大概是分了两大块，其中是涉及到测试规范的撰写，还有整个测试的执行，尤其是想提一下测试执行这一块，因为们跟军方这边沟通完之后，相当于他对整个测试环境的要求是比较苛刻的，然后中间涉及到整个测试位置的选点，以及车辆的协调，还有测试人员都会涉及的比较多，他因为军方的系统大部分是在比较偏远的地区，所以整个的测试的过程包括人员的配备都需要比较多的一个资源。

- 自主可控芯片、整机及基础软件技术攻关和样机研制——研究院

在线专家：我问一下你前面那个指标里面2K超出了4K处理针对不少于25帧，这个指标是跟竞品是怎么对比来的？

答：因为这里面其实在性能指标的第一项超分这一块涉及到的两个指标，一个是那种2K到4K的视频，一个是针对的不低于25fps，然后这里面我们是和因为这块是基于分配比芯片来做整个的原型，我们这块是和精品里面选的是厚膜智能的22点存储芯片，也是目前在算力方面最优的一个芯片，他这块处理的能力上来说，一个是处理不了2K的视频。它其实到不了25ps，所以无论是处理图像的分辨率，还是整体来说，其实相对于目前目前我们能拿到的芯片里面，算是性能还有一个大幅的提升。

在线专家：所以咱们主要研发点在于其实存在一起去做增强是吧？它增强只是其中一个场景对吧？

答：对，他相当于是在主控芯片基础之上，通过这种M点服务和平台接口的一种形式加一个存在一体芯片的国土和板卡，形成一个集成，然后把备案处理的这部分任务存在一体芯片上，比如说我们如果放超分模型，其实就是支持的超分量插针的话，就是插针的这种情况这种形式。

- 空天地一体化系统关键技术与方案研究——研究院

在线专家：因为你是调增的需求，所有人可能要描述一下原来的缺了什么，然后再补这一块是不是能说得清楚？所以在研究内容上这个是比之前有一个新增的。如果是这样，这一块是偏向实用化的，还是说跟一些计算实用化要做？这个是你要做明确一下。

答：在目前从产业的一个成熟度的角度来看，就是更偏向实用化的，目前来看肯定是三方面进行，但如果对尤其它在低轨上应用是比较成熟的，但如果对于中轨卫星的一个探索的，因为中国它的盈利高度更多，但是大家需要更大的正面来去实现更大的经验专利，那么他学校外电线本身它的重量功耗，这些都是一个战略机会有很大的提升，因为你打算会提出一个更高的要求，那么从这个角度我们去探索这个项目一般的竞争，虽然现在的产品来说它算是一个必然的阶段，我们前期也可以一些论证过它的一个技术的优势在中央成本工号这上面都比较明显的优势，我们觉得还是值得去探索的。然后现在这个目标也是有一个原子样机去验证，原来也非常高，技术能够打通，然后未来再去做它成熟度方面的一些优化。

赵新宁：年初批了两个亿的大项目叫空天地一体化系统关键技术及方案研究，大项目里面是不涉及到安全相关的研究。涉及我们是有联合研究院安全所在一起对做天地一体安全的一个研究，然后他们这边有投入相应的人员。主要涉及安全研究的主要是哪几个单位，除了研究院安全所还有谁？

答：我们是有互联网公司联合物联网公司一起做技术的，然后这次因为他们不涉及调增，就没有要求相关的互联网这边组织参会，他们公司没有参与咱们安全技术的研究。北斗的北斗短报文是互联网公司，还有终端公司在做，终端公司主要是做终端样机，然后互联网公司这边会做一些相关的模组。

- 新型空天一体化安全防御关键技术研究——物联网

在线专家：整个项目都是新增，还是只是新增一些新的这些投资项目，再一个你现在是到2025年中，现在你的所有的新的成果，异地交互时间都是今年年底的，但是时间上会不会来得及。

答：这个项目是新增的，整个项目都是新增的。这个时间的问题是这样的，有很多工作是具备一定的基础的，并不是说从头才刚刚开展相关的研究，比如说像就是无人机的监测和反制，实际上我们已经具备了基本能力，而且相关的人员也得到了公安部的认证，但这次我们重点是新增一些任务，综合性全面的这种多种手段，综合的智能化的研究，所以就在前的基础上，我们总体估计这个时间应该是可以完成基本的预期任务。

赵新宁：对于无人机探测这块的最核心的里面包含的就是多元异构数据融合的技术，加上通过多元机构数据融合进行AI的训练，然后融合这种各种各样的渠道的这些数据，最后进行无人机的一个识别探测，其实这部分内容是很核心在这里，但是在咱们的低空分管大项目里面已经有比较完善的布局了。感觉有很多内容都是重复的。可能得做好研发内容的协同，因为现在重复研发也是卡得非常严，得做好协同。

专家：一个是量子这一块，一个是子项目生产的标准要分发这块，我觉得如果把量子力量放在无人机的场景下，其实核心点在于怎么分发量怎么样数值分发的时候，关键问题我看这里面写的可能不太多，我记得在研发的时候把作为重点学习研发一下。第二个是北斗的，星地融合之路这里面内容其实相对来说要简单的一些题目是比较大的，它整体的主管安全的防护体系，感觉好像还不是一个体系化的东西，我觉得这可能要再仔细去研究一下，包括说新卫星防火墙到底是怎么个做法方式，就跟北斗它自身的防护是怎么结合的。这块看从材料来说看来还不太清楚，我觉得这块研发的时候也要补充一下。

邵华：再核实一下感知设备要怎么做，是以成研平台为核心去构建我们整个沟通领域的能力，你现在和他们现在合作的这些设备能不能达到同一水平，能达到什么样的水平？包括是不是也要统一的接入到我们整个的成研平台里面，我觉得你要重新考虑一下这个事儿。咱们在这个感知设备里面的布局的话和它是一个什么样的关系，我觉得这可能要看一下。还有一个就是量子密钥，因为最近也上了一个关于量子的整体的材料，这跟我们在集团可能组建就特别地网络有关系吗？

答：我们现在这套方案的话是量子密钥分发，然后我们自己不建就可以给网络，我们是把量子密钥用在无人机的场景上面。

- 基于信创可控的高可靠性国密专网技术攻关——成研院

在线专家：首先检测核心网信用体检测工作量是非常大的。从核心版的把一个新名片转发出来，相对来只要能抓得出来，理论上你是可以检测的，但关键是核心网太多了，你怎么知道你不可能遍历所有的信念都拿出来检测？

答：前期因为我们有一些合作伙伴和客户，他做了要求一些测试机构做一些测试，我们目前所知道的这些安全风险就在左上角。就像我经常会举一个例子，就像一个我们长江的水是吧，你这个水如果说你舀了一瓢起来，怎么检都行。

在线专家：全国性关键那么多的水，哪怕水垢，可能所谓被入侵了它的小概率事件，你这瓢水你要不到，所以后面的检测都是虚的，这怎么解决？

答：我们是可以给客户部署我们自己的一个核心网，所以说里面的一些信用的部分，其实我们是可以一个掌握的内容，我们会有开始做优先级的分类，比如说我们会优先把我们已知的重要的会对网络产生非常大风险的这样的病人先挖掘出来，先解决主要矛盾，然后接下来我们这个方向肯定也是会有连续性的，我们今年先启动，明年我们做进一步的深入开发。

邵华：是不是可以系统的分析一下，可信专网和保密专网适用的场景。

答：其实我们目前可信专网它主要用的是中国移动的大脑的基站，然后会有建立自己独立的就是to B的一套核心网，然后目前我们所了解到的是基站和核心网应该没有进行改造，研发的不太一样，国民专网本身是做了核心网一些改造的部分，但是因为大家面临的场景不一样，首先是可信交往那边场景是可移动的，在全国范围内的一个广域的支付宝，那么它的使用的业务主要是以关键人员的移动办公的业务，因为把核心网和基站都独立部署给这种国防领域的军工单位了，那么这个时候它本身是不太会去用到大网的这个体系的。

邱勤：咱们是不是后面在研究的内容上聚焦在咱们和实际应用场景相结合的一些创新点上，从这里面看，比如说文秘那一块的，可能一些偏基础的一些研究问题，可能不一定非要写研究内容里面，但是因为咱们也是一个联合体的项目，就跟这种业务场景相结合，包括验证这样的一些内容可以突出一些。

李怡特：我们这边主要两点建议，一个是包括上周争取的项目其实是一样的，并不是说只要有新增需求，我们就是要战投去支持，因为相当于我们做了这样已经很长时间的项目，应该有自己这种造血能力，有自己去支撑自己去做一些去研发迭代研发的能力，所以这块可能还是再需要看一下。

另外，你们确定要新增的话，我们这边可能需要你们能给一个最终的承诺，就是你们团队人数到年底的时候是能达到这么多人这样的水平，我觉得你们还需要再评估一下。

- 信息通信领域双碳能源关键技术攻关及应用（调增）——设计院

邱勤：你前面讲的一些成果就是在我们公司内部用看起来确实都还蛮饱满的，有没有做过行业的一个比较，跟专门搞能源的更强的一些关系，比如有没有跟其他的一些行业都有比较，咱们这个领先程度大概是一个什么样的一个档次？

答：我们这一块主要侧重于用电侧的应用，实际上用电这个领域它的环境比较多，几个发电，一个配电、充电、用电，我们刚刚就是在重点在负载设备这一块，这样的话我们可以把用电与供电这一块进行打通，应该是逐渐的通过用电侧的需求，推动供给侧的一些方案的产生，我们现在已经达成了从我们中国移动或者整个通信行业为负载的供电已经画出来了，已经启动了，电网但是变成一个融合和创新的，当然会要这是龙头创新需要一些政策，还有大专业跨领域的一个深入的合作，但是我刚才告诉刚才联合体跟电网的项目是最典型的，已经把用车的需求跟电网的高频调控已经联合起来。

- 能力中台低代码能力攻关（2025年）——数智化部

在线专家:将来有一个约束，就是我们的低代码这种方式适合什么场景，什么产品比较适合能做得很成熟，比如说这社会集团都对校园下面市场的这个智慧家庭，你看包括智慧园区，对面那几个管理业绩或者业主的这几个管理层应该出现。

答：我们今年的项目里边的6个场景，其实更多是偏向于大屏的一些编排的场景，因为大屏编排的话是对于咱们行业的应用来看是需求量比较大比较多的一个方向，基于这6个行业，进一步的去把大体变化相关的组件相关的这种模板整理出来，所以说比较偏大型的，像业内编排的话，其实各省公司用的比较多的话就是营销活动，因为每个一线在做一些营销的活动，给用户做一些推送的时候，他业务的个性化比较多，如果说都是去高代码开发的话效率比较低，而且很难快速的响应，所以说一般都是基于这种低代码的话，一线的这种偏业务人员他可以快速的去根据需要去突然转出需要的营销页面出来，大概是这些方面，这是比较适合的，确实还有不适合的方向的话，一般来说为什么在四库里边它也是指的一种代码的开发方式，因为还有好多其实大的系统都是用高代码的方式从需求设计开发票模式去做的，可能是不太一样的。

邵华：我觉得从整个项目组织方式方面，是不是咱们先得搞清楚几个问题，第一个问题的话就是咱们这个地方一个对象到底是什么东西？差不多应该要把视频的关注是什么内容的话，可能10分钟我们能高大的研发人员，我们这边他们的时候你不愿意，我们咱们要搞清楚。第二个问题的话，我觉得在这过程中其实不应该是按行业来分？孪生怎么去做这种空间可视化，资产可视化的一个这个平台上能不能分一分类，到底我们这边低价的平台它是基于哪些对象，然后它是服务于哪些场景呢？他在这些场景里面如果要有特定行业的服务能力的话，它可能要呈现出一些行业相关的一些部分，但从整体上来看，确实比较能看出来我们是一个最大的平台，到底服务是什么？

答：我们是对整个低代码进行项目的一个整体架构的一个相互关系的说明刚才提到的从核心来看的话，几个引擎和助手通过这种模式就是有个交互，其实就是您提到的我们面向的对象是谁？因为相对高代码来说，我们是研发人员，低代码的话更多的是面向有一定的相当于是业务或市场或者一线的，他们可以没有太多的知识可以去做一些没有太多的开发知识，但是也可以打造业务，打造这种包括刚才提到的页面或者大屏这种这种成果，所以说这是用户的。另外刚才这几个6个场景的话，我们更多都是在做偏大品类的应用的这种组件，因为我们当时设计的时候，也是说因为现在面向行业或者面向领域的话，我们在代码咱们的评价上的这种组件和模板相对来说比较少的话，这样的话就会影响这个领域的一些应用的使用，所以说我们通过跟咱们相应的相关单位的一起在这个项目上在做这种公关，就是说能够通过实际的项目把这些有用的组件沉淀下来，然后这样的话再给到别人使用的话就更方便了，所以说刚才您提到的分层分级，我们后续会从这个角度去更多去把它归类，但是总体的目标来说的话，我们还是希望通过这些实际的项目有一个项目能够把这些需要的组件通比较通用的有价值的，因为我们强调是高价值的一些组件能够沉淀下来，是这样一个考虑。

李怡特:首先第一个是我们从材料里面看，应该把它的降本增效的效果是比较显著的，有专家就会问到我们未来有没有对降本这一块有没有什么规划或者说有对比的这种机制。还有一个问题是，因为现在 ABC和代码生成也相对比较成熟，然后也是属于这种3D代码的技术，跟我们现在的低代码技术可能是两种技术路线，那么在我们现在的集团内外部都在强调AI不能研发的这种前提下，那么我们这条技术路线未来的发展的方向是什么？跟现在的这些市面上这种常见的这种代码生成都有什么区别？

答：目前的话因为降本相关的这些成效的话，我们是做了相关的一些测算，然后咱们根据需要的话，咱们做未来的一些你说对赌或者什么的话，这是可以去考虑的。

我其实不是内嵌，是一种集成在一起的关系，如果遇到低代码就到这儿来做，高代码在那做，高代码那块也有一些AI技术的引入，涉及到我们新代码这块，就涉及到组件的那种生产也是一个表达执行的结果。技术路线倒不是说不同的技术路线，其实都是在使用业界的这些相关技术怎么用到不同的开发的领域。

- 面向可商用的高质量数据管理及供给平台关键技术攻关——数智化部

在线专家：从这个数据集来说，一个是质量，一个是规模，这两块咱们跟竞品的对比怎么样的？现在这块应该也是大模型最关键的一个数据输入源对吧？

答：目前业界其实没有公开的资料证明说有我们的友商，他们特别健康的数据的量级是多少，然后互联网公司一般这些信息它也不会公布，但是我们从国家数据标注机它有7个国家数据目标基地，它们的产出其实我们中国移动的数据量可以对比到，而且在公开的技术里面，它所使用的那些数据，我们是远超它的数据流量的，而且对于九天来说，目前我们是足量中级为九天的6个从技术上不行的训练数据，对从这一些侧面的证据其实可以证明我们的其实是达到了业界先进的水平。

邵华：咱们对于省专业公司做这个行业模型，有没有相应的数据集的一个支撑？大概在这个行业里面的话，我们是主攻哪几个行业，我们这个里面还讲到了一个供应链沉淀全链路的工具链相关领域拓展数据工具不少于120个，然后到底是什么样的一个水平，你就跟业界相较的话，是达到进口的一个什么水平？

然后在服务于内部来说的话，是不是可以开放给我们什么单位，包括酒店去使用，是不是已经可以满足什么样的一个能力需求或者是开发需求，针对这个需求。

答：第一个就是除了九天在同一大模型之外，我们现在其实也在服务行业大风险的训练，你包括现在给我们提到需求的，比如成年人教育的一个大问题，包括四川公司，包括内蒙古公司，包括数智化国内的各个行业大模型，他们其实都给我们提出了对应的数据需求，就包括金科公司也给我们提了一些数据需求，然后目前也已经有一些数据是专门为这些孩子们进行加工的。第二个的话，其实我们现在供应链里面包含两个小问题，第一个就是和行业的对比，我们是承接了工信部人工智能产业链数据处理工具链的链主任务，目前我们的供应链的数量在业界至少在工信部的统计,其实是位于企业肯定水平的。

- 超大规模、多模态大数据存算底座研发——数智化部

赵新宁：因为今年咱们大数据的项目其实重点之一的话，从大规模多模态的数据的处理能力，然后我看咱们也主要讲到了一些整体的升级方案，第一个是这种在业界是不是有相关的一些技术路线，咱们采购的出现和业界的其他的一些主流路线是一致的，还是说咱们是基于咱们针对咱们办公平台的一个特点，是有自己的一些考虑，形成一种新的方案。在升级大规模其实可能不仅仅是在整个大数据平台的某一个点上去做的，可能是像原来的好多组件是不是都会涉及到在设计过程中一个挑战，是不是也需要要做一些升级，这个事情咱们是怎么考虑的。

答：其实前年和去年的时候，虽然多模态都开始做，但确实行业里边还没有一个明确的主流的大家的认同点，然后但是从去年或者今年可能至少是今年在行业里边已经明确了，大家在多模态上面的话已经归集到在存储上采用对象存储，那么在这个上面的话是会引用多种多样的一种多模态的算子的，然后从而提升上面的多模态，数据的处理能力，同样的话还甚至都不太注意之间的话，它通过统一的数据管理之后还可以做这种跨模态的一些对齐，这其实都是和我们更多的面向质处理的这种方向去考虑的。

但是咱们的大数据以前基于apps的上面的话，所有的这种应用开发包括计算引擎也都跟HD is适配的更好一些。所以像sparkling什么之类的这些，那么现在对象存储又特别适合存图片和视频数据，所以大家就是走向对象存储已经基本上是毅然的选择是不可能不去做的一个方向，这个方向是非常明确的，我们也跟业内的方向是完全一致的。

第二个的话要做这个过程中的话我们要解决这个难点，不仅有我们如何把对象存储给引进来，然后其实难点还重要在于我们和以前的技术体系怎么兼容的问题，您刚刚其实提的这个问题已经把这个答案也给我们说了，怎么能够，所以你看这个项目里面我们就要基于对象存储去实现对hdis的兼容，因为hdis上面所提供的 API的话尽量能够用对象服务一些支持，这样的话像我们的应用就不会做大规模的改造。而且原来的对于结构化和半结构化数据的处理逻辑仍然可以包容，同时的话又增加了对于多模态的处理能力，所以把这两个技术体系要合起来，这件事情是我们开发过程中的一些功能性问题。

赵新宁：咱们上层可能更多攻关的点是说怎么引入这种技术之后，对我大部分这个的升级，然后在这个过程中，我知道咱们和大数据的团队和云计算的团队这个有协同没有？

答：我们大数据和云计算本身就是一体的，因为大数据本来在移动上最后对应的产品，整个移动云的大数据也是基于整个移动云的is去构建的这种Paas能力，这里面包括我们的统一用户存储和底层同样用的是移动的这样存储，算用的是我们斗云的云主机以及我们移动的容器服务的能力。然后在产品的内部的集成，能力的打通，内部就是接口的集成方面都是做到深度的集成的，包括数据引擎这块，我们有一个重点的公关，就是和云的用户体系全部打通，也是我们这个项目的研究内容之一。

在线专家：我想问一下，因为后面也提到了有两个子项目做的，关于一些自动化的一些工具，我想这些相关的一些工具做出来之后，它的可推广性，比如说现在咱们除了无数大数据平台，其实比如各个省也建了自己的大数据平台，也都会有一些包括集团公司的咱们智能化的工具的，如果要移植或者迁移到其他大数据平台的话的难度。

答：我理解就是我们现在的智能化的改造的一个过程，其实还是本期的设计还是在沿着我们对我影响比较大的员工，就平均影响比较大的这几个点上在开发，它其实是开发完了以后还是纳入到我们现有的工具体系里边去的，然后也因此这有好处，就是现有的团队可以立刻把这个功能给用上，我们原来已经服务的省公司还有专业公司就自然而然的就把这个功能给用上了，但是这个坏处是我们这个工具更像是原来的工具的一个升级版，它其实整个设计上没有完全按照一种全新的我们展望的一种新的开发模式来设计，但是今年我们能把这个工具用上，能够把这些技术引入进来，我觉得是更加矛盾的点，所以我们用的是这种路线，不是用拆了重建的方式，您说的用这个问题反而不是一个严重的问题，但是如果明年或者后年我们要做一个大的升级的话，可能需要重新去做产品设计。

那么以往的设计方式或者使用方式，我理解应该和现在是不一样的，那么需要有一个再次工具化，再次对内对外使用的这么一个过程。

- 面向规模商用的数联网2.0关键技术及应用攻关（调增）——数智化部

在线专家:高速数据传送能力那块研发，我记得研究院好像也有一个数据快递的一个研究项目，这两个项目之间有什么关系吗？

答：我们这个项目去年是跟研究院合作的，研究院这块只是负责协议的最基本的转化，我们是一个整个的平台等于它本身把它实现了对外服务的相关能力这么一个关系。协议的这部分的研发是在研究院，我们是跟他们合作的，他们俩协议做好了以后，打包给我们上面有一个管控平台，把它封装起来，对外提供相关的能力这么一个关系。

邱勤：咱们这个项目的指标完成情况里面，有两项指标是对应的，在新3014和3016主要都是一些分布式身份，还有分布式进去这样的一些技术。我一看就后面那个状态，就是对他这个技术的实现方式里面主要用到的是区块链存证，还有数据核心存在这样的一些能力，实际上是已经在咱们中台上在2024年就已经有了，在咱们今年这个项目里面，针对这一块内容，咱们的创新点到底在什么地方？

答：我们现在中台上面其实只是上了一个基于基础的能力在上面，然后他其实没有基于我们今年数联网关键项目可信能力更加集成的集成和融合在上面，所以我们今年一个是在身份方面，更加的基于临时证明的这种实践能力。再一个就是增加了一些比如说这种多层级身份，还有一个对于可信身份，通过自定义的一个就是可信的协议来对外进行以平台本身作为可信根，来对身份可信能力进行一个扩展。资产这一块其实还是因为数据后面也是一个资产的形式，然后区块链基础设施本身也算是资产的一个非常天然的一个承载形式。本期的项目就是结合区块链的这些存证或者是这种核心的能力，来对数据资产的相关的表现形式来进行一个研究和探索。

赵新宁：提几个建议。一个是咱们在标准化的数据方面，因为其实我们之前国家数据比第一批的标准化，咱们在申报的过程中，其实好多咱们的目标都没有达到，当然这个可能是跟国家数据局它对标准制定的一些策略是相关的，所以我觉得咱们从上面开始建第二批我们也在开始启动了，所以咱们是不是要改变一些策略，提升咱们的国家标准，制定中的一些参与度和标准之间的影响力，这是第一个建议。

第二个是在人力的提升方面，因为我们技术政策其实也是作为咱们项目的一部分，咱们现在也是在推动技术领域的制定，然后然后其实咱们今年重点的是从1.0向2.0的升级过程中，咱们是基于基本的原则，要考虑在中路线多技术路线的融合过程，中的一个各方的协同需要加强的。另外一个就是怎么和子公司现有的网络还有数据优势的结合和协同方面，因为在之前的我们在去年做这个环节内容是在咱们底色里面，现在仅仅这里面其实在当时项目申报的时候，可能有些内容包含进去的，也要结合咱们技术底色的制定，做一些对项目的一些调整。

第三个是要强化成果转化和标杆的打造，当然这个是要和省公司要充分协同起来的，一方面是说在咱们国家数据局的一些试点项目中要积极去争取，另一方面也要去拓展一些咱们有意愿有部署的意见，行业客户来达到咱们自己的一些标准的案例，在基于标杆性的打造，把咱们的一些成果能够真正的转化出去。

邵华：我不知道是不是一个层面，在做影视的团队，他现在咱们这个项目介绍了很多数据，我建议咱们还是要拉通一下一部分数据。我觉得可能延续性会比较强烈，可能还是按照去年逻辑一直在往下再走，今天咱们已经梳理出来了，包括像他数据旅社，然后包括你的怎么去强基础设施，整个以往跟数据结合，然后怎么去强应用方面，怎么去做数据的开放，怎么去做核心空间，包括你成果转化里面怎么去建强团队，怎么去建强工具，其实都有一个比较明确的路径。建议还是把里面的一些内容，然后融到咱们这个项目里来，这样的话咱们在做这个过程中有相应的这种资源匹配。

- 车路云一体化核心能力攻关及应用验证（调增）——上研院

邵华：成果应用里的第二页，有一个就是对比平台对接方案，500毫秒到几秒不等，这个平台对接方案是指什么？

答：原来对接方是指从交警的系统平台，然后再对接到车企的平台或者应用平台，从目前行业内比较通行的实质和平台对接的方案，他的问题是时间比较长，而且不稳定不可控。就是说原来的方式是说他们平台对接到车企的平台，车企的平台再通过大脑和互联网的方式去分发到车辆这个平台。

邵华：未来5G+车轮系统的450米的全流程无人驾驶。这个因为特斯拉前期也发了一个新闻，他们交车然后一直到客户测，一直是无人驾驶这种方式，他可能完全是依赖于他的形式。

答：首先场景是不太一样的，不是按照他在北美是不同的，相对来讲可能就要比较简单一些，然后目前做450米的一个转运，它其实用的比较窄，它是一个长期的问题，就会有其他一些注意的事项在里面。另外他到了转运场以后，进行精确的一个停车和深度问题来取代人工这个产品的速度有差异。

另外就是特斯拉目前我们来讲，它应该还是没有全面的去铺开，它还是要看具体的一个条件，包括道路条件。

邵华：下面还有一个项目阶段性进展，情况分析，这里你现在说21年到25年合计相当于全网收入是3.8497亿，然后研发投入是2.7362亿，我想问一下跟产品核算的话，就除了研发投入之外，还有没有其他的固定的投入，你算是收入已经是远超研发投入了吗？

答：其实我们另外还有一部分，像这种市场拓展之间的一些情况确实也存在，我们因为目前其实策略项目的一个特点，就是说它是大项目集中，所以针对于这一块，其实我们目前还是有一些市场扩大，一些市场拓展的基本资金成本。

在线专家：咱们有一个业务实验分析，然后信号的业务平均时间37毫米，能满足100毫秒的预期指标。我理解100毫秒的设置还是根据实施人的反应时间来看的那么咱们光看一个平均时延，因为我不知道有没有一种连续的调峰的情况，是不是咱们可以考虑一下把百毫秒的可能性，然后也做一下统计分析一下，然后这个是其中一个。还有一个就是咱们的36.23毫秒全链路时延值。我看了一下咱们的配置的5个S二周期，包括调度参数都配置也是比较高的了。五十毫秒以内的方案信息来说已经算快的了，你们业务时间大概占多少，稍微确定一下这个数据，因为本质上你是没有恢复调度的一个实验数据，应该本身网测数据应该是在20毫秒以内的平均值。

在线专家：你们有无线测试的能统一全网的参数配置吗？

答：我们其实做过一个对比，其他城市我们其实也在做，基本上200毫秒以内肯定是没问题的。可能会在100以内的是比较理想的，然后150-180是一个市场的状况。我们的业务处理时间，其实在证明材料里面有提供我们的分段测试的测试报告，信号机的处理时延是20毫秒以内，然后整个的传输时间是在18秒左右，总体的端到端合计是39.23毫秒，另外我们也不止测了，平均10年我们50%的单位，95分位和99分位我们也都有测试，然后平均10年确实是我们是37毫秒左右，我们也是低于100毫秒以内的，大家都是一个是在五六十的这样的一个数量级。我们测下来，因为我们现在自己网络的情况会比较好，所以它的指标相对会比较比较理想一些。

- 大模型软硬一体高性能推理关键技术攻关——浙江公司\创新院

在线专家：和九天发布的成果有什么关系？

答：它主要是用APP形式在手机端，然后去帮用户做一些机关的代理。然后他现在这一类的解决方案有两个不足，一个它是有一个终端覆盖的问题，目前只能覆盖安卓， IOS端识别不了。还有一个是用户体验的问题。他在代理用户境外的过程中，用户不能做操作，如果做操作的话就会导致错误的结果。互联网公司基于这两个不足，我们就和我们的云手机提出了一个融合的方案，一就可以解决终端覆盖，全终端都可以去覆盖。

另外一个在代理的过程中，它是用后台的方式，也不影响用户的在手机上操作，对这两个能力的差距差异性就在这里。现在从成功率目前初步测了一下它的任务的完成，准确度大概在50%左右。因为我们这个项目是中期，我们现在是大概在30-40，后面在交付的时候争和竞品对标或者超过竞品。

王喆：我看主要的几个攻关内容两个都是软件的，你们做硬件吗？

答：我们这里有涉及硬件内容，在一体机项目里面涉及到有5G模组在一起进行的一个集成和设计，在终端的智能全在AI手机里面，也涉及到跟硬件的一个协同开发。

- 面向大模型的万卡级智能云1.0研发——苏研

在线专家：比如说大规模的万卡机会的时候，可能就比较多卡或者国产的 CPU的这些协同，有没有一些端到端的整体的指标，比如说我们正常的都比如说用中国的国产的 GPU，然后用协同的产品的一些增强的技术，能花多长时间的心理储备差不多的结果，因为我觉得这样子可能对一般人的人来讲可能更有意思一点。

答：确实我们在写的过程中，在您看来没有比较好的体现出来端到端，但是我这里补充汇报一下，比如说目前的话像训练上面比较能体现出我们相关的是对资源利用的能力，指标应该也是能达到英伟达的一些水平，但是我们的确有些指标的描述上面可能也应该写的更加的易读一些。

在线专家：可以列一个表，对于阿里，一些其他厂商，更加清晰。

在线专家：和华为的技术思路路线上是不是一样的。

答：一种是华为这种，它其实是有多个64的机柜去组成一个384，它的通信时延会过秒跳，它的时延会更高，然后从单机柜上来说，我们现在其实业界对比方都是单机柜，从单机柜这个角度来说，我们目前做的技术方案是跟384它的单机柜的能力是对齐的，但的确华为是在整个它在解决方案的层面去说，所以的确从规模上我们现在目前看似是低于他们，但实际上我们的整个规模或者整个的互联卡跟互联网模式跟他都是对齐的。

- 量子通信关键技术、核心能力攻关——研究院

现场专家：咱们现在调整，也是增加了里面的清华大学的联合研发的费用，就是咱们要几个领域，是不是也可以如果说他要讲开展新能源，特别是不是也可以考虑一些跟清华的考察？

答：我们本来打算今年应该会启动跟清华的合作，但是因为今年的周期也比较短的前提他要跟清华的这个载体要坚持下来，我们才能启动具体的课题的这样的合同成立，整体而且要全部的任务量在今年12月底之前完成。所以我们评估下来，如果要去走合作的话，今年风险特别大，所以我们会计划放在明年的项目里面会启动营销，更高效的密码投入的高效的联合研发。

- 基于RISC-V的物联网自主可控芯片软硬一体关键技术攻关（2025-2026）——物联网公司

在线专家：因为刚才在前面讲了三个方面，一个是产品，一个技术，一个是管理的项目今天主要讲的是不是还是研发，我们主要是对他原来有研发出来之后的话，你原来预算一起今年比较大，在认证这一块后续不含在今天的汇报的项目预算。那块是有别的项目在做是吧？

答：目前还没有，因为芯片它周期比较长，可能就需要有3-4年时间后期的认证，它是在芯片研发完成之后才会做认证，所以认证可能要同步推进，所以这个项目的建立之后，我们要去同步推进移动的相关系统。

李怡特：其实科创部已经投了很多年了，然后今年投的金额也比较大，这是已经3.5个亿了，加上您要新增的已经基本上到363.7了。那么我们投了这么多年以后，现在没有看到咱们这个项目材料里有对现在的项目产出情况有任何的阐述，然后理论上来说投这么多年之后，我们的项目应该有了，已经有这种自我造血的能力了，来支撑你们做新一代产品的研发，但是我们现在还是在要让集团追加这么大额的战略投入，我觉得这个投入产出可能后续要详细分析一下。

- AI+安全关键技术研究和能力攻关——研究院

邢源日：年中评审，关于材料的严谨性还是得有的。另外是只写了一个原样机，产生一个论文，产生一个专利，这个东西做出来的成效和效果是什么，需要体现出来。

邵华：我想问一下你们现在所有的这种安全防控体系，还包括这种算法，还有安全技术，它需不需要和大模型结合起来。

答：我们现在就和九天在做结合。其他的您说各个公司再去垂直领域的，比如说上一年也在做交通类的是吧？还有金融类大模型，他们也在做对抗测试。

李怡特：材料可能还是要梳理一下，年初批复的2300多万以后，对应的指标有没有哪一些在解决当前的一些急需的工作上是有明确的需求的，你可能要讲一下，因为现在你确实这个材料层次不是很清晰，在年初已经批复的项目之外，有哪些是有包括监管层面的，或者是业务层面的这种驱动引入的安全需求最主要的是什么？

- 沉浸内容（元宇宙）基座能力2.0攻关及应用验证——研究院

张耀文：本身咱们能干，当初为什么想和清华合作。

答：我们联合研发必要性当时也有提过，想快速的去推进，快速去跟进这个算法，因为关于3D应用生产这一块可能涉及到一些不同的技术路线，所以觉得跟其他的载体一起共同去研发可能会推进的更快一些，但是确实我们资源部分是能够完成基本的算法的实现，但是肯定也许是在技术指标的提升这一块，可能会比联合研发的效率会慢一点。

现场专家：这个项目的第五页，主力分公司牵头的智能生产能力研究和打算新增的研究院牵头，现在正在这两年的研究，它主要工作内容都有涉及到3D的这样一些内容。区分度高吗？

答：区分度还是挺高的，因为咪咕那边他们主要承担的是人和物体的一些生成，场景生成其实在复杂度和规模上要有比例的客户比较大，然后在算法的技术难度上比较扩大，其实在实现的技术路线上也是这样的岗位技术路线。

- Web3.0策略研究及关键技术开发——研究院

在线专家：你把这套系统研发出来之后的话，是交由哪一方去做运营？

答：整体项目还处于研发阶段，是有香港院这边来牵头做技术攻关的一些工作，后面我们会找一个运营方来运营这套系统。

在线专家：就是现在有这种运营方还没有资质了，还没有相应的技术方案。

答：现在专家现在的话从香港医院的角度是稳定币的支付是海外战略非常明确的，在香港人民币方案下来以后，应该在今年会下牌照，下了牌照以后会涉及多方的支付的能力，支付能力，我不会去做这种聚合完了以后，多方能力需要统一的反洗钱，还有 PPC这样的一些要求。您提到运营的问题是个重要的问题，但是因为目前的话到香港还没有发行人民币的机构的牌照，所以的话我们当前今年的状态是把这个功能做出来以后做验证，用一些异常的场景和异常的数据把它做好进来以后，随着香港这边整个应用了以后，会在国际公司和项目公司的一些支付环境里头会作为统一的部署，所以最开始至少是会有项目公司和国际公司有这样的应用的场景。当然运营的话就涉及到的服务到底要不要提供给第三方，作为一个统计支付的这种情况，但是现在还定不了。

邵华：我再问一下，现在有相对来说比较成熟的方案，咱有没有在这些调研中有哪些在做，已经到什么样的一个程度了？

答：目前在香港那边的我们了解到有几家已经深度参与到稳定币的工作里面去，第一个京东它是申请了稳定币牌照，也在这块投入比较大。第二个就是渣打银行也是，也是就是在内部恢复测试的过程中，整体香港未来应该会发行多款稳定币，目前已经知道的是已经有三款，至于将来是多少，我们还不能够确定整个行业在这个领域，我们理解还是在一个探索的这样一个阶段，所以中国移动我们现在这个时间点切入进去，一方面还是要完成一个岗位，第二方面也是我们自己本身有自己用稳定币支付的这些业务场景的这些市场，先是可以满足自身的需求为出发点，然后再去获取更多的一些应用场景，这是我们通过的项目这个情况了解的产品。

李怡特：项目下来再梳理一下，我们这个项目的数据需求和落地场景到底是什么，因为从我们这次申请的是集团战略投入的，从需求产品上看，这个好像是不符合我们战投的一个原则，如果说外单位确实有需求的话，通过可以用国际公司或者说香港公司的成本来委托我们直接做研发，或者是我们努力出海。

- 新形势下的高级持续性威胁检测与防御关键技术攻关——启明星辰

在线专家：感觉800万的前好像做的最后成果就是几份报告。第二个感觉这些报告认为产品专业的应该是日常要做的这些事，也没看到说技术的所谓的客户的想法，大概我们不是专业的，仅供探讨吧。

李怡特：启明新增的两个子任务分别是大模型应用、安全检测分析、技术研究和大模型应用、安全检测和大模型访问权限管控新型技术研究里面也都有，对从数据层面、从算法层面、从组件层面的安全漏洞的攻防的研究，这两个有什么区别？为什么你说你做不了？

答：我们刚才申报那个项目里面，更多的是对智能体访问的访问资源的一个权限的管控，所以这两个内容还不太一样。

现场专家：我们这个项目最终的产出是服务于因为你现在就花800多万做出来漏洞报告，你只是发现问题，你最后是落到哪怎么去解决问题，解决哪个问题？

答：这样对于未知漏洞和发现新的威胁来说，我们觉得它其实都是一个维度的东西，是我们希望说我们能够提前的去发现这个漏洞和发现这些威胁，通过我发现他们这些东西我们能够去找到，我们提前去处置这些漏洞，去如何去防护这些东西可能存在的攻击行为的，比如我们可能最后会有一个针对这些是漏洞的修复的和处置的方案，针对这些新危险，我们可能会转化成这样的威胁情报，还有说这样的一些防御和检测的规定，则放到我们的检测的平台里面去，最后去整体的去提升移动咱们的整个的防护。

邱勤：确实是跟你们原有的这个是有一定的相关性的，如果要调增的话，有一个输出技术报告不行的，他应该至少是一个工具，或者是跟你原来那两个检测的系统的一个增强，就这块你这个产出我觉得稍微有点单薄，然后针对第二个智能体的子任务，我觉得它可能不是针对大模型的，它可能更多的针对比如说在终端或者在什么上面运行的各种智能体的这样一种安全，我觉得这个方向现在来看确实是有价值去做的，但是如果只是你们现在写的技术路线来看，可能还是以静态为主，就是动态的怎么样去监测和防护这块可能还是要再加强一下，如果只是纯静态的，可能就跟软件供应链安全是有一点像，我觉得做智能体的安全的，现在一个关键的比较缺的能力是在运行态的这样的一种安全检测和防护，这一块我们现在来看你文字上写出来了，但是在你技术的路线图上可能还没有展现，就这两块我觉得都没有说得很清晰。

现场专家：这些已经发布的在运行的资质问题，它本身的智能体的安全运行的环境是什么样子的。然后我理解就是咱们研究完这个东西的理解，不是在基于一个通识的环境去研究一些通俗的问题，而是说怎么把这个东西，用到我们现在首先用机制问题里面，或者其他各个单位的二级资质问题里面，帮他们提升这种安全的防护。

答：本身就是我们研究申请运行环境的安全也是，从通用的这种智能系统一个环境出发，然后去研究一些相对来说比较广的一些解决方案，然后针对具体的不同的智能体的一些运行的环境的话，肯定会在我们这个项目在试点落地的时候会去跟他们去做一些讨论，而且我们也会去调研各个单位他们的实际运行的智能体，可能没什么情况和这种通用的智能体的情况有所不同，也会说明我们这个项目收入的一部分纳入到我们这个项目过程里面去。

- IT公司“联创+”项目（2025年）——数智化部

在线专家：超大规模多模态大数据当中也提到了有向量下引擎和数据库一体数据库一体机的研发。然后也提到的是清华团队。咱们这两个项目在指标设置上其实也有一定的重叠性，包括你数据和一体机的性能，我想明确一下这两个项目之间是不是有这种映射的关系？

答：我来解释一下一体机它是一个整体的过程，有一个架构图，可以看到这边一体机的整体的流程，它是分为两部分，一个标量的和一个是档案的部分，其中这些案子里面就是刚刚在上周期的一个项目中和人大的一个合作去产出的，然后现在这些标量部分是在这个项目中和清华的一个合作去产出的，然后这两个项目共同的构成数据归集这个概念这样的一个产品，全链路的一个过程。

张耀文：你这个规划图很清晰，有一部分人大的，一部分是清华的，这个项目当初怎么没考虑跟这个项目放在一起？

答：这个和清华的一部分是更多的集中在存储，包括还是一些上浮的技术，然后跟人大那边是一些内容上不太一样。

李怡特：建议把我们涉及到这几个项目再理顺一下，尤其是在这个项目研究内容指标成果方面，一定要做好区隔。第二个后续会有一些合规和重复研发的风险。

张耀文：去年年底报25年计划的时候，联合研发这块的逻辑也是跟战略项目有关联的优先放到这个项目里面，就不知道你们当时为什么没放进去。如果这确实是跟战略项目关系比较强的，可以考虑放到这样一个项目里，要不然拆出来其实挺奇怪的。23两个跟战略项目关系比较大的项目，然后这里也写了 IT公司还要自己配人的，我就不知道这个人是跟战略项目重的还是不同的，要再确认一下。

李怡特：对于第二个子项目中的技术验证场景目前只有一种输出，不够丰富，建议可以考虑多加一种调整进行验证，尤其是这种跨域的数据模型。