目录

中国移动重大战略研发项目评审会会议纪要（组三）	1

一．会议基本情况	2

二．主要参会人员	2

（一）评审组	2

（二） 秘书组	2

三、会议主要内容	2

（一） 会议议程	2

（二） 专家点评	4

1. 中国移动APPAI智能助理“灵犀”应用研发 项目（2025）——在线营销服务中心	4

2. 云手机应用生态平台和能力建设——互联网	7

3. 智慧家庭“一张网”产品研发及应用（2025）——杭研	9

4.5G智能节能平台产品出海多厂商、精细化节能演进专项研发项目——研究院	12

5. MAAS平台国际化关键技术研究及应用——中移集成	15

6. 短剧能力出海产品研发——咪咕公司	16

7. 海产品场景化赋能的关键技术研究及应用-2025——杭研	18

8. 香港公司家庭网关“极目云智”研发项目——杭研	20

9. 智家业务出海关键技术研究及应用——杭研	20

10. 5G轻量化核心网新技术出海应用——广东湾区院	22

11. 车联网出海关键技术研究——上研院	23

12. 国际化版本网关研发与应用——江苏紫金院	26

13. 物联网行业能力出海研发项目——物联网公司	27

# 中国移动重大战略研发项目评审会会议纪要（组三）

一．会议基本情况

会议时间：2025年7月28日

会议地点：中国移动大厦集团B座601会议室

二．主要参会人员

（一）评审组

组长：杨超、陈宇

| 单位 | 姓名 | 职务/角色 |
| --- | --- | --- |
| 市场经营部 | 杨超 | 副经理/组长 |
| 国际业务部 | 陈宇 | 副经理/组长 |
| 科技创新部 | 王柏林 | 经理 |
| 科技创新部 | 付冠男 | 副经理 |
| 科技创新部 | 王喆 | 副经理 |
| 浙江公司 | 王晓征 | 首席专家（蓝军代表） |
| 物联网公司 | 肖青 | 首席专家（蓝军代表） |

- 秘书组

| 单位 | 姓名 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| 科技创新部 | 邢源日 | 秘书 |
| 研究院 | 李怡特 | 秘书 |

- 会议主要内容

- 会议议程

| 序号 | 领域 | 时间 | 项目名称 | 汇报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品类 | 13:30-13:50 | 中国移动APPAI智能助理“灵犀”应用研发项目（2025） | 在线营销服务中心 |
| 2 |  | 13:50-14:10 | 云手机应用生态平台和能力建设 | 互联网公司 |
| 3 |  | 14:10-14:30 | 智慧家庭“一张网”产品研发及应用（2025） | 杭州研发中心 |
| 4 | 能力出海类 | 14:30-14:50 | 5G智能节能平台产品出海多厂商、精细化节能演进专项研发项目 | 研究院 |
| 5 |  | 14:50-15:10 | MAAS平台国际化关键技术研究及应用 | 中移集成 |
| 6 |  | 15:10-15:30 | 短剧能力出海产品研发 | 咪咕公司 |
| 7 |  | 15:30-15:50 | 出海产品场景化赋能的关键技术研究及应用-2025 | 杭州研发中心 |
| 8 |  | 15:50-16:10 | 香港公司家庭网关“极目云智”研发项目 | 杭州研发中心 |
| 9 |  | 16:10-16:30 | 智家业务出海关键技术研究及应用 | 杭州研发中心 |
| 10 |  | 16:30-16:50 | 5G轻量化核心网新技术出海应用 | 广东湾区院 |
| 11 |  | 16:50-17:10 | 车联网出海关键技术研究 | 上海产业研究院 |
| 12 |  | 17:10-17:30 | 国际化版本网关研发与应用 | 江苏紫金院 |
| 13 |  | 17:30-17:50 | 物联网行业能力出海研发项目 | 物联网公司 |

- 专家点评

- 中国移动APPAI智能助理“灵犀”应用研发 项目（2025）——在线营销服务中心

在线专家：

（1）关于业界对标的部分，需要考虑一下，就是怎么得出属于业界中上游水平的结论，因为它这个指标很多都是一些绝对性的指标，所以相对比对的部分不是特别清晰，跟竞品的对比这块略有欠缺。

答：第一个关于测评这一块，这是目前我们测评的话，主要还是由 it公司前期的一个创新研发部搞研发，创新中心来对我们一个测评，也是针对性的对我们这个场景本身的一个设计体系，这块确实在健康行业的一些产品对标的过程也有一个特别明显的对标物，下来我们这块也会跟大家一起late一个大模型的应用，可能跟我们平常使用的一些类似包一样，现在确实针对分类产品，它是责任领域可能是特别的内容，是会有一些特定的差异，我们会下一步看会更好的客观的体现我们整个能力表现上。

（2）第二个是研发计划书里面提到了一个营销转化率，那么这边看到营销转化率的指标上升的也是非常的明显，一共是4个指标，其他3个指标没问题，但是关于营销转化率和AI智能助理带来的销售量之间是怎么对应的？稍微有点牵强，是不是可以做一些说明，或者说在这块的话怎么证明营销贡献是跟我们的 AI智能助理是直接相关或者间接相关。

答：第二点提到关于我们这4个指标，我这边说明一下，首先第一个就是我们的这次的营销价值贡献也是，集团市场部在给我们定整个研发目标里面1个很重要的观察指标任务说，我们不能直接做1个内存使用规模讲话，就那些月活不用量，也希望看他能不能去带动我们的业务项目构建，因为这是本身16年的整个业务的话，也大概是20%多这样的一个规模，其他体量还是相对比较可观的，所以这个是一个对经销商或者说必须考量的问题。在这里所谓它的价值增速其实跟整个规模增速是有一定的正相关关系的，随着月活规模的增长，我们顾客的量更大了，所以对此也会有更多的营销机会。

另外解释一下我们营销价值的贡献是怎么计算的，它这里是使用的是我们目前在 APP里面用户能够去办理的业务，主要是这些类似像流量的方法，另外比如说像宽带终端等等这些业务没有，我们是在每一个业务都是会有一个业务的办理量，办理量统计来自于说如果说销售的卡片是在临时的交互。

（3）第三个是关于后续发展计划中讲了一块关于deepseek如何加强应用的内容。这个系统目前只是我们业界比较好的开源大模型之一，理论上说我们后续业界的大模型发展方向是比较多的，是不是已经确定了下一步就一定是跟deepseek合作协同开发，还是说有一些其他方面的大模型也会做金融开发，有一些什么考虑，可以稍微提一下。

（4）希望后续在能力开放方面做一些相应的考虑，因为这块的话包括非常难能可贵的是这个项目组还考虑了很多运营生产的功能提升，前面都写上了，但是我看了一下这些能力基本上都是赋能产品运营方自己怎么样做好生产运营，怎么样做好运营支撑。怎么样把这个产品的能力做进一步的开放，方便这个产品的使用者更加便捷的进行集成进行使用，提升可观测性的水平，这方面建议后续的项目建设中也可以做一定的考虑。

肖青：我们在APP里面引入原来目的一个是提升用户满意度，一个是为了去提升优化。这个区域的拉新或者是做营销配餐，我也体验了一下，比如说我现在是198的套餐，其实跟我的套餐情况不那么清楚，但是我试着去问一下，我的套餐是很清楚的，所以就发现其实我可能用不了那么多的套餐，有没有可能会导致用户实际上用了以后反倒给降下来了，如果碰到这种情况下我们应该怎么处理。

王柏林：我也用了刚才灵犀查询自己账单确实是挺快，我发现灵犀在交互问答的时候比较快，但是在我点进去推荐新的套餐的时候，它非常慢，我到最终也没有点开我想要的套餐，所以我退出来了。建议看看后续在营销功能这块是不是深度再探索一下。

杨超：

- 咱们由中国移动 APP上承载的有一个明确的要求，就是说咱们要把通信服务Ai化要做深做透，所以基于这个要求我们自己的通信业务的查询和一些办理的能力还是略有欠缺的，比如说流量或者国际业务办理的情况，匹配的用户识别是有问题的。在这方面还是要深入的梳理一下，我们到底要给客户提供哪些东西，服务能力，AI服务能力，

- 做深做透，这个关键是在于说你怎么去体现复杂任务，因为我看到咱们像这种宽带的办理，然后权益领取这些东西，可能是比较局限于咱们从业务人员角度来说，其实一线有大量的数据用户，对于哪些场景下是有比较刚性的需求，或者哪些是对于一线的操作人员有这种组合式发展的这种需求，这方面的话可以再深入的去组合挖掘一下。

- 云手机应用生态平台和能力建设——互联网

线上专家：

（1）希望在后续的产品发展中考虑一下和底层二次基础底座的技术发展的方向以及相关的风险控制，比如说这块到底以后能够支持或者说我们计划支持哪几种给你做，比如说中间的话，到什么程度，分寸把握到什么范围，建议在后续做一个思考的明确。

（2）考虑云手机目前也是带动了很多收入，后续的话建议考虑一下要不要在安全市场中做一些相应的考虑。因为目前包括行业，包括我们公司的信息安全管控和数据安全管控，包括出入境之后的数据安全问题，本身是也是一个比较好的话题，那么云手机产品在这一块有没有一个好的契合点，作为后续商业发展的考虑，建议可以做一个评估。

答：第一我们也会后续把它结果作为一个重要的研究方法，因为确实现在可以做依托在大体上，然后包括未来省公司如果提出私有化部署这一块确实很多可以研究的方向。

第二点从我们提到安全市场，我觉得是一个很重要的市场，包括面向海外市场促进数据波动率的安全管控。我们把百大的能力加入进来，实际上也是一种创新的产品形态，这两块我们都会作为后续的一个重要的研究方向。

王喆：

（1）27页有些技术类的指标，其实不是按自然进度算的，现在全年的目标就是做了一些创新点，也基本接近全年的目标，但是现在还没到全年的目标，下一步要达到全年目标，你们还有哪些新的优化的技术和机制？

（2）有两个是低于17个指标，一个是52%的就是场景拓展的指标和一个用户规模拓展管理指标，这一块的话现在整体是低于持续的，这块还有什么风险吗？

答：深度场景的调度首先我们要把AI这个项目的能力做出来，现在我们知道这个产品的调研这一块去完成这个项目的指标任务。第二个就是AI技术用户规模，用户规模实际上也有关系，因为我们差不多在6月底7月初，我们项目也会聚焦 AI的一个需求，还有包括像素公安在AI的，尽快的把持续主观的理论往前推进，刚才讲的技术攻关这一块，我们也会持续不断的围绕着这个项目的目标，然后有一项没有立在下面的一些指标，包括我们数据恢复的时长等等，我们也会尽可能的去把这个目标提到一个更新的水平，如果我们当时可以超越当前设置的一些情况。也是跟原始的启动能够做到越来越好，完成总部战略项目的这种任务。我们其实很多技术指标的实验都是现在说的6个方法，因为在这几个基础方面，因为有些当中的一些机构，因为它整个包括云端，包括网络侧，包括我的观测，还包括我的平台测，所以这一块要通过持续的努力，去把这些相关的一些指标给完成。

王柏林：

（1）21页开始的成果推广和运用上还有一些收入，收入大概是怎么算出来的？主要是权益卡套包的销售组合是吗？

答：全网收入就是落到了各个省公司，因为各个省公司它在做业务推广的时候，它的形态不一样，有的是以卡点技术推的，有的是以 APP的形式做的，有的是以我们给他配置的这种商品计算的方式，有的是未来还会有受众的问题，就是省公司它是以这个产品在它的整个销售里面的价值来拆分，然后最终过程就是158万这样一个收入。

- 智慧家庭“一张网”产品研发及应用（2025）——杭研

在线专家：

- （1）这一基础计算能力的信度方面做的比较多的，创新成效也比较多，这些能力是否能够独立出来，然后再通过自动的其他的一些方式，有没有可能在我们公司内部的各个单位中进行赋能技术，条件是不是具备？如果这个条件是具备的话，因为我不太清楚这块底层计算能力的虚拟化系统调度的机械能力，在我们中国移动整个的研发图谱中主要是有哪些单位去负责的，是不是九天还是说没有明确是九天，如果明确是九天的话，那么后续九天的这方面可能就要加强了。如果没有明确的话，那么这一块的能力可能得需要有一个明确的组建方向。

（2）材料中讲的VGPU推动细化这块，感觉默认讲的应该是英伟达系列的GPU的虚拟化的动态切分环境，作为创新这块就提个建议，因为目前的话也得考虑后续自主可控的要求，所以说不知道这个行业后续在这块的供应链自主可控方面有没有一个相应的谋划，后续在公共安全方面建议做一些考虑意见。

答：第一个是不是可以内部开放，这本身是我们的一个目标，我们做的事情不是为了自己业务去用的，我们也希望把它给用起来，因为这个场景展开一点说，对我们中国移动一定是非常关键的，因为现在整个业界大家在做测算的时候，考虑的是做卡的绑定，我通过卡间集群这种方式能够实现一个用多种卡连接，这是咱们在训练或者集中式推理的方式下发挥作用的一个很好的点，但是我们如果把算力面向大市场用户卖出去，大市场用户要的算力它是细颗粒的，要动态快速变化的，这是我们要考虑把一张卡尽可能切分更多，这样用户体验能满足，同时降低业务成本，我们认为这个东西不只是在云一个场景下用，应该未来大量的场景下，甚至以后在包括推理都可能会用到这种技术，所以我们先把这些做了，而且我们做的时候也发现，其实英伟达也可以做这个事情，因为这个事情我觉得对他来说并不是一个最关键的，像我们现在能做到1-16级的动态积分，为什么这么做？我发现用户在看视频的时候，比如说视频弹幕，它只要用1G显存就可以了，但他如果要打游戏大概8G显存是满足的，如果再做一些稍微上点量的推理至少16G，这都不一定够的，所以这个东西就是他要动态去做，所以我觉得传统价值是完全可以做的。那么从研发出来实话说，我们之前也找过内部的单位，我们也推动苏研一块去做这个事情，但是目前看的话，现在行业我们先做出来了，先用起来了，所以我也不知道图谱后面是有没有什么技术要求，最后我觉得提的建议从英伟达转成国产卡，这也是我们做的。其实这准备技术区分这两个功能最快实现的不是在英伟达上，我们现在是用 CPU国产网卡国产GPU已经达到了全国产的一个系统，而且能够首先实现能力英伟达目前它还不具备，所以也是我们国产化的一个很好的切入点。

- 肖青：

- 我今天的问题涉及到云os这一块，因为刚刚看到互联网公司这种做云手机实践也提出了一个自主的云os，咱们这边应该也有，以您的了解三家之间的差异主要体现在哪些方向？

答：我倒觉得所谓的云os的概念并不是一个技术驱动，而是一个产品驱动的。这是我们首先得想清楚我们到底做的目的是啥，就是我们自己行业说实话没有提云os这个概念，因为我认为不是个云化的一个事情。拿云电脑举例子，其实云手机我觉得是类似的，它其实就把原来一个观测的设备，整个把它的总线拉远，通过我的家宽或者5G，把天线拉远，存和算在云端，现在展示和交互在终端，甚至有的场景下极端场景下只有算在云端，存也在本地，在这种场景下，它可能不是一个单纯的云os，它是要以网络为主线，关于协同，再加上我们下面要特别强调要AI的这个事情作为驱动的。

以后的虚拟化不是以操作系统为单位的了，它应该是以应用为单位，我们是用户想用一个黑神话悟空，我就把黑神话悟空的一个应用给它虚拟化以后给它推入到终端去，想看什么就是 ps软件，我就把ps软件给它虚拟化到端测，用户就不需要再关心操作系统了，他不需要知道我底下跑的什么时候系统，他只需要关心他需要什么应用，所以我觉得从这个角度来说，这才是我们要去做的方向。

另外三家我认为后面应该是有机会能够协同起来一块做这个事情，但只是说大家目前看到这个场景还都是各自重点关注的一个场景，还没有完全承接起来，他们需求天然就没有问题。所以我们应该是把各家的需求场景综合起来一块去做这个东西，我认为未来有可能的话就能够形成一个联合研发的场景。

4.5G智能节能平台产品出海多厂商、精细化节能演进专项研发项目——研究院

在线专家：

（1）研发费用的规模相对比较有限，那么在这种情况下，因为我刚刚看到的目前试点工作已经推进了80%，但是后续如果要进一步推广的话，可能还有相当多的型号要适配，我想问一下目前的研发的工作量是否能支持后续的研究院的设定的需要？

- （2）这个产品出海的商业逻辑是什么？主要的销售点和卖点是怎么考虑的？

答：研发的工作量，因为首先第一个我们平台实际上是在国内已经很成熟了，主要是面向国际的一个改造，所以在国际的改造过程中，它整个在今年的体量不是太大，而在这个体量里面，现在其实已经支持安立信和中心，我们现在还支持需要支持的是华为这一些更多的在是做国际化的改造，不是说从0~1的一个过程，所以在工作日上来说是可以去支撑的，因为再加上整体的剩余的工作量也不是很多，在时间上来说，可能一两个月就可以完成。

第二个问题是关于销售的一个策略和一个卖点是什么，因为我们的客户面向的是国际运营商，是他们有这种无线网节能的一个需求，首先是我们的目标客户，第二个就是我们在这个过程中，我们能给他带来的一个节电量，也就是我能给他省多少电费，这个是我们的一个目标客户和我的销售点，而在卖点上来说，可能在专家们也会有疑问，中心也有，华为也有，他们都可以用他们自己的平台，但是郑明就是像泰国客户他提的，他中兴、华为、爱立信他就需要三套平台，这样对他来说第一个成本高，第二个他有维护成本也高，而我们相当于一套平台就搞定了。

线上蓝军专家代表（李怡特）：

- 我们这个平台在主设备厂的这种原生的节点功能上有没有什么争议，因为现在您介绍的是我们通过这个平台去帮他实现节电的功能，对于他这种原生的功耗，我们有节电的增益。

- 节点平台部署之后，对无线网络的质量有没有影响？是否评估过？

答：这个技术本身就是组织设备，它更多的是一个他自己通过他的观看研究或者是其他的一些功放等等，去达到一个降功耗的目的，它这里实际上是一个硬件的能力了，所以在我们平台它更多的是从AI的角度，去确定什么时候关哪些基站是最合适的，这样达到相当于一个最佳的。

节点平台部署之后，对无线网络的质量有没有影响这个肯定是有评估的，因为我们现网现在一直在稳定的运行，这个是我们都会从相当于建立接入成功率，一定要保持一个调换率上去评估，像泰国，这就是他们向往的 KPI的波动情况，就是肆无忌惮，其实是这几个指标都是满足他们要求的，现在泰国他们自己运营商他自己会做一个，本来的时候就是他自己会抽样一些小区去看，他作为补偿小区的时候，我的这些像三大类指标有没有受影响，我的话务量有没有受影响，他们也去做抽样，也抽样确认是没有影响的。

陈宇：

- 这个项目其实去年就开始做了，这几个供应商做了几个试点，包括态度的处理，其实核心的问题是怎样去说服客户说咱们的节能的效果是咱们这个平台的一个很关键的点。今天这个材料也有一些涉及，我建议还是跟客户要达成一致，就咱们现在写了一年7000多万，我不知道这个是不是客户认可的节能的效果。后面如果说要包括成功的签约，包括在其他的运营商客户去推广，这是一个非常关键的点。

- 我看到咱们跟华为和中兴的金融平台也做了一些对标，还是比较关键的一个点，除了咱们金融厂商之外，跨区域的之外，咱们这样的一些关键的一些技术上，没有什么技术管理分析，这些可能是咱们一些差异化能力的，而不是一些技术上的文献。

- MAAS平台国际化关键技术研究及应用——中移集成

陈宇：

- （1）一些项目投入产出还是做的不错的。项目的金额做了一些核减，是我们根据部门领导的一些要求，对咱们后续的出台的研发专项的经费做了一些要求，那么重点还是要落在一些普适性的，可以针对咱们这个项目出海不是国内的人，首先第一步是国内的共性能力，而是要针对出海的一些项目，或者是出海的共性的一些能力的打造，因为如果说个性化开发太多的话，这些可能咱们就建议用境外单位的自有资金他就会去解决，我们就不再用什么国际业务部的专项，就是规划和国际部人力资产的专项去开展，所以有这么一个调整的原因。整体我们对这个项目还是比较认可的。

- 短剧能力出海产品研发——咪咕公司

陈宇：

- 材料还是相对来说写的比较清楚，包括核心的一些能力的建设，包括APP，包括分发的系统和内容生产的系统，写的比较细。提一个建议，这个项目背景里面其实讲到运营商合作和自主运营推广两个模式，这两个模式的市场分别的商业模式是怎么样的？建议补充一下。然后基于这些商业模式要发展哪些生态伙伴，有一些当地的内容或者是当地的分发的合作伙伴，这些要再明确一下。

线上蓝军专家代表（李怡特）：

- 我们这个项目其实比较多的提到的是我们整个短期出海的一个多元适配的能力，然后对于短期生成的能力可能再详细介绍一下吗？是通过哪种能力我们去生成的短剧？

答：我们这个短剧是这样的，首先所有的短剧目前都是真人短剧，因为真人短剧的角度上把国内拍的大量短剧，首先要第一个在中国的角度上进行翻译，第二个在语音的角度上进行翻译。翻译的过程中，它通过AI的技术直接识别出台词，识别出根据视频要识别出来，识别出来以后进行一个相应语言的翻译，包括语音的合成，主要是AI在这个角度上去生成。

另外一个就是我们聚合的短剧，短剧都是通过分成的方式，它不是通过保底，因为刚才香港同志说由于如果需要大量的保底，其实投入很大，目前我们所有都是通过分成的形式，其实对于版权来说没有太大压力。另外一个就是通过翻译的话，很多领域快速翻译成在国外可以去观看的，其实它的前期拍摄成本已经有拍摄和制作成本已经覆盖住了，往国外的时候其实没有额外的成本。

杨超：

- 因为这种短期出海，我们也希望它有一些复制性能够移植在不同的地方，所以刚才说的这种其实相当于国产剧，然后变成了其他国家的华人圈的译制片。译制片以后，我可以给他配文字，配音什么的，那么有没有一些别的内容生成方面的更好的一些技术，是不是可以再探讨一下，比如说一些换脸的技术让它能够符合其他国家的这样的一些特色，一些民族习惯，它的内容生成方面，也能体现出自己的一些优势。

答：目前在25年来说，打造等于出海的核心是构建转型出海的分发的体系，以及既有基于现有的用户的旧的来去，做一些AI的能力的一些计划，能保证我们在短剧能够快速形成用户量跟市场。

刚才专家所提的问题，在我们今年到明年的规划里头，我们可能会着着重在比如说我们的人脸的生成，包括人脸替换的这种技术，以及我们在除了语音之外的组合，包括它这种这种成型的互动等等这方面，我们可能会做一些后续的尝试，所以我们先要满足的就是短剧输出工具，然后并且形成对应的商业模式，形成对应的用户量的基础，以及对应的分发的核心能力，还有我们基于现有版权能够去做的内容的一些体系。

第二步的话我们就想着怎么去把短期的能力把它做得更好，然后更深，以及形成更多的这种新的内容，所以说它的阶段可能是不太一样，但是在明年我们的规划当中可能会有一些具体的想法，再给各位领导专家做汇报。

- 海产品场景化赋能的关键技术研究及应用-2025——杭研

线上蓝军专家代表（李怡特）：

- 在第九页子项目一里面提到 AI，是作为国际AI大模型服务集，然后会拿到很多 AI大模型的一个服务，后续我们这块跟九天是一个什么样的协同，有没有协同？

- 九天自己也在做大模型的供给和生产平台，它也是做一个平台，专门去汇聚各种业界顶尖的一个大模型，所以希望咱们后续可以去做一个这样沟通，看一下我们未来在出海领域，我们行业跟九天的关系是怎么样的。

- 站在技术部的角度，在合规性上提几点建议，就是我们在一些责任里面明确提了有一些项目子项目是叫什么扩容，这个词现在在我们整个研发的负面清单里面，它是一个负面词汇，就容易被在我们 AI检查的过程当中做，从AI做研发合规性检查当中会查出来问题，所以避免造成误解，建议还是换个词。

答：我们其实把九天当做我们的一个大模型引进来，我们看到更多的应该是从多个模型的融通为客户提供一致的这种应用交互界面的角度去建设的，因为九天怎么用，每一个大模型它有自己的平台，自己的结构规范和自己的一套调用的逻辑，这些是不完全一致的，但客户如果想用多模型去适配它自己的业务，按照各个模型各自的优势领域场景去匹配它自己业务发展需要的话，其实它是需要最多套，按照我们现在前期跟国际公司以及客户的一个沟通来看，每一个客户分别是对接对他们来说还是很大的挑战，这是一方面。另一方面对于国际公司的业务拓展来说，他们也面临着一个困难，就是面向每一个客户推广不同的大模型的时候，他们需要具备不同的这种专业的解决方案和专业的支持，对他们来说整个推广成本也很高。

陈宇：

（1）这个项目其实和集团公司一个项目比较类似，有一些不是共性的能力开发，没有一次性的，一部分的费用应该由部门相关的开发了，有些公司自己的研发经费去补充。

王喆：

（1）第七页你们完成进度里面有几个点没提到，一是模型301体化编排的整个时延时间控制20分钟以内，你的预期成交是有这个要求的，但是现在中期进展没有说，现在是否有风险。

（2）关于这个时间里面的接口，这个地方是要求开发两个接口的，现在还是在写接口规范，推动改造有没有什么风险？

（3）第二个指标67%现在是卡在哪？还有哪些工作没完成？

答：这个里面我们指的是说20分钟完成的话，其实我们是希望说能够对当时预期上线的各个云之间做适配的，现在挨个的适配已经完成了，其他云的适配，因为账号和资源的问题没有验，所以我们这里相对保守的说了一个67%，它是一个资源环境依赖的问题。

- 香港公司家庭网关“极目云智”研发项目——杭研

陈宇：

（1）咱们在香港公司做试点，希望可以结合我们智家的平台应该管控。主要关注的就是咱们刚才说的这些技术创新点，有一些是在香港的一些产品，最好要关注一下，哪些是可以将来有机会在其他运营商，其他的市场会用到，这一点希望能够沉淀下来。

王喆：

- 指标其实都是一些性能类的指标，就是要达到成功率达到多少，这种指标现在都是只是完成了一个功能开发吗？这块的系统相关的测试现在是个什么情况？

答：目前还是在开发阶段，然后接下来在华为和中兴的相应的一个设备进行联合探测的时候，会把这些具体的一些指标进行相应的一个验证。目前还没有大规模的正式的去测试和统计这块内容，从功能的开发来讲的话应该是正常，因为根据我们前期的一些经验，目前认为是到年底的话达到这目标，应该是没有太大问题。

- 智家业务出海关键技术研究及应用——杭研

王柏林：

- 之前我们要求应该是可能还是结合到一块板的方式，像我们这一块包括海外，我们 LP银行之家，海外是家庭银行的，海外家庭共建生态这一块的东西。比如在结构和轻量化这一块都有哪些？像公安技术，这个部门还需要它变化，还是直接就可以用了？

答：这一块就像刚才讲的，像国际版的SDK延伸，它是整个的一个APP的，但是面向海外用户的时候，不同国家有不同的需求，就是像泰国处这边或者不同运营商，他可能有自己的APP，我们给他提供的是一个解耦化的一个标准化的轻量级的SDK，通过SDK来对接到对方的APP里面去。目前已经完成 SDK的一个研发这一块。

第二个从移动看家的平台来看，主要是刚才讲的就是因为在国内零售的就是移动看家是一套大的，非常可能支持一级用户的大的规模的系统，但是面向海外用户来说，它的前期的用户规模都比较小，可能从试点开始它可能用户只有一半，我们不能把国内的这一套大平台给它复制过去，所以我们要针对海外的需求去做整个服务的一些解耦和一些核心的服务给抽取出来，形成一个最小的服务企业提供给海外运营商，这里包括刚才讲移动看家，移动康养，移动爱平台，其实都是这个逻辑，我们要把很多的服务按他的需求完成一个最小化的容器化的改造和部署。刚才讲的对接，因为每个落地运营商落地海外运营商其实跟我们省内落地一个省公司的需求是一样的，要跟当地客户的一些应该说70%的共性能力增加，30%的一个性化的一些对接能力，70%的是不需要再重新做的，30%的东西是需要去对个性化的一些对接。

王喆：

（1）杭研这三个项目，特别是第一个和第三个，我觉得这个内容和名称上可以在整个统筹考虑一下，因为你这个叫关键技术研究，但其实你核心做的是人力平台做入口，做这些东西，但是技术研究我觉得反而是非常对产品的东西。作为一种网络这块的一些品牌能力的升级，这样一个出海产品可能看不出来，所以这一块因为都是行业的项目，建议下面还是自己考虑一下，从一些名称或一些重要的内容看出来他们要做什么。

- 5G轻量化核心网新技术出海应用——广东湾区院

线上蓝军专家代表（李怡特）：

- 完成2.25海外版的5G专网客户自管理系统的平台，然后现在进展是40%，但是40%你前面写的是这个平台的需求编写和评审，那么就是咱们这个平台的需求和平需求阶段评审阶段就已经达到40%的工作量了吗？这个测算的依据是什么什么部分？开发工作还有包括一部分的概要和概要设计的工作方法？所以你的外协费是支付给境外单位吗？

答：1.主要是部分开发工作，包括一部分的概要和概要设计的工作方法。2.主要是软件代码的一些适配的工作。相当于之前不就是主页代码开发一部分，我们也是主要自己以自有人员为主，如果有一些像多国语言的编制。一些和外国的比如说试飞的测试，可能需要在外国的厂里面进行测试。3.还是境内单位，但是他们如果需要如配合国外的一些测试也可以出差，但是我们招标单位还是境内的单位。

陈宇：

- 因为你这个技术攻关是5G专网客户及管理平台，但实际上这是你这种一张网格，软硬信息里面的其中软的平台管理部分，但是你像你现在中标的商务，这些还是或者说在谈的这些基本上都是你的一体机，甚至硬件这部分，你硬件这部分的话不需要涉及到要改造吗？

答：我们目前因为首先第一点频段，我们已经之前相当于目前像我们招标，比如说马来这个单元的是3.5G，因为国内的3.5G是电信的，我们现在之前开发的时候已经包含了频段，就是说目前在马来可以适配，就相当于不需要改造这部分。因为刚开始客户端的一个软件平台，因为软件平台一般情况下就是得适配相当于和他们的对接，所以说在平台识别对接可能有一些工作量，但是硬件这块目前是可以支持对境外的一个平台。海外单元，对是泰国单元或者我们是远程支撑，如果确实需要，因为现在也跟国际公司签了一个出差支付那种协议，如果确实必要的话，我们也会现场去支撑，现在主要是一个支撑为主。

- 车联网出海关键技术研究——上研院

线上蓝军专家代表（李怡特）：

（1）首先我们项目的预算是800多万，项目的市场化的考核指标是实现营收500万，那么其实对于我们出海项目来讲，其实研发只是它的成本，一部分，我们肯定还有一些其他的成本，那么这么看的话，起码当期来看是入不敷出的，我们后续对收入方面有什么承诺或者预期吗？

（2）这个项目除了研发之外，其他的成本大概是多少？

答：我们这边的话是有一个三年期的市场收入转化的一个产品目标的，那么500万的话是流量收入的市场转化，我们整个商业模式当中其实可以看到的是在我们整个产品商业模式里面，其实平台的网联服务和信息化的话，这块可以根据门户的使用授权一次性收取涉及的金融的授权平台授权使用费，或者是按月去收费，我们跟国际公司已经在计划去上架相关的一个资费，同时的话我们的产品是支持在某些数据敏感的国家去支持私有化去改造部署的，那么每套平台的部署和相关的运维费其实都是不低的，同时的话我们结合今年的国际公司的一个海外拓展，比如浙江的海外拓展的话，我们目前配合建设了海外的生态运营能力，那么通过海外车主的一个综合权益的运营，也可以进行相关的一个分润。我们内部做过测算，大概在2027年的话，当年产品的收入的话应该是可以达到1,127万，这个是目前我们相对比较具体的测算。

海外的资源的话根据三个节点，根据承载量的话以250万海外发卡，那么一年的资源费应该在100~150万，然后运维我们其实是结合在国内的相关的一个资源，那么其实它的整体开支运维加云资源，其实应该在一年在200万左右的开支。

王喆：

- 我接着补充一下。相当于你每年这个平台，去年出海完了今年做改造，明年可能还会结合当地的车企的一些定制化需求做改造，一个软件改造可能在研发的成本看来是800万，然后他发卡的运营成本有200多万，还有一些运营，你每年投下去的成本是超过1,000万的，然后商业计划书到2027年，你是开始才1000多万的收入，也就是说，2027年是不是能够实现盈利，但是前几年肯定是亏的。这一块你们是怎么看这个问题？

- 答：本身连接服务它是一个相对来说是一个长周期的服务，在我们现在以国内的这种的计费模型来看的话，它首先是每一个都会有相应的这种的通信通道收入进来的，后面可能会有一些其他的改造，对接的一些成本，这一块其实按照我们现在国内的模式的话，也是需要有客户去买单的，因为相关这种算是定制化开发的这种模式，其实我们在这个产品就这一页图的资费里面，其实也有一些针对有后续改造需求，这块我们可以去拿这个费用去来开发我们自己的成本，所以从27年看的话，如果是从ICP的这种的角度讲，刚刚能够持平的投入跟产出，但实际上因为互联网这个业务本身它是目的业务收入，它其实后续的这种长期的月度的这种收入都会进来。

王柏林：

（1）在这个企业就是成果转化那一页写的是预计的吗？产品商业模式打造那个岗位，就是预计今年会直接市场化收入大于外观的收入，这些都是预计的，是吗？

答：后收入的话我们是上半年是确定的，因为有个中选通知是激励项目的话，就是客户一次性付的，针对我们出海的香港节点，三年的一次性的一个授权的购买费，那么这个费用的话是184万，我们内部已经在立项了，不是我们上半年的话在往期出海的项目上也已经收获了大概16万的一个费用收入，所以说200万的话是上半年确定性的收入。375万的话是我们通过我们平台接入我们平台的车企，那么给国际公司带来的流量的收入，我们其实目前只算了一个平台的软件信息开发的或者平台的一个授权使用或者说订阅服务，那么流量收入的相关的转化是375万，这个是给国际公司这边带来的。

- 国际化版本网关研发与应用——江苏紫金院

陈宇：

- 针对咱们后面市场转化这一块，其实今年应该不是第一年，去年应该是有投入发展，但是不是第一年投入吗？但去年应该谈了几个商机没有落地，是否有总结问题在哪，然后你今年的改造落地会对后面的落地有多大的帮助？短信这个是已经在用了吗？这个涉及到认证吗？

答：去年的话其实包括有新加坡的两三个月的产品。主要是还没有最终落地的，我们也进行一个分析，首先确实是在客户支撑方面的这么一个成本比较高，然后支撑力度从客户感觉的话，因为我们没法涵盖现场支撑，我们给客户感觉确实不是很好，所以今天我们就针对这方面的一个痛点完成了这种这种智能化的这么一个定位的指导，能够相当于通过我们的远程的一个指导的客户，可以通过我们在本机上面可以进行一个设置的查询，这是我们的改进方面。

另外的话就是在今年的情况转化方面，所以说是增加了一个承担出海项目的设备提供商的这么一个渠道的拓展。找到一家在洽谈，然后相当于目前有一个项目是关于一个新能源客户的出海项目，这一块正好趁的这次机会把我们切入进去，把我们作为他们的其中的一个供应的选项，后面在这个方面来进行一些推广。我们6月份的时候就在南方基地测试完了，然后送到采购那边去进行一个试用。跟数据经销商一起来进行一个认证的。

- 物联网行业能力出海研发项目——物联网公司

- 陈宇：

- （1）物联网这边的整体进度应该说还是按照系统来的，因为我们整个研发预算也是比较高的，所以你看现在这个应该是超过持续的。然后我只是想说的是物联网在香港某国际公司其实都是有onenet的产品，然后也是两边都有onepark的产品，但是好像发展的不是太均衡，但是香港现在至少我看截止到上半年是还没有一个非常明确的重点商机，这块你们分析一下两边的这一块的偏差，还有在香港这边的需求是不是可以去应用在我们公司这边相应的一些项目里面，因为之前我提需求的时候也提过，那边虽然需求有些偏差，但是最好功能模块是可以复用的，看一下是不是可以在国际那边去一些项目新增项目一些开发，然后像onenet也是在香港这边落地是比较好的，我关注市场的指标就会多一点，你们要关注一下就是在国际这边onenet的一个推广。

答：目前在上半年的话，也是客户那边也比较认可我们前期的一个试点情况，所以现在正准备报28个门店，然后整体的推进，这样的话我们可以加速在类似于相关的节能减排相关的一些商机。

杨超：

我想问一下onepark和onenet其实在国内做好多年了，我理解在国内版本其实研发的资源投入很多，我看国际版的话其实也有不少的投入，你看整个一年的话下来也有很多，而且是国外的需求差异会比较大吗？主要投入在哪个方面？

答：主要是在国际化的一些适配，尤其是相关的生态伙伴，包括我们很多在海外的项目里面用到的硬件，一方面要本土的这种品牌，要不就是我们中资品牌的海外产品线，他们的接口相关都是有比较大的差异的，所以这块我们是做了比较多的研发工作，还有其他的比如说像刚才提到的，国内的话都是用国标协议，这些方面的话是有比较大的一个差异性的。

我再补充一下，我们在出海的过程中其实有几个方面是不同的，第一个包括像不同的国家，其实他们对于整个的终端的一些认证协议标准是不一样的，所以这个过程中其实比如说即使是我们在国内接的海康大华，包括影视的这种终端，然后我们冲到不同的国家，其实它相应的标准其实都是不一样的，一部分其实是有一些协议的一些支配。

第二我们有一些这种包括不同的国家领域里面，我们对于它的这种比如说多语言，然后还有存在一些用户使用习惯，比如像国内我们更多的实际上是通过微信群这种去沟通，在海外的话很多的时候通过邮件，然后通过我们的其他的这种使用习惯方面是不一样的。

第三就是海外的，其实他们对于包括像数据隐私，像保护这块法律法规，其实也是不一样的。

第四因为目前的整个是以平台为主，在整体的一个交付的过程中，发现原来在国内的这种平台，其实它看起来可能是比较顺利，但是实际上这种跨国涉及到我们一些防火墙，涉及到一些这种网络的差别比较大的时候，其实在做远程部署的时候很不方便，所以这个过程中要做一些可能更加精细化的轻量化的一些是支配，比如说目前迭代的整个的底座，大概的资源占用，是减少了67%的整个的一些资源的消耗，包括这样的话就使得我们整个的一个部署，会更加方便，然后交付其实也会更加的简洁。