目录

中国移动重大战略研发项目评审会会议纪要（二组）	2

一．会议基本情况	2

二．主要参会人员	2

（一）评审组	2

（二） 秘书组	3

三、会议主要内容	3

（一） 会议议程	3

（二） 专家点评	5

1. 标准大模型研发——设计院	5

2. 文旅大模型研发——咪咕公司	6

3. 研发信息通信大模型（一期，移动大模型）研发——九天研究院	8

4. 终端大模型研发——终端公司	9

5. 海洋大模型研发——齐鲁创新院	12

6. 教育大模型研发——成都产业研究院	13

7. 医疗行业大模型研发（试飞调增）——成都产业研究院	15

8. 生态环境大模型研发——物联网公司	18

9. 有色金属（稀土）大模型（调增）——江西VR中心	20

10. 大模型基座及应用提升专项-政务大模型试飞——中移集成	23

11. 大模型基座及应用提升专项-教育大模型试飞——成都产业研究院	27

12. 大模型基座及应用提升专项研发（山东）——齐鲁创新院	29

13. 大模型基座及应用提升专项研发（水利大模型试飞）——物联网公司	31

14. 自智网络关键技术攻关（含网络大模型）——网络事业部	35

15. 大模型基座及应用提升专项研发（湾区院）——广东湾区院	36

16. 多模态通用大模型关键技术攻关	38

17. 体系化人工智能关键技术研究与验证	39

18. 九天MaaS平台研发	41

19. 焕新社区攻关	42

20. 供应链大模型	43

21. 中国移动“四共"科技创新平台开发	44

22. 云能力中心“联创+”配套项目	44

23. 农业大模型（种植、储粮）	45

24. 面向机动通信场景的感知认证及网络自组织运维技术研究	48

25. 政企安全业务统一运营平台	51

26. 面向多模态全场景交互的智能AI助手研发（含灵犀终端智能体2.0关键技术研发）	52

# 中国移动重大战略研发项目评审会会议纪要（二组）

一．会议基本情况

会议时间：2025年7月31日

会议地点：中国移动大厦集团B座606会议室

二．主要参会人员

- （一）评审组

组长：邵华

| 单位 | 姓名 | 职务/角色 |
| --- | --- | --- |
| 科技创新部 | 邵华 | 副经理/组长 |
| 科技创新部 | 解灵运 | 副经理 |
| 科技创新部 | 王喆 | 副经理 |
| 市场经营部 | 杨超 | 副经理 |
| 政企事业部 | 李颖 | 副经理 |
| 数智化部 | 尚晶 | 首席专家（蓝军代表） |
| 江苏公司 | 童恩 | 首席专家（蓝军代表） |
| - | 匿名 | 蓝军专家 |

- 秘书组

| 单位 | 姓名 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| 科技创新部 | 邢源日 | 秘书 |
| 研究院 | 李怡特 | 秘书 |

三、会议主要内容

- 会议议程

| 序号 | 领域 | 时间 | 项目名称 | 调整金额 （万元） | 汇报单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行业大模型 | 09:00-09:20 | 标准大模型研发 | - | 设计院 |
| 2 |  | 09:20-09:40 | 文旅大模型研发 | - | 咪咕公司 |
| 3 |  | 09:40-10:00 | 研发信息通信大模型（一期，移动大模型）研发 | - | 九天研究院 |
| 4 |  | 10:00-10:20 | 终端大模型研发 | - | 终端公司 |
| 5 |  | 10:20-10:40 | 海洋大模型研发 | - | 齐鲁创新院 |
| 6 |  | 10:40-11:00 | 教育大模型研发 | - | 成都产业研究院 |
| 7 |  | 11:00-11:30 | 医疗行业大模型研发 （试飞调增） | 240 | 成都产业研究院 |
| 8 |  | 11:30-11:50 | 生态环境大模型研发 | - | 物联网公司 |
| 9 |  | 11:50-12:20 | 有色金属（稀土）大模型（调增） | 200 | 江西VR中心 |
| 12:20-14:00 |  |  | 午休 |  |  |
| 10 | 行业大模型试飞 | 14:00-14:20 | 大模型基座及应用提升专项-政务大模型试飞 | - | 中移集成 |
| 11 |  | 14:20-14:40 | 大模型基座及应用提升专项-教育大模型试飞 | - | 成都产业研究院 |
| 12 |  | 14:40-15:00 | 大模型基座及应用提升专项研发（山东） | - | 齐鲁创新院 |
| 13 |  | 15:00-15:20 | 大模型基座及应用提升专项研发（水利大模型试飞） | - | 物联网公司 |
| 14 | 调增项目 | 15:20-15:35 | 自智网络关键技术攻关（含网络大模型） | 617.3 | 网络事业部 |
| 15 |  | 15:35-15:50 | 大模型基座及应用提升专项研发（湾区院） | 520 | 广东湾区院 |
| 16 |  | 15:50-16:05 | 多模态通用大模型关键技术攻关 | 244.17 | 九天研究院 |
| 17 |  | 16:05-16:20 | 体系化人工智能关键技术研究与验证 | 260.016 | 九天研究院 |
| 18 |  | 16:20-16:35 | 九天MaaS平台研发 | 1979 | 九天研究院 |
| 19 |  | 16:35-16:50 | AI焕新社区攻关 | 1292 | 九天研究院 |
| 20 |  | 16:50-17:00 | 供应链大模型 | 100 | 数智化部 |
| 21 |  | 17:00-17:10 | 中国移动“四共"科技创新平台开发 | 1750 | 数智化部 |
| 22 |  | 17:10-17:25 | 云能力中心“联创+”配套项目 | 340 | 云能力中心 |
| 23 |  | 17:25-17:40 | 农业大模型（种植、储粮） | 480 | 成都产业研究院 |
| 24 |  | 17:45-17:55 | 面向机动通信场景的感知认证及网络自组织运维技术研究 | 460 | 成都产业研究院 |
| 25 |  | 17:55-18:10 | 政企安全业务统一运营平台 | 2000 | 启明星辰 |
| 26 |  | 18:10-18:20 | 面向多模态全场景交互的智能AI助手研发（含灵犀终端智能体2.0关键技术研发） | 1980 | 终端公司 |

- 专家点评

- 标准大模型研发——设计院

童恩：将来的商务模式是什么？

答：我们从标协主要是侧重于管理和审核，以及后续的话我们3点去进行推广，希望是达成这种合作模式。第一是项目合作，第二个持续运维，他给会员提供增值服务的这种模式。第三就是说在国家层面，我们提供基础的一个服务，比如说标准的这种起草，但是仪表审核这一块的市场空间巨大，也是向工信部部长所说的要把标准它更侧重于标准的一个应用，所谓的一标审核，比如说我们的工程设计，通过这个标准提炼出来的这种规则，然后做比如说设计文件的一个审核，图纸的审核，这一块是提供收费的一个服务模式。

童恩：比如说我想做标准的，你现在这块工作量在它的整个标准起草过程中实际上是比较小的，它的大量的工作在后期的。比如你审核完了以后，肯定离不开还是要有专家评审。建议看看终审的时候，是不是把这一块也补充一下，大概的未来市场大，你对拓展的目标。

尚晶：咱们这里边可以对标准进行评审，也可以做一些内容洞察，一个是咱们在内容审查的时候都做了哪些方面的工作，然后哪些是用大模型来做的，哪些是用小模型来做的，然后相应的工作准确率达到一个什么样的水平？咱们在辅助生成这一块，如何保证长文本的情况下生成的内容不变形，能够保持一个长文本的一致性，这块做了哪些方面的这种技术。

答：比如说形成和实质性审查，其实方向不一样，我举两个例子只能从当地来进行切入，比如说目录和目次。我们通过这种确定性的规则来进行相应的一个审核。整体的准确率，上一次给其他的演示的时候也达到了80%，基本上是这80%包括两个层面，第一是说涉及的能够找到点，而且是正确的，大概是这么一个水平，这个项目因为今年刚启动，给我们后半年的迭代空间也留下了不少的空间。我们做了一些工程化的创新，生成的过程中，其实在通过上下文语义的管理，在进行分段的一个生成，每次生成的时候对前文的分段是有相应的一个总结，把它作为一个上下文再次输入到模型过程中去，基本上通过这种方式来提升它的生成的连贯性和一致性，这只是在生存空间，最后的话我们会叠加一个审核来审核强度语义的冲突。

- 文旅大模型研发——咪咕公司

解灵运：数据是从哪里获取的？

答：我们的数据来源有几个方面的渠道，第一个就是我们过去做了很多源于做文旅上的项目，包括比如说张家界，鼓浪屿、故宫，很多这种元宇宙文旅的项目，通过这种园艺和文旅的项目，我们积累了很多景区比较私有化的一些数据，就这些数据在公网上是找不到的。也有很多这种文旅类的一些纪录片的资源，也可以给我们提供这种多模态的一些数据的来源。第三我们也会从政府的官网或者像小红书，然后携程这种平台上面去采集一些数据。第四类还是跟数据公司合作，他们有一些这种自由的一些渠道，能够完成一些这种比较公网上没有那些数据，大概是这4个方面。

邵华：刚才视频里面演示到一些功能，不知道你们有没有试过？像豆包还有 deepseek之类的，对于我们要去什么地方去旅游，应该怎么去安排，然后坐什么车，几点到什么地方，门票怎么买，其实已经都能给出一个比较完善的方案了。我们管理大模型跟其他几个大模型的结果有没有比较？我们的特色是什么？

答：确实像你所说的类似这样的大模型，它也初步具备这种文旅方面的一些知识问答，或者说是一些这种形成规划方面的能力。一方面依托于我们私有化的一些数据，我们可以给提供更加面向特定的景区，特定的领域，比较专业的一些数据的这种能力。另外一方面比如说前面我们也大量体验像对这种通用的大模型，举个例子，比如说在深圳我想有两天的行程，你帮我安排一个两天这样一个行程规划，然后他第一天上午会给我安排这个叫去世界之窗，然后第一天的下午又给我安排去东部华侨城，第二天上午就给我安排去欢乐谷，这样的一个知识，这样的行程规划。如果从不太熟悉深圳的人来讲，那么我们一看觉得这个好像是挺合理的，但实际上世界之窗跟欢乐谷就隔一条马路，理论上来讲他应该是把这两个景区是安排在同一天，而不应该安排在一个是在西边，然后另外一个景区，第一天下午景区安排在深圳的大公园，然后第三个景区第二天上午又安排在深圳的西边，这样的话其实就是源于说通用大模型它虽然具备一定的这种信息的这种检索能力，但它不具备这种形成规划这种专业的能力，就说他不太就是说清楚整个这样一个行程规划怎么来安排才是更符合用户的偏好，更合理的这样一个规划的。

另外一点就是我们的定制游其实更多的是倾向于根据用户他这种偏好，比如说它是更加倾向于以文化为主题的，还是自然风光的。我们会根据景区的远近以及路程以及它所在的区域来去制定，比现有的市面上的这些大模型来说是有一些更加细化的以及更加体贴用户的这种角度，来去思考的这些核心能力。我们会面向政企的场景提供一些比较方便争取客户，可以根据他的需求进行导入自己的业务数据，然后来去实现快速的定制化的这些功能。

- 研发信息通信大模型（一期，移动大模型）研发——九天研究院

童恩：刚才有看到咱们说通信大模型之后，会把办公供应链，包括财务这些已经内部在用的模型做统一的整合，后续这些模型还单独对外吗？还是说是都是以统一大模型口径对外？

答：我们是希望以统一的信息能给咱们一个统一支撑，比如说这几类客户他的项目，我就要你们办公的，这之后就可以单独部署。可以信息中心上面支持办公的场景。

尚晶：现在那个现有的像办公大模型，也会基于咱们的九天基座去做，然后这个其实是在机构之上加了一些刚刚所说的移动位，我看咱有跟对标模型比，有没有跟九天的基座模型比，然后基于咱们信息通信的机构模型能够提升多少？

答：目前其实在机构的上半年的工作，因为只是在机构模型上收了一些少量数据初步的测评，然后跟机构模型相比，其实刚才看到的90%多的这样的一种数据，后续会进一步做一个针对机构模型，进一步做我们掌握相应的一个分析，会比现在我们看到的数据会更高，下半年进一步微调和增长之后的话，一定会比我们的九天本身的技术，包括对外的相关的是一个更好的效果。

童恩：你将来是不是要全国都要用。

答：因为现在我理解基本数智化部牵头的一些场景的话，比如像办公管理这样的一些问题，基本上都是集中化的一部分系统，IT公司这边做了之后，其实各省给我们按模板里面的一些业务就已经在用集中化的一个。

童恩：所以我建议就是说如果要是全国用的话，还是可能要到省里面去调研一下,里面的内容实际上各省可能还是有差别。

- 终端大模型研发——终端公司

童恩：刚才提的这些指标功耗，比如和别的芯片的适配，就是你提的越多，市场就越小。可能没几个人用这个东西，意义就没有了。我们认为这肯定是个必然的趋势，就是这个时间点什么时候到来的问题，无论说内存的要求，包括功耗的要求，这不是对我们这个小模型提供的，对所有端子公司提的要求，所以现在来看的话，基本上OPPO、华为可能vivo部分机型，所谓上了3D模型，但是在我们实际实施过程中也没有看到它实际上面的应用。比如说这个时间点它需要芯片厂商、微信厂商、终端厂商多方一起协同，把一些技术问题解决好。一定还是要发挥我们比如说我们终端的优势，比如说我可能接触的很多厂家的终端比较多，与网络设备的或者是与我酒店适配的，这些可能是比较核心的一些东西，你做了一个小模型嵌入到别人的里面，我觉得可能市场比较小，难度也比较大。

尚晶：咱们在讲关系推理加速的时候，讲到用SSD技术还有支付费用的一些评估提升，然后咱们现在是用PD分离的架构吗？

答：现在是这样，在端侧的pd分离和云侧还不太一样，就是端侧这部分因为它的内存有限，在名册部署的时候，相当于我就可能非要是做一个部署，在不同场景下使用不同的服务器，但是在端侧因为它是同一套内存，我们会对P和D的参数做内存的共享，但是在 P的部分有P的配置下，因为我要处理长上下文，所以我不同的设置项，但是本身它仍然是共享了一片的内存来存储相应的参数，但是在计算的时候，P的时候用P的设置，D是用D的设置。

尚晶：我还看到说优化推进引擎，因为端侧本来就是硬件会稍微弱一点，这个其实是依赖于用更高端的一些硬件的，但是端测其实显然是硬件受限的这么一个，你们为什么会朝这个方向去优化很详细的。

答：我们其实更多是一个超参数调整，就是说因为在输入的时候，我如果是64，然后16有不同的输入方面，实际上和必要的效果是不一样的，这个地方实际上是做了一个最优化的运行度的调整，然后来提高了流程费用的处理速度。一个偏实验的工作，就是说我们找到了一个最优的超标分解到128位置比较理想，然后这个时候既能充分的发挥项目的可能观测算力适合到128位的设置，那么其实正常我可以做一K两K这样的设备，这个就算了，撑不住。

邵华：咱这边现在模型其实是我们第一个是这种手机原生的部分，您在刚才讲到在荣耀的手机里面提供了一个原生的应用。第二个的话是灵犀智能体后续后面的统一中控是不是就这两个场景？

答：第一个场景实际上是在荣耀的语音助手，然后它的智能体商店，在今年12月份的时候，当时就从重点支持了我们的客户和评估的问题，然后在荣耀手机上相应的也会分发到我们的艺术中心模块，我们来做分类和意图潮流的填充，现在会希望能在语音助手来公开，我们这边一共是7个重点的，还有1个报告类的，这样整个的1个智能体。

邵华：我理解您说的是支持荣耀智能体商店垂类，智能体地图分发，据说他自己本身有一个自己的原生模型，如果要调咱自己的智能体，由咱的 cmd的大模型去做意图的填充图分发。

答：其实是一个民营对接的模式，比如荣耀的意图中控模型认为适合给中国移动的范围，然后新发给我们的云端服务，我们的云端服务采用 cmd的模型，然后细分给我们内部的各个专业的智能体。

邵华：以后这种架构就是他这些不同公司的智能体还要装不同的大模型吗， cmd对接的是咱们自己的那两个智能体，如果他们对接其他的智能体，由他自己本身的智能大模型做中控转发，然后就调别的大模型。

答：合作其实是非常难突破的，为什么一直突破了荣耀，是因为荣耀可能有些投资的属性，所以可能一些协同关系更好一点，荣耀也只会把一些能力打开给中国移动，他也不会打开给其他的一些公司，所以一切的补充发入口荣耀只有一个主创任务给他用的助手，他会把通用的一些产品分发给我们，是因为我们跟荣耀有一些非常特殊的技术的合作。

邵华：咱们还可以主攻这个方向，我理解各个手机都会有自己的大模型，对吧？华为他自己可能也有他自己的。有可能是用咱们标准去做相应的调度过程，对吧？

答：基本上会参考荣耀的这种模式，但可能在具体技术实践上不一定是这样的，可能会通过一些内线的APP或者其他的模式来实现这种双智能体的一些入驻。

- 海洋大模型研发——齐鲁创新院

尚晶：我咱们思维链的数据集中，大概有多少条？都是什么领域的？咱们是如何收集的，从哪里收集的，它的大概分类是什么样子的？

答：30多万条是吧？主要是海洋科研和医院养殖。数据的来源主要是论文、书籍、文献，从这些里边包括分两部分。一部分是从这里面然后有问答，对的话暂时写一遍，这是以第一种方式。第二种方式就是从里边提取问题，提取问题之后，然后通过证明的方式来获得。

尚晶：关于后面的科研助理工作，目前是做文献分析大于阅读论文这种类型的是吗？其中比如说综述是这种应用吗？

答：我们目前的科研助理和文件分析是两个APP，第一个跟和科研助理，目前主要是做一些基础知识这种学科的文献分析是我们文献助手，因为我们现在也是标准成果，但是文件助手这一个我们还在研发中，我们就相当于年底的时候就可以展示。它这两部分因为它是一个大的模块，不好说。对这类科研场景我们就分两部分，一个是科研助理，一个是风险分析，这两个都有。但是可以分析已有的一些文献及历史文献，还是说进行一些在线新增的文件，是可以形成分析能力的。它这两种，一个就是说搜集了一些海洋领域以及属于海洋大学他们所谓的一些论文，我们跟他合作，收集了一些基于针对有的这些文件，我们可以去提取一些摘要，或者是一些他们文件的创新的方法，做一个思维导图的链接，如果提交我们一个平台，同时对于在新增这一篇论文的他们的一些就是说引用那些论文一下，就基于我们处理，可以再搜索一下内容。

尚晶：咱们海洋类的这种文献大概的收集覆盖度是什么程度，比如说覆盖到什么级别的论文，以上全部都收还是什么样子？

答：我们目前因为是我们研发的出去了，目前覆盖的仅限于我们给海洋大学图书馆，他们属于一些电子的这些内容，再加上我们去网上发表了一些公开的，咱们说实话现在目前的量多大，因为仅仅是实现这个功能，后期我们可能和一些其他高校，就是说也可以就像跟他们合作，整体把任务的数量肯定要扩大。

- 教育大模型研发——成都产业研究院

解灵运：教育教学和巡考放在教育大模型里，这两个有什么共同点？

答：主要还是以我们的市场需求作为我们研发立项的方向。那么一个就是刚才我们的教育教学它更偏文本，像作文、语文以及我们的校园注册它更偏文本性，但是巡考是国家考试院给我们专门提出来希望中国移动去做的，它其实更偏视觉，它是在高考场景里面一个摄像头是不是能够把整个教室里面的作弊场景给识别了，所以虽然是放到教育里面，其实它的两个的技术方向是略有不同，但是都是跟这种市场行为来比的项目。

解灵运：我理解巡考是共识，维持于什么安全监控那些更有一些类似的共同点是吧？

答：因为它的动作行为和通常现在业界有的东西是没有的，就像海康他们实际上都没有办法去做作弊这种行为，因为它是根据国家考试院专门定义的那种43种作弊行为来做特殊训练。所以理论上它训练的数据还有它整个特点和教育教学大模型里面，这两个其实是完全没啥关系的，因为一个是聚焦在考试场景，一个在教学场景。

邵华：有落地吗？

答：第一我们自己就有 AI学习机这个产品，所以首先在自己的产品上一定能落地。第二我们也和河北省去做了沟通，那么河北省的传媒集团以及它的教育厅一定会把我们这个产品去在我们的当地去落地。其实作文批改这个需求在整个业界是很多的。第三我们还会给老师去使用，不仅仅是给学生用。

赛道和普通学而思迅速学习竞赛道是不同的，他们是直接是to C的，然后移动学习机是to B再到to C的，这个赛道是不同的，定价其实也不同，因为讯飞的学习机是非常贵的，我们六七千上万的都有，但是移动学习机大概价格是在大概1000-2000左右，所以这个价格是下来。其实前期包括讯飞集团其实也在推怎么样讯飞合作，但是讯飞目前作为批改上的合作的，他们的建议是赋予移动集团合作，所以这一块的话移动集团是很需要自己做批改的资源能力的。都是因为我们觉得是需要自力更生。我们的学习机在我们集团的整体规划里面要达到整体学习技术或者10%以上，这是一个市场行为。我刚才提到的准确度，我觉得虽然做的是比较多，但是从我们现在测评数据来看，我们已经是超过了主流精品的，不是准确率，我觉得从性能上到市场上我觉得应该都还好。

- 医疗行业大模型研发（试飞调增）——成都产业研究院

邵华：我问一下成研做大模型是总共有多少人？包括这两个项目。

答：超过80个人。这里面其实我们分成了几个团队，有数据团队给我们专门会有一个数据团队去做数据的示范企业治理以及训练，然后我们有模型的团队，有算法团队，还有应用团队，因为像专病之类的，我们还会像皮肤病，我们还会做一些专项交流，就对我们的资源消耗其实是两大，公司也一直是把我们新的人员都往AI上面靠。

邵华：你现在的方向特别小，所以每个人特别少，你看你医疗行业大模型然后和随访专利大模型，这两个是不是都跟多模态相关的？

答：我们其实在做这件事情的时候，我们所做的L2场景都是基于我们L1的模型来向上进行延伸的，其实也就是大部分的通用能力已经具备了，L2主要是做一些具体的调优。

邵华：但是这都挺深的，还包括你刚才说了，你刚才拿到的是整个流程，整个医疗的流程，不光是L2，还有上面的应用。

答：那个会分成两个团队，因为我们还有应用开发团队，刚才您提到其实我们没有放到刚才那个人里面，应用开发团队，他会去做API的联调，还包括一些前后端体验的对接，包括各个小程序接进来以后的前端开发，它是在我们这里叫应用团队。

邵华：你们是不是要考虑收敛一些，比如说你要看一下，那是不是要结合CT结合病理工作，然后要不要结合若干天若干月若干年之前的力度去做，你这样才能做到真正的对医生有这种辅助的效果。如果咱们只是做一个这种图像模态的识别，还有部位的识别，这个会有什么用呢？

答：刚才您提到这个非常重要，我们现在其实因为没有在年初的立项里，其实我们现在在给广东和云南做的时候，就会引入个人健康档案这个东西，通过你的传上来的历史报告，以及你传上来的医院的信息，会给你建一个叫做个人健康档案，然后你后面再问医疗问题的时候，我们会基于你的健康档案再给你做一个，再给你做综合治疗，比如说我做了一个手术，回去以后我说我哪个地方比较痛，那一定是基于这个结果去做的，这也在我们的随访里都会把这个东西放进去。今年我们会发布我们的个人健康档案，基于它来做的文档。

邵华：你要做一个这么专业的领域，然后这个领域里面要做深做到有用的话，其实你要做的工作特别多，而且不一定是全局重点工作的一些事情，包括你看随访专业化模型，皮肤病你们做多少年了。至少有5年到6年的时间了，前期其实做的也不是很好，你跨过大模型你能干得很多。

答：其实我觉得我们的行业大模型，越是专业领域深越值得做。反而是如果这些数据在互联网上比较多的话，我觉得更容易被通用纳入信托取代。正因为医疗行业数据比较专，更适合我们这些专业公司去发布专业的大模型，这是我的第一个看法，所以说越是有门槛的越值得去做行业模型。第二刚才提到的为什么像在专病皮肤病，这个是受客户的引导，比如说之前我们是在华西做完皮肤病大模型，他希望给病人做好一个预判，就是你在看病之前先拍一张照，然后就给他分析好，它整体还是去帮医生了，病人这个病例过来以后，我怎么告诉你一个比较好的处置手段，可能我们做的方向是和我们客户给我们的需求来去落地的，后面我们还会有很多专利，比如说我们会给他做心血管，然后我们还会去做麻醉的手术的，可能会和我们客户的一个需求去绑定中。但是刚才提到的很好，这个方向是这么多，你怎么去收敛？我觉得在第一方面对我们的数量来讲，我们尽量所有的方向能够和我们L1能力能匹配上，如果拓展的投入能可控的情况下，我们会去选择，也不是说我所有第二医疗它比较专业，越是头部给我们提的这种专病的需求，我们可能响应力度会好一些，不是头部的，我们可能就基于我们会做更细的评估。

邵华：试飞是这样的逻辑，不是所有的试飞我们都要匹配相应的研究经费的。产创基地其实已经提供了一个非常好的平台，让你省下能够进行对接，你做了一个渠道对吧？哪怕我不给你钱，不给你研发经费的匹配，产品基地对应的后续对接的话都是有好处的，你发现很多商机，你在中间我们只对哪些会有这种战略项目的匹配，第一个你可能这个公司先研出来了，研发之后在省里去做这个过程中，发现有些能力不具备的就免了，一出来之后有可能L2基本上就不具备，然后你可以进行这种相应的匹配，然后这个是我们帮助你把从这种所谓的出彩走上货架的这一步是会有的，包括我们在过程中会有数据的沉淀，工具的沉淀，包括你刚才说的模式的沉淀，有这个东西是可以做相应的战略项目匹配的，但是如果比较成熟了之后，你要去做DSP项目，比如说你像河南这个项目的话，可能大部分也是以这种流程贯穿业务行为打造，咱们主要考虑的是不适合放在这个战略研发项目里面。因为试飞的话，你在后面这些项目也不是说所有的这些项目都投下去的，这可能得再看一看，如果之前的项目是符合刚才的问题，标准的场景化能力的提升，数据公司模式的沉淀，那就是ok，对吧？但如果你已经成熟了，你可以去这边这个项目了。

答：是的，其实试飞行动我觉得是今年比较好的一个，因为以前我们在各个省的体验上，我们研发了一个什么东西，你到底有没有在各省落地，不同省它的体验会不一样，好像有些省他跟你合作的比较好，有些省可能合作的差一些，试飞行动今年其实是开了一个通道，说让省公司可以和在前期就能和我们这种专业公司在今年的研发项目里面去做预研和投入，然后他们找到客户具体方向，其实除了河南以外，很多省像北京，福建，内蒙、河南都提了，希望和成研一起做试飞，觉得成研的研发方面应该做的不错的，我们是从里面挑选了周口这个比较有代表性的来做，因为它一旦是试飞做的比较好的话，那么全国各个卫健委都能去做规模性的复制，会比较好一些，因为不同医院每个医院现在都有单建的趋势，像周口这个情况实际上是一种比较容易推比较容易复制，且我们觉得是比较聚焦的一种方法。

在线蓝军专家代表（李怡特）：我们现在是有很多落地的成效，是在两边的项目成果里面都写了，所以我们也是像刚才上述建议的一样，尽量的去把我们 AI的区域给它做深，去给它搜索一些，没有必要去再做到那么宽泛了。

- 生态环境大模型研发——物联网公司

尚晶：我理解咱们其实是这个行业通识全部都整理了一下，第二个的话是把一些遥感数据，基于这个遥感数据，这个水质，一些植被覆盖这些，做一些监测是吗？

答：第一是它生态环境部不是会有很多的下属的站点，站点也它会有很多的这种设备，设备需要人去操作，去维护以及数据采集，所以他们对新员工会针对这些所有的技术规范的设备，去做一个实时的助手，类似于一个助手和一个培训，这两个他们当时是以这个需求为出发去做，第二就是说它的监测的数据有多种维度，比方有这种部署到基站点的数据，还有这种遥感的数据，我们会对遥感的数据这个做分析，让他们传统的话是需要一张一张的去看的，我们会通过语言的方式去做，就这些数据我们会描述说我们这个业务问题是什么样的，他会根据这种语言的交互以后去把通过语义的方式把图片跟语音匹配的图片找出来了，这样的话会去提升它整个的工作效率，从这样两个角度去解决他们实际的问题。

尚晶：咱们在这个数据方面，还有没有可能在一些领域里做一些更加地扩展，另外如果是基于遥感数据来做一些应用，这方面其实比较蓝海，就是好多原来的那些遥感的机构，在这方面其实能力非常强，咱们这个优势是希望在哪些方面跟他们形成一个区分性的优势。

答：因为数据的话现在的话是说我们会覆盖4类的话，就是法律法规技术标准，然后还有它的业务知识，因为还涉及到环评分析，也是他们的业务上的一个非常重的一个点，包括我们在跟广东的水利厅，东莞水利厅这些去沟通的，其实他们有非常多的这种环评报告的这一块的内容，所以这块也是我们在逐步在去扩展的。

然后遥感这一块的话，传统的模型因为它可能是传统解决的话，就是一些小模型来做它的通用性，还有语义的交互能力来说，相对来说会有一些跟现有的业务结合的话，扩展性和交互性会差一些，我们经过九天的跟我们看的方式来说的话，它的扩展性和新的交互方式上会有一些优势，所以这两块我们在开发的过程中也会去做一些结合，就比方说我们传统的这种模型会去做我们这种某个小领域的数据的一个生成，就相当于我们用小的类别的数据来去辅助我们做大模型的训练数据的方向的，这两块也会去做一些结合。目前的技术角度上我们会去走这个路线去推进。

首先现有的传统的这些遥感的这些厂商，他们都是一些小模型，就集中我们在点上面一些监测，你像我们比如说水质的一些污染，它只能监测这一个点位，那么通过我们遥感就可以对比如说整个河流整个库整个流域就是这种大面积的就是全流域的这种企业的一些监测，一个差异化的优势，还有就是说我们通过这种情况主要是节约它的一个成本，以往的这些人能力的话，去现场去做采样检测，这些成本是蛮高的，那么我们遥感这一块达到基层的这一块的一些成本。

尚晶：咱有没有对过标，因为像比如说百度，华为，中科院，他们其实在这方面都也有一些专门，当然就像你说的，他是专门比如说面向这种蓝藻流域或者植被，他会去做，咱们跟他们在技术指标上有哪些比较吗？

答：其实这个遥感领域做的最好的是在国内，应该是武大，武大的遥感制作的是最好的。其实百度他们集中的还是他们人工智能这一块底层的一些小模型上面，他们是有优势的，华为在整个集成的这种解决方案方面，他们是有比较大的优势了，我们中国移动我们是基于我们九天的举措。

- 有色金属（稀土）大模型（调增）——江西VR中心

尚晶：对应的指标这一页说要有一个专业评测方案，还有一些关于稀土应用场景的一些预训练的指标是吗？你增加了这个项目之后，这个子项目对应的新增指标是什么？咱们做预测目前用的数据是什么？是只用了他的前期的一些价格数据，还是也引入了一些其他的，因为这个价格它其实受很多方面的影响比较多，包括供需，然后产业链变化，还有一些这种国内国外形势，你们做价格预测的时候用了哪些数据？

答：目前我们现在预测的数据一共有12个领域。

尚晶：这些数据都会用在你的预测算法里面吗？

答：都会用到的，因为这些数据都会对价格会有波动，会有相应的影响我们一看到像我说的这个图，我们相关所有的核心的数据全部会把它最终录下来话，然后下发之后会跟我们的时间进行对齐。因为其实价格它影响因素是非常的复杂的，它影响的因素实际上很多，我们其实都会把这些数据都会用到我们的价格预测上面来。

尚晶：你们采集的数据采集的实质性能保证到多少程度？目前采集的持续性。因为项目特朗普说了一句话，然后你们什么时候可以用到你的预测算法里面？

答：目前我们是以天级别的采集的方式来做的，因为有很多这种新闻也好，它也毕竟直播性，我们基本上是每天会把这个数据做一版更新，然后会对这个结果进行一个重新的修正。

在线蓝军专家代表（李怡特）：首先专家们还是肯定了咱们这个项目这个战略意义，不管是从稀土的资源角度来讲，还是跟央企做联合都是很有意义的。但是有一个市场方面的问题，就是我们稀土大模型其实对未来来说，我们的客户拓展市场的空间就没有那么大了，那么今年我们这个项目投入是1000万，我看专家说收入这边我们写的现在是500多万，那么对于未来几年内，我们如何去把投的研发成本收回来，我们有规划吗？

答：因为这个项目确实是一个今年才开始投入的一个项目，所以说它可能有一定的周期需要回，但是我们后面的规划其实已经大致做好了，那么这个系统大模型本身现在第一个用于系统的集团的内部，毫无疑问，其实稀土集团的内部的话，除了它项目刚才说的这10个职能部门之外，它其实下面还有几十家系统的这种矿产的相关的公司，包括它有两家上市的相关公司，这些公司我们下一步的话重点去把它的这种生产的下属单位进行推，因为那些单位还是比较有钱的，他们每年的话在这一块的产值都在两三百个亿左右。

第二个的话其实还有一个点的话，它的系统的产业上下游，因为我们现在其实这个系统为例，它对下游其实对新能源也好，对一些三星电子产品也好，他们这一块其实也是高度依赖的，这些他们现在我们的系统集团也在沟通，我们做大模型不能只给我们技术集团自己用，也要服务于我们产业的上下游，所以我们下一步的话也会逐步的向产业的上下游这一块来进行一个推广，比如说我们之前现在跟这里也提到了，我们在做研发设计里头有一个具体的工艺的优化，这一块的话其实我们跟中心的研究院已经沟通好了，我们现在主要是后面会服务于我们的相应的一些下游的厂商，比如说可能不是从事于稀土本身，但是它是关联的一些企业可能会对他们会有很大的价值，现在已经找好了三家了，就可以落地的单位，所以也会有项目规划，所以总而总而言之就是两个方面，第一个对稀土集团内部我们会它的下一它的下属的生产单位和重点推广，第二个的话就是服务更多的像我们的产业的上下游进行一个推广，这是我们目前的一个推广。

童恩：在这个项目稀土集团出了多少钱？

答：目前稀土集团他们在这一块里头还没有钱的投入，现在主要是内部的数据是由他们来输，第二个他提供专家的相关的一些员工的指导。

童恩：江西公司出了多少钱？

答：目前江西公司这边的话是集团投资我们的一个钱，我们规划了800万的自研的一个费用。

童恩：这个事情你们当时是怎么想的？就是说人家完全不出钱，我们出钱给人家搞一个这个东西。

答：这个问题我们主要是考虑到战略的卡位，因为他今年的情况来讲，他们系统大概也是想去往这个大模型去转，但是现在的话集团层面其实还不清楚大概能做到什么一个程度，所以的话先让我们预先在这边投，投了之后他其实根据这个项目也会同步做这个项目的一个规划。

- 大模型基座及应用提升专项-政务大模型试飞——中移集成

尚晶：你们做的项目非常多，在这些项目中复用的比较好的能力是哪些，而且这个复用度怎么能够尽量的提升。

答：用更多的还是像智能防范，因为我们本来做数字政府项目，目前也是用一些智能体的工作，比如说打通了人社局做一些接口，然后再跟财务各方面两个接口。通过智能问答的形式，把客户引导一步一步往前走，这个的工作除了在甘肃用完之后，黑龙江也是上线了这相应的功能，然后目前在河北也是基于在做一些调整。

复制的话大概是这样的情况，国家它有一些基本的政策，这些已经训练行业模型里了，但针对黑龙江，比如说河北不同他们之间的事项办理的一些厅局决策还是不一样的，所以我们这是还需要再训练一些场景模型。

尚晶：通过智能体的工作流编排做的还是去直接根据国家里面的一些流程去防范。怎么去解决不同的地方，它实际上流程有差异。

答：比如说黑龙江它还有一些针对智能的要求，比如说改成什么样子，这些知识实际上相对来说比较通用的，这些我们通过 SMT然后做一个场景模型的训练，然后河北还有什么要求，这也会做一个训练，然后通过智能体的编排，然后比如咱们再看智能的，还拿出一件事来举例，比如他先需要开父母的单位所在地证明这些其实数字他已经有了，然后接下来要医院他相应的一些婴儿的出生时的一些情况，这些的话就需要在智能体编排的流程里头把它编排进去，然后有些相应的一些点该怎么识别，再往下的话开完这个证明之后他还要入户，还要办理身份证，这些需要跟公安系统做一个打通，就可以举上一个刚性不好做的例子，因为公安系统它相对也比较封闭，它是通过一种接口方式来调动，所以这块在做产品设计的时候，还不能完全通过那种这种常规的方式，他接口之后再做一些相应的东西，然后通过这样的话流程串起来，所以不同省份之间它整个智能体系流程编排的话还是有规定的不同的地方，然后在相同地方我们也会积累下来。

尚晶：咱们试飞过程中，你们觉得可能遇到的比较大的这种技术难点问题是在什么地方？不管是你克服了还是没克服的。

答：技术难点的话，目前其实还是在刚才说深圳的12345这里头，因为这个场景它相对来说还是很复杂的，咱们看到的是一个场景，但是你看它需要这种语音理解，还需要把用户的话签到具体的比如他说了在哪发现了一个什么事情，然后这个事情他可能是什么样子的，主要是发生着火了还是什么样的，这些东西因为是用户存在的日志里头有些它效果就转化文字效果不好，我们还需要做一些相应标注，然后同时转完了之后还需要把相应的东西填到对应槽里头去，然后签完之后的话，因为你最终还要形成工单，然后工单卖方他现在确实到有关厅局，有些是公安局的，有些是民政局的，有些是市政的，怎么判断的话，也是需要训练一些分类器，整体上12345的话就这种分类器，得用12个这样一个大小分类器来完成，还是比较复杂的一点。

在线专家：其实在跟客户去做落地应用的时候，大部分都是需要去事先依据客户的这种标准数据去做微调，然后在这微调的过程中，你怎么去比如说我在黑龙江做完的项目，有没有一些经验的积累，或者是有没有一些能够标准化的这些东西我能复制到，比如说山西的政府市场，或者是其他省的政府市场，还是说你每一个项目完全都是按照当地的政府的这种需求去做这种定制化的开发。

答：大概其实就是分三种手段，第一种手段的话得有一个基础，就是行业模型，行业模型的话我们会掌握一些国家政策，这些是直接训练，因为这边是全国都是一样的，而且现在国家也在趋于大家一体化。第二部分的话就针对不同省份它之间的一些个性化的数据，我们会做一个场景模型的训练。第三步的话就针对一些具体应用，比如说你在黑龙江接的知识库是接了三个表，都是还是那些应该是来统一从集中刚开始接了10张表，针对河北的话他可能是接了12张表，这次是需要再去做1个配置的，但其他跟他2个工作的话是已经在后台训练好了之后就直接做1个服务。

在线专家：咱们在实际落地的时候，这些已经能复用的这些产品是有标准化的这种报价和部署模式。我不知道在整个项目的落地，比如说现在已经落了，然后我们有哪些功能是提炼出来，还是能够做标准化，然后复用到其他项目里边去。

答：现在目前这6个应该是相对来说有标品，然后可以做1个部署，但是部署还是需要我刚才说的那几个步骤，因为它大模型这种项目整体上它并不是像一个交易的就交钥匙的工程，我是买一个笔记本弄完了之后是要告诉你使用说明你就可以用了，他肯定还是需要做一些产品的对接，是这么一个情况。但是我们这些标品的功能它已经是基本上开发完了，就需要你比如说我进入过程当中，我需要接哪些知识库里面做一些训练，这些是明确的，是可以做标准化的，但是你到时候结合对方的系统怎么来接，怎么来去跟数据库做一个表格，就哪怕同一个字段它可能起的名字一样，但内容表示不一样，就是实际的这样一个东西。所以的话整体上目前的话分两种，一种是标品，比如说像一些公文写作这种相对来说，比如说我只需要用到一些国家层面的，或者是某些省会来一些预制的，这种可能就做一个部署才能用了。针对一些像智能导办，有些12345这种肯定还是精准化工作比较多。

在线专家：大量的数据，我们能不能内化到我们基础你的重大模型的基础模型里面去，你训练完之后，比如说我把山东的一些政策内化完之后，我是不是可以比如说在山西的政府去做决策的时候给她一些建议或者意见，这是第一个问题。第二个问题是如果我们每一个项目都完全按照这种大量的数据去做标注去做定制化开发，你们的成本，能覆盖住吗。

答：因为它是试飞，去年我们已经做了这么大的项目，当时已经攒了一些数据了，然后有些数据比如说涉及到一些省的去试点这些数据，我们在做数据处理的时候会把它处理掉，但是你这样相当于说普通的，比如说我在公斤剩多少了，然后我在这个税收证怎么办理这些数据的话，我们都是给他积累下来这些数据是可以作为行业模型训练的，因为这些东西它是相通的，但是在实际过错的过程中，问完之后给他答案这块，我们相当于是通过智能的方式去做一个配置答案之后，他有些是比如像河北那边他有链接，我可能就把链接进入到档案里头去做一个跳转，但如果没有链接的时候，可能如果说通过更多的难得方式，也是功能配置，然后该有操作给他先弄起来，这样的方式来处理，这相当于是这么一个情况。然后就是成本这块的话，整体上我们现在打法有两种，一种的话就是结合基金公司本身大数字政府这种方式，我们会做整体，就比如像现在四川就把它整体的人工智能一套，其实我们都拿下来之后，然后在内部来做相应的这种的这种利润还是能保证的。

- 大模型基座及应用提升专项-教育大模型试飞——成都产业研究院

尚晶：咱们在北京还有湖北试点的时候，目前的调用量是什么情况？因为根据计划来看的话，我们要求也是在8月中旬的时候把系统能力布上去，暂时没产生调用量，咱们所覆盖的学科和学习阶段，包括是全学科的，大概是个什么情况，能够覆盖到什么程度？

答：目前我们在湖北和北京的7月底已经部署完成了，接下来就要进入到他们的实际环境当中去用。刚才已经提到了，就是说我们的4个场景基本上是按照全学科的去布局，但是科普助手更多的可能就是说覆盖到小学低段的水平，目前大概是这种情况。

尚晶：咱们现在这些学科的数据积累上，共收集数据就2000多条，咱们这个数据量够训练出来，能够覆盖咱们所有的这种中小学生的知识点的能力吗？

答：因为我们其实在教育大模型本身是在科创部有立项的，所以我们大量的数据是在中间这一层，就是教育行业大模型，今天上午其实我们有答辩在这里面，是积累了大量的数据，其实在这里面已经把我们整个K12所有的全学科的内容以及历史考试内容，能涉及到的教育所有信息在这儿，所以在基于它去做我们的科普助手之类的，其实它要增加的数据是不多的。

尚晶：我看见好像答辩的时候主要偏语文学科。

答：数据是全量的。比如说今天讲场景的时候，因为它是我们先会构建一个教育行业的模型，把我们所有的学科内容能够放进去，然后我们会在做L2，我们叫做应用场景产品，它定义是会和我们的客户需求相关，所以大家看到可能是偏语文，其实我们是全学科都有，包括我们现在有一个叫做客户生活助手，可以在电子学生证上去使用，在里面不管是你问百科知识，而且我们还会基于它去做一个英语的口语辅导，都基于我们教育大模型。

童恩：你里面提到的91%那个，是什么指标？

答：这个是语音相似的指标，它是衡量模型的回答的正确性和标准答案的对比的。

童恩：是测试中心给你的测试报告吗？

答：我们现在设置的这些指标都会在测试中心去做，他会定一个目标，然后年底的时候要这个东西去根据预先他们设定的一个指标是不是达成，但在这个过程中我们自己会去测试，然后看是不是达成了以后再到测试中心去，他测完出一个最终的结果。去年已经达成了，那么现在我们这个是自己去验证的，具体实际证书肯定是等测试中心的结果。

童恩：你们感觉自从试飞了以后，你觉得你们在成果转化方面到底有什么便利？觉得对你们整个工作有推进有积极的作用。因为其实有没有是非差别，主要在什么地方？

答：因为我们之前做一个产品的研发，它有一个周期，那么一开始可能会去先构建交易大模型，在基于我们成研院的市场需求去定制我们的场景，这一次我觉得试飞比较好，是它能让省公司直接前期参与进来，他因为真正的像北京市教育局，像我们这种客户都在省公司手里，那么他们去快速的和北京市教委这些去接触，了解到最新的需求。因为省公司也要对我们各个专业公司的能力做详细了解，在今年的试飞行动，其实对我们各个行业模型的推广起到正向的作用。

在线蓝军专家代表（李怡特）：我们在各个项目之间还是要做一个收敛，我们现场的专家们把咱们教育当中写的教育当中的讯飞，包括政企那边的教育项目，三个材料拉齐看了一下，里面有很多功能点都是在重复提到的，还是不太明确到底哪些功能是哪个项目做的，包括后续的研发，我觉得还是要再做进一步的收敛。

- 大模型基座及应用提升专项研发（山东）——齐鲁创新院

在线蓝军专家代表（李怡特）：在山东枣庄落地的这个项目，在刚刚大模型试飞里面，同样的项目也已经汇报了，我想问一下咱们这两个项目是什么关系？

答：这个项目是和中移集成的一块去合作去完成的一个项目。然后我们创新院在这个项目里面主要负责的工作，整个的智能体系应用的搭建，就是刚才在 PPT里面就是展现的像政策问答，还有职能岗位推荐，就是这两个应用，主要是由创新院这边来承担，然后中心机场那边主要就是负责一些项目模型，还有像软硬件软硬件对接的一些工作，因为它里面还涉及到一些机器人的硬件的适配等等，然后包括里面它会做一些像活像活体检测，然后还有语音交互等等的一些功能，然后这些工作这有个中心机场这边他们来负责的，所以说这个项目相当于是我们双方一块去合作并完成的一个项目。

在线蓝军专家代表（李怡特）：首先说一个最基本的合规性的问题，现在相当于是在两个项目里边，涉及到比较多的医疗等其他的这些。像我们现在就是说同一个成果被写到了两个项目里面，在后续的合规风险是很大的。讨论一下看项目之间是不是还要再调整一下。

童恩：你现在这个里面提到这些项目都是以齐鲁院的名义签的吗？

答：不是，这些其实都是山东公司，因为我们现在开展他因为没有资质，所以就不再考虑投标。

尚晶：我看到还在工业场景做了一些相关的工作，能不能展开说一下咱们这个行业经营助手和智能分析，主要是完成什么样子的产品支持行业经营助手在做行业知识问答吗？

答：对计算助手。他们领域的一些知识，还有一个网站是他有些智能分析的功能，就说类似于但他不是简单的数，它可能根据一些它不是根据适合C本具体查库，它可能根据一些现实数据或者是一些其他的数据从里面分析挖掘，但是他是分析挖掘可能基于小模型的预测未来的数据指标数据，那么通过大众生产来进行展现，或者说咱们就开始画图，全是大小模型，就是联合构建了相当于一个问答和预测的。

尚晶：咱们在做这些工作的过程中，遇到哪些一些技术方面的这种难点问题，咱们是用什么样的方法进行突破的。

答：我们准确率是达不到他要求的，因为他可能是有他专业的，专业的也很多。然后最后再细化到某一个具体的文章，进行新闻综合检讨文档，这是一个难题。另外智能它数据分析这块，因为它涉及了大量的那种小的模型，相对于原来数据这块可能是根据不同的一些数据的功能去调动，我们感觉是一个难点。

- 大模型基座及应用提升专项研发（水利大模型试飞）——物联网公司

在线蓝军专家代表（李怡特）：简单了解了一下这两边的两个单位的水利模型的能力，现在并没有沟通，所以后续的话需要我们政企同事协同一起来看研发的职责分工到底是什么样的，然后包括后续如何去互相调用这个能力，然后这是第一点。第二点就是针对于我们现在项目有一个问题，就是我们基于试飞做的这几个助手，就是在天空的细节就是核心成果，1-3的智能体系应用这里是我们它调用顺序与水库监控视频为例。从线上到监督再到监测助手，到水源平台，水源平台这是现在应该是有大华海康的平台。然后这些智能监测系统是这几个企业现在不具备了吗？因为之前像大华他们也来跟我们科创部他们汇报过，在水利方面他们做的内容其实比较多，这一块能做一个说明吗？

答：首先是这样的，我们在福建的省厅、鄂尔多斯，包括浙江这几个省，大概有十几个省厅的话，目前对接的水源平台都是我们整体落地的第一个应急需求。它这里面不仅仅是水源平台，盛大海大这些视频平台，还有一些是水资源的平台，我们现在都在持续的给各个省厅在做一些持续的开发，这是一方面。还有一方面刚才领导也提到，就是说我们这一块整体测的话，是之前的政企的互联网产品部已经有很明确的界面，我们这一块主要是做流域防洪，农行那边主要是达到安全，这块是大家已经达成了一致，并且在这边政企的领导都是认可的。

在线蓝军专家代表（李怡特）：还有一个问题，我们在给这些政府提供服务的时候，是在我们这个项目里面就会把水岸平台包起来，是我们这边来统筹提供服务，还是说我们只是给他们提供监测助手，然后水源平台是政府测他们自己自己对应的厂家，就是大华海康那些。

这个就分两种情况，像目前有些审批就审批，大部分的沈阳平台它已建的审批，我们是首先做我们的知识平台，在知识平台基础之上做我们这些这三个智能体系应用，这是相当于我们整个在水利行业的整体的一个部署的情况，对于没有新建的，你像现在在跟浙江这边，他们有些地市的比较偏僻的这些省份，他没有新建这个水源平台，这一块我们也有自己的行业团队会打造整体的这种解决方案，满足客户的需求。

尚晶：咱们在多个省份开展了这样的一些项目，在这些项目过程中，哪些能力是相对来说比较通用的，哪些能力是在成熟过程中可能会有一些个性化的，你能不能大概总结的说一说？

答：从通用的能力来说，我们目前水利大模型，通用的在网上超100多个网站上面的功能，一些数据我们训练完了之后，这一块语义的理解不同的客户，不同的项目它是能够通用的，第二个就是我们基于一些客户的私有的那些数据，也把它做了一个相应的通用的语义的一些理解做了训练，因为我们每一次在客户那去部署去做PC的时候，还都会做一些预训练和微调，那么最终我们从第一个名下的开始，然后到现在的各种形式，我们不断的去积累行业的这些语料和语义的这些理解，这是从数据这方面来看。

第二个就是从4个能力来看，我们当前基于水利大模型的知识平台里面包括知识图谱、知识库、知识引擎这些包括知识图谱里面的一些构建的一些基础的能力，比如说跟相关的知识图谱，跟水体相关的知识图谱，这些都是能够给到客户能够比较有通用性的，因为在水利行业它无非都是一个水利工程上下游，然后谁管，怎么去做应急的设施，预案是什么，这些都是可以去通用的。从应用层面来看，包括我们现在的一些做的预报、预警和预演，还有预案相关的一些功能，都是70%是能够给到客户直接去做使用的，我们因为也有一些开源的工具，其实咱们的平台里面来，比如说应急预案、调度预案等等这种预案，这些都是相对比较通用的，那么在不同点可能就是基于每一个这个项目客户他有不同的系统，比如说可能有长江委的系统，有黄河黄科院的这些系统，我们要通过基于大模型智能体之后把它集中进来，包括像这里显示的水源平台进不进来，业务流程是需要做一些定制化的开发，然后还有这里面的就是接口，这些可能是不太一样的，包括他这个客户最终要怎么样做综合的分析，比如说黄河流域，长江流域它还有库区，然后有水库之间这些系统，他们之间一个区域里面怎么协同要做水的调度这一块就是需要做一些相应的这种开发了，这是在不同的地方，目前首先来看我们目前交付的项目70-80%都是能够用咱们现在的通用的平台去做交付的，那么还有20-30%是需要跟客户去做具体的沟通，进入它的系统，真正的把咱们的水利大模型以及智能企业嵌入到生产流程里面去，因为他们的生产去做赋能，去解决他们实际的问题，就是像通用能力和不同的地方。

尚晶：我问一下，咱们刚刚也说在不同的赛制上，可能还会再去做一些预训练，因为预训练和微调肯定不一样，它花费的资源和时间会长一点，通常来说咱们会花费一个什么样子的资源投入，这是第一个问题。第二个的话就刚刚你提到说有很多地方可能会存在着不一样，有没有可能说我不知道有没有再把 sap的协议的这种方式引入进去，然后提升我们本身的这种标准化接入的这种可能性。

答：我回答第一个问题，就是资源投入上面来说的话，目前我们针对九天的13.9B57B-75B这一块的增量与训练的投入是以上13.9的话，我们就是把他们卡到16张卡做的旅行业，像我们的名义上大概拿了有2 2万多个文档，先做第一轮的英语训练，像75B的话，我们就需要32张卡去做这两个训练，这就是资源投资上的一个差别。

然后微调的这种方式本身的话，我们是需要两张卡，像13.9B就可以满足，像75B我们就需要4张卡，这是资源投入的一个区别，反正CP的一个技术研究的话，我们前期的像三个助手方面，我们在各省落地的时候是已经在这个方面已经做了一些技术积累和研发了，然后本身我们的下一步的计划里面，我们也去在 MC的这一块技术会做一些更深入的研究。

因为相当于说是水泵的形式，我们作为基础模型，然后因为整体这块的应用其实是以函数调用的作为核心能力的，再加上任务的规划这一块的话，我们才能够因为每个客户他其实这些的接口，它很多标准对象其实都是私有化的，我们其实要做的事把用户的私有化这一块的数据实现进去，占比整体的技术模型训练和客户的训练可能大概是有一个基础，基本上因为它这个数据量不会很多，比方说这个业务结果可能通常就在20左右，如果是我们在广东这边比较多，可能有上百，就是我们进入客户的做的这一些把它的平台数据去生成，生成的数据量不会很大，但是可能都在外面这两个模型的训练的投入成本。

- 自智网络关键技术攻关（含网络大模型）——网络事业部

王喆：数字孪生大模型，网络数字孪生大模型我不太理解你是什么意思，就是你是要研究数字孪生的技术，在网络这个场景下用网络的数据和网络的一些特点和数据去研究，还是说换一个场景又来有一个输出来是什么其他场景的大模型理论研究，如果是理论研究，我理解是不是一个更泛的研究就够了，而不是一个领域一个领域都要去研究，这个问题你们怎么看？

答：首先我们领域还是要专注 IP网络的里面，因为我们目标目前是没什么问题的话，还是主要针对IP网络这个问题。孪生其实我们已经做了很多的应用，还有一些前期的综合计量标准的推进，但是我们还是觉得里面有很多比较难的问题，然后有待于进一步去融合大模型的技术去解决，所以我们最终的话还是想建立一个数码融合，解决IP网络，因为可能运行困难的一些系统。

王喆：你们的上面其实有研究过网络的大模型，也有数字孪生的一些东西，我不知道再立一个技术研究的东西，它是跟那几个项目是怎么区隔，就不能在那几个项目里面去发现的一些问题，去做一些技术的办法。

答：首先不是专门去针对IP领域的，更多去注重网络的运行状态，所以这些的话还是需要很强的运营能力。我们依据的大模型本身的话可以不做限定，但是它里面的这些微调它的后续的，所以这些能力包括流量生成的特征，流量的能力，配置的能力，这些可能还是非常强相关的。同时我们还是要我们因为这个项目里面有IP网络的输入项目，所以我们想把这个能力也跟 IP网络上这个平台去很好的结合集成，所以这个是我们目前我们当时不太一样的地方。

- 大模型基座及应用提升专项研发（湾区院）——广东湾区院

在线蓝军专家代表（李怡特）：在合规上是一个很大的问题，有两个项目相当于是共同开展，但是在项目的成果里面写的是同一个成果，这个在合规性上有很大问题，然后下次后面的话可能我们要再进一步考虑如果说，我们这还做的话要考虑项目的整合。

尚晶：咱们本身做这个项目低空巡检检测能力这一块，是基于九天大模型做的吗？

答：对，它不是基于浙江创新，有一个叫中日大模型的航模，对，它是基于自研的一个模型来去做。

尚晶：对咱们在试飞的基础上，对这些叫什么模型的能力或者检测的精度方面又做了一些提升吗？

答：对，我们会根据具体的场景来去做这方面的模型，是对剧场的适应性的一些优化。

尚晶：大概有多大程度的一个提升？

答：我们后面其实有指标刚才提过，就是说在各种地方航道训练场景下，任务执行准确率超80%，你提供一个基本的指这个指标，实际上我们可能会尽量去做得更好，这个方案也是需要和我们的航母提供当期共同去这个剧场景去做的是这种微调去重新训练去提升这方面的精度。

尚晶：咱们在智能手机应用中还也提到有因为数据的智能分析和展示也是在本地落地的过程中，因为大家的数据类型肯定不一样，这个场景也不一样，你们在本地落地的过程中做了哪些方面的优化或者是准确度的提升？落地本地的时候肯定针对本地的数据类型和数据的语义是要做适配的，这一块咱们做了哪些工作？

答：对于有一方面这方面的数据还有大量的应用传感，技术结构化和规模化数据或者是那种专家支持，对于不同的数据我们肯定是有不同的优化方案的，说到底我们能够这样的一个方式，通过自然语言对这个数据进行分析，然后转化成能够在数据库里面直接提取数据和操作数据的这样一个分数据，这是一个方案。另外对一些背景的话这种非常多，比如说在我们很多专家知识，在第二方面我们一般会用这种有效数据库的方式来结合it技术检索这样一个技术，在这里进行一个精准的信息检索，得有不同的，我们这边以前都有过积累。

王喆：现在还只是个意向交流阶段，还是说怎样的阶段？

答：他其实一般不是说，已经有了明确的立项以后才开始让他会提前，有些商机他会需要对我们去对接去提前开展它。只是说到现在这个合同可能不是说立刻马上能签，这个事儿是很确定的。

王喆：咱们给他们交付的是什么？是基于物联网和浙江院的一些模型去交付一些解决方案，还是说叫人家做私有化的部署？

答：我们其实是基于这个模型会有相应的一些应用，整个的连模型带应用打包在一起，向客户提供一个端到端的完整的方案。

王喆：咱们跟互联网公司和浙江院的分公司，他们给你提供标准化的模型和能力，咱们去做二次定制化改造，还是说互联网公司他们也会配合去做定制化改造？

答：水利这一块我们会做相连相对齐智能体开发，未来公司因为属于大模型是未来公司这块提供的，根据模型一些优化，然后去做一些配合工作。另外互联网公司之前是在水利厅一块有一个基础的互联网平台的那边，所以基于平台上可能他原来那平台有些最核心的一些这个部门开发一些前端开发会做一些，当然针对这个项目本身，咱们这个项目里面主要是智能体的开发和数据集这一块还是我们来做。

- 多模态通用大模型关键技术攻关

在线蓝军专家代表（李怡特）：这个项目原有的研发内容分别是有一个AI+农业行业基地，是种植业行业大模型，然后还有一个观测大模型，还有观测大模型跟成研现在正在做的农业大模型和终端正在做的终端大模型有什么区别？

答：这块AI在农业的行业基地的子项目，其实是我们今年要调减的内容，因为咱们这次评审主要是评审调增的内容，所以我们调减的内容就没在这儿进行体现。AI+农业子项目是全部要调减掉。

在线蓝军专家代表（李怡特）：您说的是端测量模型为2.0是吗？对，跟我们现在终端公司在做的终端大模型有关系吗？

答：首先我们做的是一个通用打磨器，这里边这个东西他们心里边进行分几个成果，里边有一部分是跟很多需求是来自于市场，包括我们终端公司，他对我们提的这些需求，包括合作研发的这种 EB的文本语言大模型，所以实际上是部署这些市场的评审就可以提到了，这个是我们提供这个模型，他们可能进行合作进行一定的调优，主要技术这边是我们提供的。

在线蓝军专家代表（李怡特）：还有一个新增的第二个子项目，面向高等级安全领域的九天大模型AI应用互动研究，这是现在安全所正在做，他们那边有一个牵头的重大项目，为什么不考虑合并了，而且我刚才看了他们的材料跟您研究内容也比较相似。

答：我们跟安全那边的老师都有沟通过，安全那边整体牵头老师是说，因为这个是偏向于应用的，不是模型本身的，安全不适合放在那边，他是建议把这个项目还放在里面，然后相关的内容领导都是建议把这个内容放在多模态大模型项目里面，作为一个子项目。

- 体系化人工智能关键技术研究与验证

在线蓝军专家代表（李怡特）：首先明确我们新增子项目它其实是一个软科技的研究，对于这个软件研究来讲，只看到咱们有预算调整260万的需求，没有看到我们新增的指标是什么，那么您刚才也说了，可能指标会输出三份报告，实际上我们调整预算原则是如果要新增预算的话，一定是涉及到指标的新增的，然后关于这个报告来讲的话，你刚才说三份报告其实从投入260万来来说，投入产出并不高，所以这个可能还是要再考虑一下。

尚晶：我有一些建议，假如说我们形成的报告非常的有一些保密性，最好最后的场地就有一些这种认可作为一些证明，比如说报告特别好，相对来说刚刚我也觉得份数有点少，你们可以输出那种正式的大报告，可以少一点，可以做一些快讯，比如一个月一次的这种快讯，那种快讯可能就是这样的话，我觉得这个可能会显得字数多一点，推送的范围可以广一点，比如说推送到整个集团和各专业公司，反正省了很多领导同事们自己去搜集很多信息的这种必要性，这样的话影响力和用处上也会显性化一些。

肖恩：当然我这只是一个建议，也不是说这个项目就真的这么做，如果说我们就输出两份，但是得到国务院或者什么的这种批示，那啥事都不用做是吧？我的感觉你这个项目的必要性还是值得商榷的。如果说你这个项目需要这个的话，现在所有的项目他肯定都需要增加这一块的工作，你说谁不需要报告，所以我感觉不太充分。

王喆：其实刚才几个专家的意见你提得很中肯了，建议你们考虑一下。第一，半年增加4个人就意味着你不是4个人，你是8个人，你是8个人在这半年的时间写的报告，可不是4个人。所以我觉得是你还是要评估一下你这件事情的能效，说实话就是说九天的人去用8个人半年的时间去写这3个报告合不合适，就是你的人均产出是个什么情况，当然你可以再加几个报告，不是为了凑到这4个人或者8个人，你去加一些低水平的报告，我觉得没有必要，而是说你真的需要写什么东西。

第二个还是想讲一下软课题的研究，200万以下，因为我现在可以告诉你一个数据，全集团的科研项目里面2/3以上的软科技研究全都在200万以下，你是不是非要突破200万，你这个报告是不是值这么多钱？

- 刚才其实专家们也都提到了，要加到考核指标里去，我是看你的报告的质量的，如果说你的报告只是上面的单位让你去写一些东西，你做好一个支撑性的报告，或者说在你公众运营号上的一些报告，我不觉得有太大的技术含量，就是你真的是那种叫到国家层面，国务院层面去带来影响力的那种高质量的水平含量报告，那种才算，你们能出几个都要写到考核指标里去的。这几点建议你们再思考一下。

- 九天MaaS平台研发

在线专家：移动现在这种mASS平台，九天也有，IT公司也有，云能也有，这个之间有没有整合过。目前总结九月份推进这个情况，像你们公司的一些情况，感觉到支撑力度也不够。

答：一个是包括这种众智平台，还有其实云南的it公司的一些都有，其实之前科创部已经梳理过这个事情了，九天这块很多大模型的训条推工具链已经整合到了另外几家商业公司的平台里头，所以虽然说它对外暴露的品牌确实是相对比较多，但其实有些内核是进行了一个复用的。当然你说要考虑这个品牌，这个任务我觉得我想也不是我们这个项目团队能解决的，还确实需要科创部，可能集团更高层领导还是要协同几个专业公司，一起来梳理好了，怎么去统一一下对外去竞标。

第二个就是涉及到九天对外对集团内部一个支撑的能力也是本项目的一个工作重点，因为像我们也引入了卓望公司，卓望公司的话包括下面第二个支持项目，在一个层面的话，也是为了解决这个问题，因为现在这个平台之前，它并没有考虑到你这么大规模的一个商业需求，所以他在一种第三方功能组建了一个集成上，他没有做一个很好的结果这个项目也是为了目的，除了计划公司的引入，其实卓望公司的话，其实后面也可以驻场服务，除了卓望公司本身能力团队的引入，还有我们也在扩大产业基地，今年是有4+4一个产业基地，我们其实在基地都部署了平台，然后对团队也进行了一些培训，其实我们是希望4+4长期去把它形成一个区域的辐射效应，能够在它的区域范围内能够配合咱们集团公司一线的解决方案，还有客户经理去能够提供一些产品的支撑，或者后面包括运营还有技术研发的支撑。

模仿平台的话，它是属于一个针对于大模型这种成本和效果效率上面一个均衡，然后一个调度引擎，这跟这几个平台之间的关系，它属于上层的一个应用，这两个平台应该是在汇聚上边，它相当于汇聚上来以后，我们通过模仿调度这个引擎，然后把下边这些能力更好的使用起来，主要是解决的外部这些应用如何去选择更好的一个模式解决。

王喆：你们实际上应该去省公司看，你现在所谓的这种这些功能，其实省公司或多或少都有，你从头做实际上没有太大的意义。省公司有的几个政企业务里面推广的相对来说比较好的，所以整体上省公司在这一块还是下了比较大的力气的，你们应该重点去调研这几个省公司。

- 焕新社区攻关

尚晶：咱们对应的是新增的能力有增加吗？所以要增加这么多的开发量？

答：这个里面其实基于原来的九天平台所能提供的模型库、数据集、智能体以及右侧控制台中的某个项目，我的资产，这几个板块是原来的9800平台能够支持，然后其他的像互联网分区域，包括这些行业专区，包括整个的社区板块的资讯、标杆、比赛、论坛，原来的这些九天都是不具备的，这些都是新增的内容。

另外一部分就是原来的九天平台，它整个的服务模式管理的相关的模式，包括后台的一些相关模块，其实是没法直接适应 C端的这种社区的服务的。

比如说举个例子，包括有什么公司要求九天平台申请项目，然后申请资源后台审批，对于C端的社区来说不可能是这样的一个流程，可能是用户来了以后下一个申请额度，然后去怎么就在整个的服务对象和服务模式都变了，所以一个是新增的板块很多，另外是现有的板块都要做相关的改造。

尚晶：整体看起来就是对外，交的一个活儿的量，近3000多万对吧？

答：从整个社区来说，其实这块可能还算小头了，包括我们投了1000卡的1000卡的，可能都6000多万租赁费，包括重算85台服务器，包括一些专线，包括我们上线的一些安全的服务等等，其实整体的会比较规模会更大的品牌，确实是一个比较大的投入的项目。

尚晶：我还想问一下和汇聚平台的功能上面有没有一些可以复用的或者是什么？当然我理解就是也是独立建设，但是哪些能力通过复用可以减少我们的这种工作量或者什么之类的，有没有这种考虑？

答：从这一层看，平台层，其实指的就是某些数据的这些托管服务，这些底层的平台和工具链都是复用的九天的平台，所以整个社区搭建大概是两个月的整个技术部署以及静态的事件，它底层的所有的平台工具链都是基于九天平台来建设。

- 供应链大模型

童恩：是委外吗？还是自己做的。

答：就是相当于一个咨询项目。我们要去做调研，包括去做规划。它是配的是场景4，里面有明确说明，像覆盖模型的一些场景应用研究这一块是可以算应用方案的一个研究。

- 中国移动“四共"科技创新平台开发

无

- 云能力中心“联创+”配套项目

尚晶：其实你做两个，一个是偏训练阶段的边缘协同，还有推理阶段的一个压缩，是这样子吗？

答：对，它其实是三条线训练，主要还是做的是模型的一个生产，包括对于协同的一个微调或者会计训练，然后推理可能也会有，比如说咱们现在也会遇到一些客户的需求，比如说模型太大了，像不同的厂商他也会去把一些模型部分模型卸载，甚至是把用一些小模型再运来到端侧，再进行一个协同的推进，类似于机器这种模式。

尚晶：我就再问一下，现在的技术路线的话是服务于九天还是服务于其他的公有云客户，因为感觉你所提供的方案的话，本身跟模型他自己要去选择自己训练的一些策略比较相关的。

答：这个其实是通用的，但是我们目前考虑到的可能还是以公有云的客户为主。

尚晶：会开放一些能力出来，然后让或者是一些这种可被调度的算子，然后由公有云的客户自己去按需来做，是这意思吗？

答：对，它其实是你比如说它整体，比如说不同的它的任务，客户可以把它的模型可以去配置一下一些超商可以配置一下一些数据，它比如说在不同的地域它可以去输入，然后客户可以使用这些他的采购规模进行自己去进行一个微调，或者是进行一个训练。

张耀文：我们有个问题就是你们340万的都是联合研发的预算，这是怎么定的？因为感觉相比一些其他联合研发的课题，你们预算其实挺高的，但是从成果方面感觉乍一看没有说这种有什么特别大的区别。咱们预算是怎么定的？

答：其实还是考虑到这些技术的难点，包括是现在能做这些方面的，特别是分布式管理法律集群下的一些调度优化，其实现在能做的高校确实比较少，还有一些主要是一些投资的高校，像现在我们接触下来的，基本上除了清华可能做的比较少，所以这个技术难点还是有的，包括我们现在要做的，我们特别是比如说去探索未来在大规模的计算机群下的这些大型的技术优化，其实还是比较有必要的。

- 农业大模型（种植、储粮）

王喆：现在试飞的项目其实主要都是行业客户，咱们相当于拿战投的钱资助咱们专业公司也好，省公司也好，然后去落地这些东西带来的也是，咱们的一些收入，我不知道就是政企同事对这一块从商机从收支平衡的角度来说，你们有没有什么意见。

政企答：我们之前都了解过，然后其实主要是说看，因为咱们之前像中石油中石化这种项目都是跟这种行业客户去合作，比如说跟中化这些打造出来的这种农业相关这种大模型的应用，能更好的去复制，因为有很多相关的数据可能是归客户的，或者是完事之后整个模型资产是客户的，怎么去把它进行复制推广，或者是怎么能提炼出一些标准标准化的这种应用的能力或者智能系统能力，其实这一块是需要重点关注。

成研答：比如说在种植大户型的思路，也是因为我们在中华路我们大盘什么也需要把重大的一些能力，然后抽象把那数据这已经刚才讲了一个很关键的点，就是数据我们是拿不过来的，在相应的一些算法能力智能体的的建设，其实有些通讯，然后我们尽量把它做的做成一个标准化的产品要去复制。

尚晶：我理解山东这边的话是根据它的新增部分，主要是需要给一套这种害虫防治相关的一系列的这种方案建议，包括熏蒸、通风、气调，你是出解决方案，不是这种比如说像一些专家问答什么之类的这种模式。

答：现在这个是我们的输入其实不光是一个问题，还有传感器的数据，像表情数据、气象数据以及它塌房的情况，相关数据，各类传感器的数据，然后再给它一个指令，完了之后输出的是我们可以直接实施的类似于一个处方，比如说熏蒸，我们的药剂是什么？熏蒸多长时间，多长时间通风，大概是这么一个处方。我们的能力其实是用在农业场景用的，也是给农艺师使用的，我们可以把农艺师理解成对医疗场景的医生，然后医生针对我们当前的当前的补偿的现状，他就会开一些处方出来，然后结合这些处方，现在这样的策略就是它的一个输出。

尚晶：后面的河南的一个是灌溉，一个是施肥也是这个意思，但是我有点不太明白为什么叫做灌溉制度推荐，为什么不是灌溉方案推荐？

答：因为灌溉方案的话它其实通常就是说和数量一样的时候，一旦如果涉及到方案的话，其实是一个类似于什么，然后需要设备联动。我们目前是想为了，因为农业产品随着种植这种，它其实跟复杂作物的产量密切相关，我们其实是想做出来一些切实能够用在作业生产当中去做的一些东西，所以说我们没有说现在以就要做到那个阶段，我们现场就是说从客户的品种，然后天气情况，土地情况以及作物的工作期来给到一套，建议你应该怎么样去做到这样的一个输出结果，所以说我们这个东西就叫做灌溉制度，而不是那个方案。

王喆：上面领导都在问我们，我们同时没给研发费这一个总产出分析成效怎么说，这个东西即便你现在没有一个直接的数据，你也得有我理解也得有个论证，不然这钱投下去了之后，领导问我怎么回答呢？还有你们标志性产品，投了480万，你要最后做出什么东西来，到了年底我们怎么去检验你们在考核指标里加什么？

答：最终的成果的话应该是两个方面，一个是我们会有一些技术的成果的输出，第二个是我们的项目我们会带动一些收入的产出也会有。

李怡特：还有一个问题就是现在因为集团内部互联网公司也在做农业相关的，尤其是像病虫害防治处理公司，应该是基于之前的他们的视联网的积累也在做相关的能力，咱们这个地方是有合作，因为我看咱们这个项目里面没有加互联网公司。

答：因为其实在农业板块都是成研院在牵头在做的事情，前期客观上来讲，物联网公司基于在河南的项目提出了市场项目有一些沉淀，我们前期也是应该是最近两周也做一些沟通，那么在本身的大模型这个事情上面是以产业园为主，未来我们主要做的是在农业的物联网的社会的一些管理和把数据传递到我们平台上面来这样工作，所以在大模型本身上面不涉及，在这里面都没有体现，但是在整个落地项目中会涉及到一些物联网的设备的管理方面的事情，还是会跟物联网去进行一个合作的落地。其实重点里面也提到第一部分就是我们的比如说终端设备，还有传感器设备的数据的接入，根据这部分其实我们用的就是物联网公司的能力。

- 面向机动通信场景的感知认证及网络自组织运维技术研究

在线专家：紫金院，跟他们之间有沟通过吗？

答：今天我们首先第一个问题是我们今天的汇报主要是政企条线的调整的部分，然后目前我们的核心网它是作为军队特定的核心网的一个产品，然后核心网本身就跟标准的核心网有点不太一样，首先是我们的核心网是全面替代很多层密码算法，然后这个是在我们已有的研发项目里面攻关出来的。然后第二个是我们的核心网可以支持我们中心的核心网部署，他也不在三星这个标准范围之内，然后目前大湾区做的标准化核心网和执行院的基站目前跟我们应该还是会有一些不同之处，我们可能面临的行业和解决的场景不太一样。

在线专家：我的想法就是说难道我们要面临的不同的行业，我们就内部搞什么产品。

答：是这样的，因为行业的属性就会要求我们对核心网代码有很多的改造的部分，那么目前成研院也是支持军民融合的方向的一个专业机构，所以说我们认为应该是把产品打造的更为完善一点，去解决整个军队行业的一个痛点，然后可能其他的公司做的核心网可能我们也我们可能是场景不太一样，我应用的范围也不太一样。其实我们之前跟大湾区也有过接触和了解，我们彼此之间对各自的产品也有一个场景的区分，也是双方之间有达成共识。

在线专家：我问一下，5G保密专网就是成研从成立之初就有这个项目，我现在不太清楚就是谁在推这个产品。

答：目前的成研的保密专网的落地的方向其实主要是两个行业，第一个行业就是融合创新的，行业主要服务的是军队客户，目前我们在军队客户里面落的单也已经超过 10个以上了。第二个方向是指的是赋能的军工行业，那么服务的主要是来自于工业能源，目前已经有合同收入的就有沈飞工业集团和中国商飞航天科技集团的长征火箭，中国电科30所和中国船舶这些单位，目前我们整个产品的现在的收入应该还是有一定的规模，所以说我们目前的行业主要是服务于国防的军队和军工单位。

我们其实这个团队比较特殊，我们是一个集售前、售中、售后交付的研发的一体化的团队，所以目前我们更多的是支持我们集团和支持省公司去做市场推广和解决方案的布局以及研发。有北京、有辽宁、有四川、有陕西都有合同落地。

在线专家：第二个就是说如果你要是觉得你的市场需求很大的，就是说效益也不错，对吧？有点的东西就是说你为什么自己不能解决你这400多万的研发经费的问题？就说你现在军队这个行业还没赚钱，或者说你生产线根本还没赚钱，是不是这意思？

答：应该是说军队行业它的研发的迭代方向是非常快速并且非常快速的，所以说我们可能目前的利润，比如说我们一年有个一两千万的利润，但是我们团队差不多，我们团队还是有二10多个人，20多个人里面肯定我们的希望是既有市场化的利润，也有我们集团的一个支持，这样的话我们就能够把我们研发走得更快一点，如果研发走的更快，其实我的产品我们的产品迭代也会很快，可能他这是个正向循环的过程。

在线专家：我的意思实际上就是说你们应该好好的总结一下你的产品，就是说可能说起来这个行业挺方向挺好，但实际上它没有效益，只要你坚持做也没有太大意义的。你估计也跟不上，到最后6G又来了。

答：目前其实在军工和军队用的武器专网其实还是挺多的，然后其实有一个事情还要给领导汇报一下，我们刚才其实没有怎么去说汇演的任务，目前我们成研院能够入军队的慧眼是PK掉了可能好几百家的一设备厂商，目前入围的只有三家，在运营商里面成研院是唯一一家入围5G装备的公司，所以说目前产品，我们认为它是一个未来有一定的需求的这样一个产品，因为军队的市场非常不太一样，首先你得有入场券，你得拿到身份证，然后他才会不断的让你迭代，所以说我们目前是有了身份证，而且是比较难的，入围的全国的前三家，就电信跟联通都没入围，就跟其他的设备厂商去PK，然后目前三家单位之一，未来我们也是想希望借着自己事业部的这些未来的投入，可以把我们这个产品线做得更好一点。

李怡特：你肯定要铺一些运维的人，随时支撑的人在。这些大概有多少？答：我们现在目前并行交付的就有7个项目，所以说目前我们自己的研发人员再加上都是在兼顾着交货，我们内部其实没有怎么去区分。因为目前我们认为最大的需要做的事情就是要把市场收入挣回来，所以我们的人都是复用的。80多个人既要做研发也要做解决方案，也要做售前，也要去做交付，这个可能目前就是这么个情况，因为现在市场还是想尽快的把市场扩展起来。

李怡特：我们整个的经费要支持的其实是扶持一些未来长期的就面向长远的一些技术研发，然后对于我们现在已经投入很多年的，并且有一定自己造血能力的产品的话，我们其实是不主张再去一直投入的，我不会去长期的做输血。包括您刚才讲的如果说，我们投入都这么多年了，然后如果说我们连迭代的研发的留出来的利润，就是我们的利润都不足以支撑我们来继续做迭代研发的话，还需要集团去支撑这种迭代研发，并且从咱们这个项目来看，我们并没有大版本的，都是一些功能上的优化，并没有颠覆上的设计，所以这个确实得请政企的同事再去评估一下，这个是不是应该计划战略投。

- 政企安全业务统一运营平台

在线专家：九天有一个项目，多模态大模型的它子项目二，刚才也有专家问了，它是大模型在安全领域的使用，你讲的比他要细一点，然后要全面一点，就是你们这两个项目什么关系？请问咱们启明前期跟九天有过沟通吗？

答：我们暂时没有跟九天那边去沟通过，因为我们是基于安全的维度来研发的。其实我们属于安全业务经营和安全分析融合在一起的一个设计，所以我们里面智能体的一些自己包括智能研发的设计的话，其实是兼顾我们安全业务他的经营和安全分析这两个融合在一起进行了这样一种结果，因为我们的主要目标还是会争取建安全业务经营的这样一个资金，所以我们在做智能体系的构建和关键技术研究的话，我就不坚持还是有不少的区别，他首先可能会倾向于对安全大数据的分析或者安全态势的分析这个方向，我们这边还是偏向于安全业务经营方向，以及对安全数据的一些评估体系的分析，为安全业务部门服务车、这就是说，我们就做这个项目的区别之处。

李怡特：后续还是跟九天再沟通一下，因为可能你们之前没有沟通过，酒店在相关的起码是在智能体这个层面跟咱们这个项目的相似度还是很高的。然后刚才我跟我说的事情你们也说了，实质上是一个安全领域的业务的运营平台，那么从平台层面来讲的话，因为现在评审的是集团战略投入的年终调增，我们战略投入是明确我们是不投这种相对成熟的这种平台建设的，并且我们还不是一个共性能力，共性平台的建设，我们只是一个安全领域，像我们在政企条线有这么多的业务领域，我们后续的规划是说每一个领域都要做一个业务的运营平台吗？就对于用户来讲，也是比如说其他条线，安全领域有，农商领域有，我觉得可能后续肯定不是这样的一个规划。然后这是在平台层面。然后再一个就是针对于这个平台下面的一些核心的技术，首先在数据方面，比如说隐私计算这些已经我们内部的公司已经有相对比较成熟的能力了，建议确定要做这个平台的话，可以去调用it公司的能力。

那么第二个是在这些除了在对于这个平台的业务运营的角度来讲，抛出去安全其实不光是安全领域，其他几个领域的业务逻辑基本上也都是一样的。那么像这样的话，我记得去年我们也投了关于移动云的一个业务运营平台，它也是对外去做整个云的业务的一个运营和包括云算力的一些编排，那么其实在这个角度上，技术也是可以复用的。如果说一定要做的话，我们这边觉得可能放到政企的总部也过去去做比较合适，你看这个项目不适合作为集团的战略研发项目去投入。

- 面向多模态全场景交互的智能AI助手研发（含灵犀终端智能体2.0关键技术研发）

在线专家：你们的市场调研的产品设计都能走研发费用，这好像是负面清单里面制定的。我看你那个图里面怎么你设计了这么多智能体，你是如何创新？有很多成熟的，你就给人家就自动提供去对接，或者是调用转型技术这样的好吧？你从100多万条年度要调1000多万，我不知道这个政策是怎么样的，它的幅度是不是太大了？就这几个问题。

答：在我先依次回答一下，首先说就对着这张图这个图上的，因为首先这样就是说MCP也好，AV也好，更多是对一些原子能力调动本身，我们跟高德现在都会有一些深度的接口间调用，但是他对我开放的不是一个智能体的服务，我开放的是在某些一些点的能力，我说的真的你把这些东西包起来，而且我是一个不针对单一点的服务去做一个东西，我需要一个一套服务协同起来，所以我做一个只能自己做这件事儿，这第一个点回答第二点说你说的这个预算的问题，预算问题是这样的，本身我们这个项目确实可能存在着一点，说您刚才说的是先买车再上车，但本身它也是同步的做了一件事情，就本身我们做的语音助手，反正因为现在当时的语音助手最初的想法是说面向观测手表态的跟踪语音助手，从上述协同角度就是希望的一些产品放进去。

后来在过程推进过程中，也是随着项目部的打磨或者项目的一些需求的变化，包括它的需求不断变化了，它的一些演进，它会对灵性智能及末端提出更高的要求，你智能体本身就是一个偏爱语音助手的服务文学末端，只要把中国的这些能力结合起来，其实从经费本身的角度，从我们角度来看，我们会大量的开发工作是一方面，另外的话还有大量的把整个中国移动也是，首次把中国移动所有的业务环节全部拉齐之后，通过协议的标准化拉齐，通过产品的调度来，实际上属于中国把所有产品做到终端厂商上，而且我们现在说的费用也不一定是落了荣耀这一款手机上，过去还有大量的其他品牌手机，还有其他类型的终端都会通过我们这个项目去拉通了中国产品，所以说实话这个项目的工作量我们这边还是非常大的，我们也通过如果您需要详细的测算或者详细的测算的规模，人数为什么需要这么多的费用。

李怡特：首先你们这个材料是更新过的，对吧？跟我们现在专包括专家手里拿到的材料其实是不一致的，就我们之前反复强调过，要保证前期反馈给我们材料，给我们收购的材料和现场汇报材料的一致性，这是第一个。第二个针对专家刚才讲的，首先你有些东西能不能算研发费，我就拿你们旧版材料说了，新增子项目一指标实施进度那一页，你的任务一任务二，任务一是完成产品市场调研分析报告任务，二是完成套餐设计方案。如果说我们的相关的调研也好和分析也好，是基于功能点，是基于产品的架构设计的话，这个内容研发是没问题的，但是你现在把套餐的设计方案纳入到研发，尤其还是我们现在的战略上项目一定是不合适的。然后包括后续的任务三也一样，完成这个用户体验提升报告，这个跟研发其实没有太大关系，它是也是确实是属于我们研发负面清单的。然后再一个关于金额方面，我还是拿按你们材料来说，有一些是子项目一还是是700万执行记录，现在是百分之50%真实的应用。相当于你这个任务，刚才说的这些包套餐设计市场调研分析报告，你已经花了700万的预算。我不知道我们的调增的就像刚才说的1000多万是很大一笔金额，我们调控的金额是如何计算来的？因为现在看任务来说的话很大一部分它并不是研发相关的任务。