中国移动重大战略研发项目

评审三组专家意见

目录

1、多模态通用大模型关键技术攻关	1

2、九天Maas平台研发	5

3、体系化人工智能关键技术研究与验证	10

4、智能体生成及运行共性技术底座	16

5、自智网络关键技术攻关（含网络大模型）	19

6、面向大模型的万卡级智能云1.0研发	24

7、大模型软硬一体高性能推理关键技术攻关	27

8、面向可商用的高质量数据管理及供给平台关键技术攻关	30

9、数联网及大数据关键技术攻关	33

10、能力中台低代码能力攻关	40

11、中国移动“四共”科技创新平台开发	45

12、AI+安全关键技术研究和能力攻关	48

13、基于RISC-V的RTOS内核操作系统关键技术攻关	51

14、基于RISC-V的嵌入式Linux内核操作系统关键技术攻关	53

15、机器人关键技术及家庭机器人产品研发与攻关	55

16、视联网关键技术研究与验证	60

17、下一代超级SIM国产化核心技术研发及产业推动	65

18、下一代视频关键技术及国产标准攻关	67

19、沉浸内容（元宇宙）基座能力2.0攻关及应用验证	69

1、多模态通用大模型关键技术攻关

2024年总结：

目标成果：

陈月云：项目目标已达成，部分指标超额完成，部分成果已成功落地应用，行业多模态大模型已在本地完成部署。

陈  国：内部应用及外部拓展的指标不够明确。

陈文光：项目单位是央企开展大模型工作的典范。

邓志吉：预期目标达成度较高，完成了关键技术指标的量化要求，但商业化的成效不够显著，需面向产业痛点提升技术价值。

顾宁伦：对基础大模型及其训练方法进行了深入研究

黄  晔：九天研究内容较为全面，是否可以在某几处做的特别突出，例如多模态方向。

乔秀全：项目取得的相关成果在国内处于先进行列。

童  恩：创新性不足，需进一步结合实际场景，解决1至2个关键问题。

郑纬民：全面完成任务，有部分超额完成。在商业化和应用方面已有成果。

技术先进性：

陈月云：技术指标达到国内先进水平，建议关注需要突破的创新技术。

邓志吉：技术水平整体上在国内领先。

顾宁伦：建议加强横向对标。

刘  佳：关键核心技术体现在哪些方面？

乔秀全：已达到国内先进水平。

郑纬民：九天技术水平处于国际先进地位。

科技成果影响力：

陈月云：数据集曾参与了国标编制，建议持续推进标准化工作。

刘  佳：社会影响力不足。

乔秀全：项目成果在国内央企中处于领先地位。

郑纬民：在国内具有一定影响力。

2025年指标：

战略性：

陈月云：匹配国家在人工智能发展方向的战略需求，也符合企业发展需求。

陈文光：央企继续开展基础模型训练非常有必要。

陈盈盈：在DeepSeek已开源的情况下，花较长时间对标V3的思路需要更高的创新和价值。

邓志吉：产业的聚焦价值点不够突出。

顾宁伦：符合国家战略。

黄  晔：模型和能效做好评估和取舍。模型尽量做到精细化。

乔秀全：符合国家战略方向和企业发展战略。

郑纬民：符合国家发展战略。

先进性：

陈月云：结构化数据大模型方面有先进性，对标明确。

陈文光：建议进一步突出国产智能底座的适配与优化。

陈盈盈：指标对标比较杂乱，需与GPT-4o、R1对比进行梳理。

刘  佳：使用榜单做技术对标不具有可信性。

乔秀全：技术指标制定合理，可对标国内外先进大模型。

郑纬民：具有先进性、合理性，目标基本合理可行。

体系化：

陈月云：有一定的体系性，建议进一步明确场景和专业大模型的需求和效果。

邓志吉：模型类型涵盖面较大，逻辑链要清晰。

顾宁伦：可对标国际、国内行业，突出重点。

乔秀全：体系较为完整，但需要体现自己的特色和技术创新性。

郑纬民：有一定体系。

可行性：

陈月云：需联合更多资源共同攻关。

乔秀全：要突出亮点，做出特色。

郑纬民：希望九天在某个指标方面做到国际领先水平，在移动内部应用方面做出特色的成果。

2、九天Maas平台研发

2024年总结：

目标成果：

陈月云：项目目标已达成，九天大模型开发平台v2.0已向上千基地开发者开放，应用平台在移动集团内部开放。

邓志吉：平台适配国产卡后，能效达成效果显著，已形成规模化应用，对行业产生了重大影响。

乔秀全：项目完成了预计的指标任务，应用效果显著。

童  恩：关键技术创新性不足。

郑纬民：完成目标，个别已超额完成。部分成果极具特色。

技术先进性：

陈月云：居国内先进行列，建议关注需要突破的关键创新技术。

顾宁伦：属于基础研究。

刘  佳：技术先进性缺乏亮点。

乔秀全：技术指标国内领先，原创技术突破需要加强。

郑纬民：国内先进水平。

科技成果影响力：

陈月云：九天大模型生产平台2.0已开放，建议在标准化方面做推进。

陈  国：智能体相关内容应强化内部协调。

陈文光：在国产化平台训练方向，在规模、效率等方面取得了较好的进展。

刘  佳：社会面影响力不够。

乔秀全：技术对标排名第二。

郑纬民：科技成果具有一定影响力。

2025年指标：

战略性：

陈月云：匹配国家在大模型领域发展战略，符合企业发展要求。

陈文光：比较全面的覆盖了大模型在国产化平台上训练、推理、微调等范围。建议在模型定制化工具方面加强。

陈盈盈：建议加强模型应用侧、大小模型系统等方面的研发，应对基座模型成熟下的爆发需求。

黄  晔：可加强Deepseek平台模型的定制化，未来仍围绕大模型基座，建议向应用化、背景化方向发展。

乔秀全：符合国家人工智能发展战略和企业发展要求。

郑纬民：符合国家发展战略。

先进性：

陈月云：在服务万亿参数大模型开发平台3.0的能力居国内先进行列，建议对不同场景推理优化做有针对性提升。

陈盈盈：应用平台需更多针对性特色。

乔秀全：目标设置合理，指标先进，但需要突出自己的特色创新。

郑纬民：技术指标先进，目标数量合理。

体系化：

陈月云：项目体系化较好，建议发挥中国移动的牵头作用，联合上下游开展技术突破。

陈盈盈：把中国移动场景用起来。

邓志吉：10个智能体应用场景要细化，用场景牵引关键技术的设立。建议考虑大小模型协同规划。

顾宁伦：加强业务应用的牵引作用，突出重点。

乔秀全：体系完备，应用应选取1-2个特色应用，真正打造出好的应用示范，可以结合AI智能眼镜的新性应用拓展。

可行性：

陈月云：可行性较好。

刘  佳：工程化方面要加强考虑。

乔秀全：任务安排进度合理。

郑纬民：希望在微调和推理方面下功夫。充分利用现有资源，提高使用效率。

3、体系化人工智能关键技术研究与验证

2024年总结：

目标成果：

陈月云：主要项目技术指标已达成，但在体系化AI专利及生态构建类论文的跳高指标方面未达成，建议进一步加快完成。

陈文光：央企开展前瞻研究至关重要，项目也取得了一定成效。

陈盈盈：预期成果仅进行了陈述，但未进行量化；虽然涉及很多端侧内容，但体系中未充分体现。

邓志吉：技术分布较散，对上层应用的支撑和关联较弱，建议和九天大模型的研发形成联合目标，加强理论到应用的关联。

顾宁伦：需聚焦关键基础技术研究。

黄  晔：材料指标量化及体系化不足，建议从场景方向进行约束。

乔秀全：项目目标较为明确，在研究问题方面需重点突出。

童  恩：项目的重点较难把握，项目目标不明确。

郑纬民：完成了既定的项目指标。

技术先进性：

陈月云：技术水平居国内先进行列，体系化技术图谱可进一步优化。

顾宁伦：在考虑问题时，应更多关注实用性，而非盲目追求创新。

刘  佳：技术水平没有与时俱进，没有特色的技术突破。

乔秀全：技术指标部分达到国内先进，要加强原创性技术突破。企业研发应瞄准工程中的重大问题,提炼出关键核心。

郑纬民：本项目属于基础研究，提前布局非常必要。属于国内先进水平。

科技成果影响力：

陈月云：参与了国标、行标的编写，建议进一步推进标准化工作。

乔秀全：取得相关成果、高水平论文，标准制定方面有一定进展。

郑纬民：希望把研究成果应用于九天，应用于国内基础大模型。

2025年指标：

战略性：

陈月云：匹配国家企业创新引领和国家发展战略，符合企业创新发展的方向。

陈文光：项目针对的问题都至关重要，在具体内容上建议提升研究的前瞻性。

陈盈盈：体系化项目完整度不够齐全，25年部分指标与本项目不一致。

乔秀全：符合国家战略和企业发展需求。

郑纬民：中国移动应该进行基础研究工作，解决实际应用中出现的问题。

先进性：

陈月云：属于较前沿战略基础研究，但是在离散表征解耦方面基于语音处理有一定局限性，建议进一步拓展到其他模态。

陈盈盈：未明确对标对象名称，当前表述不足。

邓志吉：技术要审视下当下的先进性，和行业现状的发展相匹配。

顾宁伦：建议结合重点应用关键核心节点，深化研究，加强横向对标。

刘  佳：指标先进性不足。

乔秀全：研究成果指标国内先进，目标设置合理。

郑纬民：技术指标基本可行，合理。

体系化：

陈月云：有一定的体系性，但在模态方面可更加丰富。

陈盈盈：指标设立表述不足。

乔秀全：应在重大关键问题展开研究，目标和任务要聚焦。

郑纬民：应打造具有标志性的服务或产品，专注于一两个有潜力的研究方向。

可行性：

陈月云：建议发挥中移动牵头作用，开展协同研究，突破关键技术攻关。

陈盈盈：任务分配可行，匹配性与扩展性可与内部对齐，再做整体匹配面向未来规划。

乔秀全：任务分配合理，具有可行性。

郑纬民：任务分配可行。

4、智能体生成及运行共性技术底座

2025年指标：

战略性：

陈月云：匹配国家在AI领域的发展战略，符合企业创新引领的要求，但企业经营发展需求需进一步明确。

陈  国：建议梳理研发内容，内部强化协同。

陈文光：建议进一步明确研究目标和应用场景。

陈盈盈：智能体底座本身价值很高，但本项目在与企业经营发展间的关系不够明显，投产逻辑未体现。

顾宁伦：多层套现可能导致应用开发复杂性增加，开发效率降低和成本增加，此外应注重核心竞争力的体现。

黄  晔：偏硬研发，要多考虑前端的使用意愿。考虑模型轻量化，以适配多种终端设备。该项目投入巨大，要多从需求方向出发，考虑友商使用意愿。

乔秀全：符合国家战略和企业发展需求。但具体任务目标和成效方面需要明确。可与AR眼镜厂商结合推出新产品，发挥企业的特色与优势。

童  恩：项目目标要明确，面向共性还是面向应用。

郑纬民：移动需要突出手机环境下智能体的平台。重点研发手机环境下的智能体及其应用。

先进性：

陈月云：场景不够明确，聚焦性不够。对标不够细致。建议进一步加强，体现创新性。

陈盈盈：指标设置过于通用化，建议针对企业来做规划。

黄  晔：建议把涉及的四个子项目清晰分开。建议输出1-2个应用，目标具象化。

乔秀全：指标先进，但需要明确重大目标需求。未体现标志性成果。

体系化：

陈月云：多个项目有部分重叠，可结合网络侧进一步优化项目布局。

陈盈盈：应用效果、商业转化不足，过于学术研究化。

邓志吉：智能体的应用痛点不突出，缺少和下游应用的耦合。

顾宁伦：建议聚焦关键模型技术，加强与应用协同。

刘  佳：建议把前沿研究市场加入体系化工作。共性技术对于经济适用的可用性和必要性建议进一步细化。

乔秀全：可与AR眼镜厂商结合推出新产品，发挥企业的特色与优势。

郑纬民：需体现与一般智能体的区别与关键技术。

可行性：

陈月云：任务、资金及目标可进一步优化。

乔秀全：任务分配具有可行性。

郑纬民：是否可和“体系化人工智能关键技术”项目合并？

5、自智网络关键技术攻关（含网络大模型）

2024年总结：

目标成果：

陈月云：项目目标已达成，建议进一步推进市场化应用，并优化AI运维能力。

陈文光：大模型在网络运维中的应用是一个重要问题，建议找准应用点，与集团网络事业部进一步对齐研究内容。

陈盈盈：整体完成效果好，场景中运维需求清晰，商业转化和企业价值可加强。

邓志吉：自智网络的体系化能力覆盖不足，接入网侧的端网协同成效不明显。缺少应用评价，成效不够直接。

顾宁伦：项目名称涵盖范围较大，在与其他语言模型进行比较时应注意客观性。

黄  晔：对自智网络的取名建议多推敲，贴近项目本身。

乔秀全：项目目标基本完成，科研成果有创新，用户体验评价需明确提供。

童  恩：整体规划不足，网络维护比较分散，进展不一，核心能力不足。

郑纬民：该项目应用明确，已有大量有关数据做大模型的应用已具备了基础。已完成各项任务，达到目标。

技术先进性：

陈月云：在智能运维方面居国内先进行列，需突出和明确技术突破点。

陈盈盈：可与前沿技术指标加强对比。

乔秀全：指标方面国内领先，原创性技术应突出。

郑纬民：处于国际领先水平。

科技成果影响力：

陈月云：建议推进标准化工作，进一步落地应用。

刘  佳：整体偏网络外围工作。

郑纬民：有一定影响力。

2025年指标：

战略性：

陈月云：匹配国家发展AI的战略，符合企业自身可持续发展要求及作为运营商的主营业务方向。

陈盈盈：企业发展需求目标可做进一步梳理、聚焦。

黄  晔：多考虑成果可用性与必要性。

乔秀全：符合国家和企业的战略要求。

郑纬民：符合国家发展战略，已具备必要条件。

先进性：

陈月云：在智能运维中的智能体应用及服务技术有先进性，居国内先进地位。无线容器无人参与的自闭环优化是否达到最优需要进一步明确。

黄  晔：避免单一指标过高，其他指标不均衡。

乔秀全：技术指标要对具体应用进行明确。

郑纬民：技术指标先进，目标合理可行。

体系化：

陈月云：多个项目有部分内容重叠，建议集团优化项目攻关内容的体系化布局。

邓志吉：需进一步吸收用户的痛点需求，提高技术的价值体现。

顾宁伦：建议明确自智网络的关键技术研究，加强与应用的统筹考虑，推动落地。

刘  佳：供需没有对齐。

乔秀全：体系完备，建议加强从实际应用中发现问题。

郑纬民：具有先进性。

可行性：

陈月云：有可操作性。

顾宁伦：涉及IP数字孪生建议考虑。

乔秀全：具有可行性。

6、面向大模型的万卡级智能云1.0研发

2025年指标：

战略性：

陈月云：算力大模型应用的基础，项目匹配国家发展战略，符合企业发展要求。

陈  国：技术研发与需求进一步结合。

陈文光：建议将题目改为“十万卡”，以匹配内容。十万卡集群是一项重大工程，难度较大，建议在scale-out网络配置和存储节点配置方面加强研究。

陈盈盈：智能体开发建议从移动整体角度出发，进行全面规划，避免各单位重复建设。

黄  晔：异构计算虽前景广阔，但实现难度较大，建议做好风险管控。对于高性能数据底座结构，需深入思考，并参考友商失败及弃用的原因，以避免类似问题。

乔秀全：符合国家和企业发展战略，十万卡的集群挑战非常大。运维智能体缺少好的应用场景，可以与其他项目打通。

郑纬民：该课题符合国家发展战略，契合国内当前的算力实际情况，具有重要意义。

先进性：

陈月云：算力、存储调度等技术指标属国内先进水平。

陈盈盈：异构能力可以做考量。

邓志吉：万卡容器化挑战较多，需凸显系统开发的难点。

乔秀全：技术指标国内先进，行业对标合理，目标设置难度高，建议修改题目

郑纬民：指标先进，目标设置基本合理。

体系化：

陈月云：从算力、数据存储、智算服务三个维度形成体系化。

陈盈盈：十万卡价值和应用场景建议综合考虑。

邓志吉：超节点的硬件研发目的不够明确，建议体现关键技术。

刘  佳：建议项目名称改为十万卡。

乔秀全：体系比较全面，重点突出，突破关键技术，打造亮点。

郑纬民：成果丰富。

可行性：

陈月云：十万卡算力存储、调度有较大挑战，建议开展协同研究。

乔秀全：目标可行。

郑纬民：满足开展研究的基础。

7、大模型软硬一体高性能推理关键技术攻关

2025年指标：

战略性：

陈月云：虽然项目匹配国家在AI领域的发展战略，但聚焦于终端侧应用，与运营商的主要业务经营关系不够明确，建议补充。

陈  国：APP页面识别已经有研发推进，建议避免重复投入。

陈文光：研究团队在算子实现和模型推理优化方面有较好基础，建议聚焦有明确市场需求的一体机形态。

陈盈盈：建议找准定位，发挥移动优势，聚焦特色应用场景。

黄  晔：一体机针对6个大模型适配，目前市场竞争剧烈，建议多做可行性分析。云手机与云AI手机等设备间有定位、技术、市场等多重冲突与竞争，建议早做规划。

乔秀全：符合国家和企业要求。

童  恩：移动特性不强，竞争激烈。

郑纬民：推理机的需求会越来越大，推理一体机的研究至关重要。

先进性：

陈月云：需要明确AI手机与网络间的关系，进一步明确应用场景。

陈盈盈：缺少业界对标，指标太泛。

邓志吉：当前市场上一体机产品较为丰富，九天一体机需要突出其独特的创新点。

乔秀全：toB的一体机有明确任务、指标。toC要好好规划，和AI手机、AI智能眼镜统一规划。

郑纬民：建议集中做1-2个方向，达到国际先进水平。

体系化：

陈月云：有其他关于之智能终端的项目，建议集团优化项目协作。

陈盈盈：体系化不足，尤其在应用和商业转化方面。

顾宁伦：建议一体机对ToB赋能加强业界对标，建立差异化优势。

乔秀全：涵盖ToB和ToC，建议在手机智能代理与智能体项目的打通，进行项目整合。

可行性：

陈月云：有可行性，资源与目标较匹配，风险在于运营模式。

乔秀全：任务可行。

8、面向可商用的高质量数据管理及供给平台关键技术攻关

2025年指标：

战略性：

陈月云：数据集是大模型的重要条件，项目有国家战略意义，符合企业发展需求。

陈文光：数据集是模型效率的关键因素，该项目非常必要。建议与下游任务（如九天大模型）进一步加强互动，清晰定义数据质量评估标准，明确现有评估标准的不足及未来发展方向。

陈盈盈：体现具有特色的高质量数据集。

黄  晔：数据存储和预处理应统一格式，注重隐私性和安全性。多次提及中国移动特色，但项目中体现不明显。作为供给平台，商用前景不明确，实际更像是自用。

乔秀全：产品符合国家和企业需求，高质量数据非常重要。

童  恩：高质量体现不足，做法常规。

郑纬民：数据质量的好坏决定了大模型训练结果的好坏，所以数据题目非常重要，符合国家战略需求。

先进性：

陈月云：项目集中在数据集生成，国际国内对标不明确。

乔秀全：技术指标先进，但数据建设的目的和需求建议和需求方进行明确。建设更有针对性的数据集。

郑纬民：数据质量的优劣直接决定了大模型训练结果的准确性与可靠性。因此，数据治理工作极为重要，且符合国家战略需求。

体系化：

陈月云：具有一定的体系性，但场景主要在娱乐行业，建议多考虑其他专门行业。

陈盈盈：缺少商业转化表述，未体现应用效果。

邓志吉：数据的定义范围有点窄，可以丰富数据来源面，并且将高质量进行明确定义。

顾宁伦：建议在高质量数据集评估体系上多参考业界丰富评估维度。

乔秀全：建议一方面突出智能标注工具本身的关键技术，另一方面是注意数据集的高质量。

郑纬民：数据安全也非常重要。

可行性：

陈月云：在其他行业的数据集获取及安全性保障方面需要细致工作。

乔秀全：具有可行性。

郑纬民：基本可行。

9、数联网及大数据关键技术攻关

2024年总结：

目标成果：

陈月云：项目目标已达成，部分成果已落地应用。

邓志吉：承接了国家数联网的工作，并主导了国内外数据标准的制定，成果显著。但数据的商业应用场景还需进一步明确。

黄  晔：使隐私计算标准化，提高了传输效率和数据传输速度。

乔秀全：项目目标基本完成，特别是和国家数据局的合作。支撑国家重大战略需求。

郑纬民：完成既定任务。

技术先进性：

陈月云：在数据库调度方面居国内领先水平。在构建一体化数据仓库有一定的创新。

陈盈盈：针对大模型所需数据底座支撑能力建议加强。

顾宁伦：对标数据隐私计算，构建了数联网基础。

乔秀全：指标处于国内领先，进一步突破数联网的核心基础关键技术。

郑纬民：处于国内先进水平。

科技成果影响力：

陈月云：获得多项行业级奖项，建议推进标准化工作和成效。

乔秀全：在标准化方面有成果。

郑纬民：有一定影响力。

2025年指标（面向规模商用的数联网2.0关键技术及应用公关）：

战略性：

陈月云：构建数联网匹配国家大模型发展战略。

陈文光：数联网的技术路线与特色需要进一步明确。

陈盈盈：建议与关于管理平台项目进行整体规划。

黄  晔：数据形态的统一流通，应考虑在规模商用后的压力。应突出中国移动的自身优势。

乔秀全：符合关键数据要素的大战略，符合企业发展要求。

郑纬民：由于网络带宽和延迟等原因，异地数据传输较慢，如何解决这个问题。

先进性：

陈月云：在基于数联网的数据流通交易融合技术方面居国内领先地位。

乔秀全：技术指标先进，但真正如何实现全国的数联网拿督体现在哪里，主要技术攻关任务是什么，需要明确。

郑纬民：先进性一般。

体系化：

陈月云：规模化商用需要突破的核心技术体现不足。

陈盈盈：建议补强应用效果和商业转化逻辑。

邓志吉：技术较多，体系化、逻辑性还要进一步明晰。

顾宁伦：建议融合运营商、算力、运力、存力，发挥系统优势。

刘  佳：关注一体机的数据优化，建议与一体机项目打通。

乔秀全：成果丰富，建议突出重点，聚集重大技术突破。

郑纬民：商业化和应用场景需要进一步明确。

可行性：

陈月云：需体现规模商用效果预期。

乔秀全：具备可行性。

郑纬民：项目风险在于应用市场和商业化是否成功。

2025年指标（超大规模、多模态大数据存算底座）：

战略性：

陈月云：围绕大数据存算进行攻关，符合企业发展方向。

陈文光：研究多模态大数据底座很有必要，但目前仅使用向量化引擎提升效率，先进性略有不足。

陈盈盈：当前场景的规划缺乏整体性考量，存在较为明显的项目驱动倾向，缺乏系统性和前瞻性的布局。

黄  晔：属于数据基础设施的研究，解决大规模多模态数据生产应用的存算难题。

乔秀全：符合国家和企业的发展需求。

郑纬民：匹配国家发展战略，很有必要。

先进性：

陈月云：性能指标对标不够细致明确，建议补充。

陈盈盈：指标方面，尤其转化与项目规划表述不够契合。

邓志吉：多模态存算底座的关键技术要有对标，和主流企业的差异要突出。

乔秀全：部分技术指标先进，但在整体性能方面还需明确。

郑纬民：技术指标基本合理。

体系化：

陈月云：多个项目涉及大数据治理及结构化数据，建议集团优化团队研究内容，提高投入产出效率。

陈盈盈：全面性不足，在应用效果和商业转化上不足。

顾宁伦：针对市场上存算、数据集对标对象，深化优势和核心竞争力。

乔秀全：成果比较丰富，但技术的独特性和创新性方面需要加强。

郑纬民：技术体系需要进一步优化。

可行性：

陈月云：任务分配具有可行性。

10、能力中台低代码能力攻关

2024年总结：

目标成果：

陈月云：项目目标已达成，构建的组装式平台已落地实践，并与部分企业完成合同签约。

陈盈盈：达成情况良好，应用效果显著，转化逻辑清晰。

邓志吉：项目成果对业务的便捷开发有了较大提升，但技术创新还要突出。

黄  晔：深耕技术，打好底座，向多行业推广，实现更高的实用性。

刘  佳：实际应用效果待考证。

乔秀全：项目目标完成，应用效果明显。

郑纬民：完成任务，部分超额完成。已应用于多个单位。

技术先进性：

陈月云：技术指标在国内行业居领先地位，推动了中台技术体系标准化。

乔秀全：原创性技术方面需加强。

郑纬民：采用技术有创新，国际先进。

科技成果影响力：

陈月云：已形成行业标准，建议推进形成体系国家标准。

乔秀全：加大对第三方开发人员的推广和应用。

郑纬民：已用于多个应用场景，有一定的影响力。

2025年指标：

战略性：

陈月云：匹配运营商打造特色能力的发展要求。

陈文光：低代码方式很有必要性。

陈盈盈：方向和企业需求一致。

黄  晔：用低代码使用户直面中台，切实感受到中台。低、零代码意义更突出，建议关注零代码的可行性，最终实现零代码。

乔秀全：符合国家战略和企业需求。

郑纬民：智能化符合国家战略，其中低代码意义重大。

先进性：

陈月云：技术水平属国内行业领先水平，能力中台低代码技术目标设置较恰当。

陈盈盈：可以在智能化结合方面加强目标和指标设计。

邓志吉：低代码开发面临的挑战较大，建议明确低代码平台的能力覆盖面，并通过量化分析来体现其对收益的提升效果。

刘  佳：建议增加零代码的探索。

乔秀全：加大和AI生成代码的更好融合，加大和agent的结合。

郑纬民：指标先进。

体系化：

陈月云：有体系化。应用场景比较明确，建议明确商业模式。

陈盈盈：可加强与已有智能化平台的联动，加强应用效果。

乔秀全：加大与AI的全方位深入结合，打造创新型的基于AI agent的新型互联网应用。

郑纬民：上期任务已成功实现2万用户场景的支撑，未来有望在此基础上进一步优化提升，取得更优异的成果。

可行性：

陈月云：资源配置较合理，有可行性。

乔秀全：具有可行性。

11、中国移动“四共”科技创新平台开发

2025年指标：

战略性：

陈月云：匹配国家加强企业主导的“产、学、研”融合发展导向，也符合中国移动创新发展要求。

陈盈盈：选题过大，与内容不匹配，建议聚焦。与企业发展需求中的大模型建设存在重叠。

黄  晔：建议从小参数草稿模型加速算子，提升模型协同性能。

乔秀全：符合企业的发展需求。

童  恩：租赁费比较高。建议找准定位。

郑纬民：研发一个能够供多个用户使用且开发成本较低的平台，具有重要意义。

先进性：

陈月云：研发统一科技创新开发软件体能力平台，在国内行业属于先进水平。

陈文光：建议开发模型更针对集团内部代码库开展定制。

陈盈盈：对标不足。

刘  佳：技术指标与行业对标合理，目标设置合理。

郑纬民：采用技术先进，目标较高，难度较大。

体系化：

陈月云：有一定的体系化，应用效果尚待验证。

邓志吉：应用太复杂，逻辑不够清晰。

刘  佳：租赁费有待考量。

乔秀全：目标成果明确。

郑纬民：形成了一定的体系。

可行性：

陈月云：目标在集团内试点，需抓紧推进研发过程，并实现推广。

陈盈盈：租赁费用很高，建议考虑。

乔秀全：具备可行性。

郑纬民：目标设置可行。

12、AI+安全关键技术研究和能力攻关

2025年指标：

战略性：

陈月云：AI安全属于国家发展战略方向，具有重要的战略意义。

陈文光：介入训练过程的全过程模型安全非常必要，建议以九天模型的内部安全为背景，聚焦研究内容。

黄  晔：国内较多企业正在开展攻击对抗研究，建议适当调整研究方向，以突出实际成果。同时，多收集舆情信息，避免因公开或局部放大的信息影响攻关方向，并关注新型安全风险。

乔秀全：符合国家战略和企业发展的要求。

童  恩：项目指标要求比较低。对标目标找准定位边界。

郑纬民：AI的安全非常重要，所以研发AI+的安全关键技术非常重要。

先进性：

陈月云：缺少业界对标在技术指标上的比较，难以判断先进性，建议尽量补充。

黄  晔：指标偏低，应跨出通信行业对标，提高要求。

乔秀全：技术指标最好对标国内和国际大模型安全技术。

郑纬民：重点突出AI+的安全问题，一般的安全性问题可以借鉴别人的成果。

体系化：

陈月云：项目设置的安全防控技术体系较全面，对中国移动AI应用体现了一定的体系化。

陈盈盈：全面性、体系化建议加强，聚焦目标。

邓志吉：可考虑多工具的集成成效，解决面的问题。

顾宁伦：设计AI+安全的防护，建议加强与网络部协同，深化应用。

乔秀全：最好将相关技术与具体的大模型相结合，尤其是与“九天”大模型的融合，以打造具有影响力的标志性成果。

郑纬民：形成了一定的体系化。

可行性：

陈月云：需聚焦在急需解决的关键突破技术。

陈  国：建议优先聚焦九天模型内部的安全提升。

乔秀全：具备可行性。

郑纬民：任务分配可行。

13、基于RISC-V的RTOS内核操作系统关键技术攻关

2024年总结：

目标成果：

陈月云：目标已达成，操作系统已在多个行业得到应用，建议加快商业化应用。

陈文光：技术指标较高，用户较多。

陈盈盈：区分项目目前已有基础和本项目研究内容，成果需梳理。

邓志吉：项目成果丰富，技术指标有显著优势，建议应用面还要进一步扩大。

黄  晔：成果统计口径存在问题，包含多个项目周期外的成果。

乔秀全：项目目标基本完成，应用效果较好。

郑纬民：基本完成任务，部分成果以超过预期，多个成果已投入使用。除了特定场景外，要真正应用成果。RISC-V的其他配套成果也需同步推进。

技术先进性：

陈月云：同行厂商对标不够明确，虽然有测试结果显示操作系统测试实时性等排名情况居国内领先水平，建议补充对标厂商。

乔秀全：技术指标国内领先，原创性强。

郑纬民：0到1的成果，处于国内领先水平。

科技成果影响力：

陈月云：获工信部、国资委重点产品应用计划。建议推进标准化工作。

陈盈盈：非项目期内专利成果需移除。

乔秀全：成果具有重要意义，对自主可控有重大作用。

郑纬民：通过评审，认为已达到业界领先水平，项目成果已在多个单位使用。

14、基于RISC-V的嵌入式Linux内核操作系统关键技术攻关

2024年总结：

目标成果：

陈月云：考核目标已达成，但总体目标中要求的自研AI原生系统在成果中未体现。

陈文光：在对无屏设备支持方面开展了较好的工作。受限于RISC-V芯片的可获得性未能在RISC-V上取得规模化应用。

陈盈盈：名称中RISC-V体现不足，目标中AI能力在指标中未进行评价，汇报内容中也未体现。

邓志吉：目前尚未实现商业化应用，需进一步强化技术指标优势。同时，建议从竞争维度对未来的行业格局进行深入分析。

刘  佳：填补记录的空白，表述可更精准。

乔秀全：项目按预计完成任务，有了一定的商业转化。

郑纬民：已完成任务，部分超额完成。部署75台设备。基于RISC-V芯片的设备有多少？除了OS外，还有很多环境需要匹配。

技术先进性：

陈月云：在基于 RISC-V家庭组网技术有一定的创新和国内先进性。

乔秀全：技术指标先进，原创性强，具有可控性。

郑纬民：在路由器方面OS处于国内先进水平。。

科技成果影响力：

陈月云：推进形成了国家标准和行业标准，获省级和行业科技进步奖。

乔秀全：对推动国产自主可控有重要作用。

郑纬民：获得多项奖励。

15、机器人关键技术及家庭机器人产品研发与攻关

2024年总结：

目标成果：

陈月云：考核目标已达成，工业巡检机器人已开展落地试点，建议尽快推进其他机器人的试用落地，加快关键核心技术的突破和应用。

陈文光：总体达到目标，但相对在创新性方向缺乏亮点

陈盈盈：项目应用效果，商业转化表述不足。

邓志吉：整体技术完成度较好，但场景化应用的价值还需进一步明确，并通过价值体现技术指标的意义。

乔秀全：2项任务圆满完成，产品布局完整。

郑纬民：完成全部任务，但未超额完成。已有60项专利申请，已有几种商品成型。

技术先进性：

陈月云：技术指标的对称分析比较不够，建议补充。

陈盈盈：缺少对标情况。

乔秀全：技术指标国内先进，建议重点突破原创性核心技术。

郑纬民：国内领先水平。

科技成果影响力：

陈月云：参与国家标准制定，建议推进形成系列标准。

乔秀全：对产业有重要影响。

郑纬民：已形成2项国家标准。

2025年指标：

战略性：

陈月云：机器人产业属于国家发展战略内容，可提升行业升级。

陈文光：建议从商业目标出发，进一步凝结研究领域。

陈盈盈：人型机器人产业很大，目前规划内容复杂，与聚焦大脑的目标不太一致。

邓志吉：符合国家战略发展，机器人和网络提供高的结合，要突出1+1>2的效果。

乔秀全：符合国家战略需求，引领企业发展方向。

童  恩：研发需加强聚焦，网络特性是面向技术跟踪，还是面向商业闭环。

郑纬民：具身智能机器人是国家发展重点项目，具有很好的前景。

先进性：

陈月云：研发内容有较多需要突破的技术，技术国内外厂商对标不够明确，建议补充。

陈盈盈：缺少对标和业内情况的分析。

乔秀全：技术指标先进，行业对标合理。

郑纬民：突出领先，有1~2个技术处于国际领先水平。

体系化：

陈月云：建议补充与网络相关的关键技术方案，充分利用端边网协同作用。

顾宁伦：加强业界对标，突出技术特点。

刘  佳：需加强聚焦，本体过程最好不要涉及。

乔秀全：目标明确，建议重点突出核心技术、关键技术攻关和典型示范应用。

郑纬民：加强商业化投入。

可行性：

陈月云：需要加强协同创新和研发。

陈盈盈：任务太大，目标太散。

乔秀全：具备可行性。

16、视联网关键技术研究与验证

2024年总结：

目标成果：

陈月云：项目考核目标指标已达成，已开展现网试点，建议进一步推进商业转化。

陈盈盈：达成情况良好，应用效果明确。

邓志吉：产业成效突出，已形成规模化应用，技术创新显著。

刘  佳：实用性很强，解决了管理上一体化问题。

乔秀全：圆满完成项目指标，应用效果明显。

郑纬民：全部超额完成任务，已有比较多的用户和场景。

技术先进性：

陈月云：技术指标居国内行业先进水平，在视算融合技术有创新性。

乔秀全：技术指标国内领先。

郑纬民：技术处于国际先进水平。

科技成果影响力：

陈月云：主导行业标准，获省级行业奖，形成一定国际标准，具有一定行业影响力。

乔秀全：在标准化方面成果显著。

郑纬民：多项科技奖项和国家标准，具有世界范围的影响力。

2025年指标：

战略性：

陈月云：作为运营商，开展视联网的智算传攻关，解决端到端的质量问题，有战略意义，但卡点体现不够突出。

陈盈盈：与企业需求匹配度高，云端协同对智能化延伸意义大。

乔秀全：符合国家和行业发展战略，视频是重要的感知数据，具有广泛的应用场景。

郑纬民：符合国家发展战略。

先进性：

陈月云：对标同行，技术指标居国内先进行列，建议细化技术指标。

陈盈盈：对大模型、新技术应用可加强支持。

邓志吉：技术的国际性认可可以借鉴已经制定的H.627标准，进一步加强互联互通。

乔秀全：技术指标先进，行业对标合理，目标设置高。

郑纬民：指标先进，目标先进。

体系化：

陈月云：应用场景需进一步明确。

顾宁伦：建议发挥运营商网络优势，提升视联网优势。

乔秀全：目标成果丰富，建议强化视频编解码与AI的结合，加强标准化工作，做出标志性成果。

郑纬民：有较好的应用前景。

可行性：

陈月云：在AOV编码方面有突破空间，建议加强该方面研究。

乔秀全：具备可行性。

郑纬民：可行。

17、下一代超级SIM国产化核心技术研发及产业推动

2024年总结：

目标成果：

陈月云：项目已具备SIM卡操作系统能力，考核目标已达成，现网测试已完成，建议开展应用落地。

陈文光：需要考虑运营商如何与手机厂商合作构建相关业态，超级SIM能否被广泛使用？

陈盈盈：项目整体情况较好，目标、成果和未来布局清晰，与企业需求一致性高。

邓志吉：需明确如何让手机厂家更愿意接受该功能，目前该功能与当前的交互模式存在一定冲突。

乔秀全：项目目标圆满完成，成果显著，创新性强。

郑纬民：项目已顺利完成任务，且超额完成目标。成功实现了新一代SIM卡的研发与应用，目前已发放1万多张卡片，并在多个场景中得到应用。下一步，建议重点探索与手机厂商的合作模式，以进一步拓展应用范围和市场影响力。

技术先进性：

陈月云：具有国内行业领先水平，超级SIM卡研制及应用有一定的创新性。

乔秀全：技术指标国际领先，具有原创性。建议加强推广应用。

郑纬民：国际先进水平。

科技成果影响力：

陈月云：多速接口已进入国家标准。

乔秀全：标准化方面突出。

郑纬民：已有国家标准。

18、下一代视频关键技术及国产标准攻关

2024年总结：

目标成果：

陈月云：在传输关键技术研究方面的指标体现不足，建议补充。

陈文光：3D直播有一定领先性，但要关注用户接受度。

陈盈盈：场景聚焦度不足，应用效果展示不清。

邓志吉：应用成效显著，对广播产业有带动效应，但尚未与VR结合，建议加强相关研究。此外，技术指标缺乏先进性对比，需明确对比内容。

乔秀全：项目目标达成，在体育直播领域有应用，效果明显。

郑纬民：已完成任务，部分指标超额完成，已应用奥运会等场景，在CBA、中超等应用。

技术先进性：

陈月云：属于国内先进水平，建议加强创新技术的体现。

陈盈盈：缺少对标，原创技术突破性一般。

乔秀全：技术指标国际领先，在编码标准方面有原创性贡献。

郑纬民：国际领先水平。

科技成果影响力：

陈月云： 提交了国家音视频标准提案。

乔秀全：获得了上海市科技技术进步二等奖，标准方面成效显著。

郑纬民：多个国家标准，多个奖项，多项外部奖。

19、沉浸内容（元宇宙）基座能力2.0攻关及应用验证

2024年总结：

目标成果：

陈月云：考核目标已达成，已开展试点落地，标杆应用已获得商业收入，但应用效果的性能对标对比不足。

陈文光：系统较完整。

邓志吉：对文旅产业有显著成效，应用成果典型，但技术创新性还不够突出。

乔秀全：项目目标完成，成果数量丰富，有商业转化。

童  恩：聚焦实际问题，现场学解决问题。

郑纬民：超额完成任务，也有很多应用。多项关键技术和工具处于很好的应用前景。

技术先进性：

陈月云：建议从应用效果作对标，进一步明确或拓展关键技术的应用价值，如数智人的应用价值。

乔秀全：技术指标国内领先，在算法方面有创新。

郑纬民：处于国际先进水平。

科技成果影响力：

陈月云：形成国家标准提案。

乔秀全：在标准化方面显著，在产业方面具有影响力

郑纬民：已形成63项专利，2个白皮书。

2025年指标：

战略性：

陈月云：符合国家关于元宇宙产业发展计划，发挥央企创新技术的“策源地”作用。

陈盈盈：输出成果层太散，与企业经营所在行业有出入，建议聚焦。

乔秀全：符合国家和移动在元宇宙方面的发展战略。

郑纬民：符合国家发展战略，有达到国际领先水平的条件和能力。

先进性：

陈月云：技术能力居国内行业先进行列。进一步挖掘基座能力在应用中的技术指标及其价值。

陈盈盈：目标和技术指标部分（3D资产）建议优化对齐。

邓志吉：项目在表达先进性方面较为不足，目前更多地体现了实用性，而领先性尚未得到充分突出。建议进一步挖掘和展示项目的亮点，以更好地体现其创新性和前瞻性。

乔秀全：技术指标算法指标先进，对标合理。

郑纬民：指标先进，目标合理。

体系化：

陈月云：有一定的体系化。

陈盈盈：体系化建议加强。

乔秀全：目标成果丰富，指标先进。

可行性：

陈月云：资源配置较合理；建议推进国际标准化推进。

陈盈盈：可行性建议加强。

乔秀全：具备可行性。