1、5G-A网络与终端关键技术攻关、标准化及产品研发（2026-2027）

2026年目标：

胡臻平：增加整体技术策略的研究内容，将5G-A总体演进、部署策略等串起来。一方面考虑已有5G-A创新技术如何更好用起来，另一方面考虑新技术如何引入，形成目标网络的总体视图和策略建议。

邬贺铨：1.在26年目标成为之前，本项目5G-A任务前期应突出”云-管-端”部署，通感、通算、卫空、低空四方面的工作要联动。本项目的后续研究内容需保持聚焦和延续，在关键领域补充与系统集成，明确作为5G-A目标网络架构的引用战略。

2.5G-A在垂直行业应用时，但网络对低空应用的兼容性很大，如何使网络与应用适配？是否将项目成果以试点形式列入中移动已有项目中的重点？

张小俊：1.整体项目布局偏散，体系化不够强。

2.可转化的目标不够挑战——一两项更为广泛应用成果，往往比多个小规模应用成果更有价值。另外，市场转化的成果评价可以稍做长期一些，或者采用回溯的方式，或者采用下游打分的方式来评价。

3.工业互联的核心问题点没有完成抓正确，建议再分析，聚焦TOP3 的核心问题去解决。

陈月云：项目符合国家战略发展方向，与中移动经营发展匹配度较高。但终端产品研发，可通过发挥中移动头部企业作用培养上下游产业链，明确应用需求为出发点。

黄韬：本项目符合国家产业发展需求，具有显著的战略价值。方案先进性突出、可行性强，具有较强的体系化。项目团队基础雄厚，技术路径扎实，标准方面规划明确。建议进一步加强前瞻性和整体性布局（如6G的规划），加强与6G的衔接。

敖立：总体项目可行，建议如下： ①该项目应注于前瞻性研究，建议将未来几年的重大需求和目标网络进行详细分析，再看到技术创新、产业研发、应用落地、商业模式进行分析。 ②建议将关键技术指标和产品图谱进行发展映射。

冯景华：项目研究领域如何统筹，具体具备先进性和战略性，建议进一步完善项目内容，特别是体系化、强逻辑。各项研究内容、技术创新、标准制定、原型产品研发的体系，能有较清晰的对接。

艾渤：1.关键技术创新性未很好体现。 2.量化指标先进性未体现。 3.市品产品与关键技术关联性未很好体现。

朱刚：具备一定技术先进性，但几个技术攻关点体系化还需加强。对于标准化及多品种研发方面阐释比较浅显，也具备一定的可行性，但对于商业价值实现、与高端大客户协同方面不是太明朗，现网收入预期构成没有说清楚。

亓延军：本项目围绕5G-A技术开展，聚焦新兴业务需求，在技术领域构建相应的指标。在当下AI时代，建议同时利用AI赋能技术及产品，以匹配AI新需求挖掘相应的场景及应用落地。

冯征：自研产品应以商用为主要目标，至少应具备以下2项优势之一：（1）具有成本即价格优势；（2）具备独有的功能。

财务评审意见：

资金预算合理性：项目自2024年-2030年研发共投入71841万元，从支出的结构看，人力成本每年占比超70%，最后年占比达89%，占比稍高，另外2028年、2029年外协成本增加，因此资金总体预算可适当降低，从各年投入每年下降趋势看比较符合项目研发特点。历史投入26463万元，经费总投入71841万元，总体偏大,可选当降低。

经费使用合规性：2024年，2025年执行完。管理成本，差旅费为降低趋势，经费使用合规。预测的2026-2030年管理成本及差旅费不超4%，成本合理。

成本控制有效性：各项成本投资和比例合理，一般外协人力成本预测偏高。另根据PPT商品销售本预测偏乐观，2024年54%下降到2030年20%。

投入产出效益性：项目到2030年累计利润25648万元，平均利润率20%，投资回报率合理，投资利益良好。至2028年开始盈利，2030年利润率达最高37%，偏乐观。

其他：（无）

2、低空智联网关键技术攻关及应用

2025年项目总结：

邬贺铨：25年工作在低空智联技术做了很好探索和起步。

张小俊：1.低空智联25年总的来说成果较好。 2.市场转化的考虑建议进一步强化推行，与低空经济产业链一并成长。

陈月云：目标成效明显，在各地覆盖方面等达到国际先进水平。建议进一步梳理和明确应用场景，另外”实现600米半径以下90%以上覆盖率”，其中覆盖范围如何确界定，可进一步明确。

黄韬：项目全面达到了预期目标，核心性能指标优于立项要求，目标完成度高。成果形式多样，技术先进性显著，对科技成果转化助力较大，市场推广和转化成效显著，经济和社会效益显著。建议进一步加强标准制定，与国际先进指标对标。

敖立：项目达到了预期目标。

冯景华：项目多项研究指标超额完成，取得了良好的创新成效。建议进一步完善指标应答，明确完成实际。

艾渤：1.方法具有创新性，技术指标超额完成。 2.指标对标先进性需进一步对比分析。 3.产业化市场需进一步拓展。

朱刚：25年该项目较好地完成了技术设立及多项目标，形成了多项高质量成果，在标准体系、覆盖能力、高精度定位能力、密力等多方面实现实质性进展，一些技术指标是超额完成任务。同意该项目25年评审通过。

亓延军：本项目为二年周期。25年超额完成项目目标，输出多项高质量成果，达成阶段性目标。

2026年目标：

胡臻平：1.同步考虑毫米波通感技术的研究和验证。 2.增强探测、识别能力，尤其是针对非民用、非合作类无人机的能力，提升5G-A网络在该领域的竞争力。 3.平台的增强要进一步对标世界先进，如电科、民航二所及友商，明确今年的目标；建议在关键指标中增加平台相关的对标指标。

邬贺铨：1.26年工作应聚焦低空通信。专车道关注低空通感融合，从感知视角，现有基站天线波形是否需考虑改造升级？ 2.未来三线及以上的城市都会有低空应用需求，大基站、二三线城市布局形态比例更大，现有网络能否支撑这些场景支持低空的能力？建议研究面向支撑低空应用的基础设施。

张小俊：1.通感一体类知技术体系3.0在多维协作、多源融合建议要从目标感知向更广范围延伸，比如从延伸到场景感知、态势感知。 2.技术指标总体来说挑战性较好，比较全面，目标明确且比较聚焦。 3.与低空经济相关技术比较多，建议加强横向对比。

陈月云：目标成效明显，在各地覆盖方面达到国际先进水平。建议进一步梳理和明确应用场景，另外”实现600米半径以下90%以上覆盖率”，其中覆盖范围如何确界定，可进一步明确。

黄韬：项目围绕低空经济重大需求，具有重要战略意义，战略定位精准。项目规划了标准体系、核心技术体系、示范应用等系列任务，工作体系完整，可行性强。建议进一步加强低空智能网密钥分发方面的研究，加强与地方应用场景的结合。

敖立：项目较好，体系完整，技术先进且可行，市场定位较合理。

冯景华：项目2026年度在25年基础上有了较好提升，指标清晰、目标明确。建议进一步优化部分指标，如三级航图效率提升指标等，充分反映技术挑战难度。

艾渤：方法具有创新性，进一步需要突出指标先进性，方法精准性方面需进一步提升。需结合实际业务需求展开研究。电磁环境建模与电波传播环境建模有较大不同，请查阅参考文献。

朱刚：总评同意26年项目目标、布局及重点方向。技术指标、核心能力都有明显提升，个别指标可能跨越不是太大，但总体评价体系较强。下一步，建议应和纺织经济一些重点应用场景做进一步的紧密结合。

亓延军：1.建议考虑安全方面需求，并制定相关指标的落地。 2.在三维视图大场景3DGS渲染效率指标中，提出以4090作为渲染GPU，要考虑不同GPU卡的性能差异，提出不依赖GPU本身性能的优化指标，以及相比竞品的优化目标。 3.本项目具有产业及实用价值，具备战略性。关注未来需求空白及价值实现，比如无人机厂商等行业最终用户需求。

冯征：建议”密切跟踪”、“低空”现有的其它相关技术的进展，并进行细致的对比分析；客观分析各种技术适用的场景，从而得出场景化的技术选择，以指导后续的技术攻关方向。

财务评审意见：

资金预算合理性：项目商用前投入总经费指标45356万元，包括历史投入经费13567万元，2025年16152万元，2026年累计15637万元，根据2025年投入，在2027年实现规模商用话，资金预算基本合理。

经费使用合规性：根据2025年已发放的费用成本，差旅支出占比降低不到投入的2%，经费管理效率较好，经费使用合规。2026年项目总经费预计15637万元，较2025年16152万元，有所降低1515万元，但从收入预测态势，研发投入应该会有降低空间。

成本控制有效性：从PPT展示的成本支出结构，人力成本呈上升趋势，从研发角度应着重技术研发，人力成本应下降或稳定在一个水平上(同期人力成本2025年增长14%)。管理成本和差旅费总体占比在4%以下，基本合理。商品销售成本预计在63%以下，基本合理，但收入预期较乐观。

投入产出效益性：项目在2025年已定次投入27982万元，收入良好，后期收入预测较乐观，在2026年实现盈利，至2030年累计利润预测46132万元，投入回报客观，2025-2030项目平均销售盈利水平11.6%，相对合理。

其他：（无）

3、无源物联网及新型短距关键技术攻关及产业推进（2026-2027）

2026年目标：

胡臻平：1.建议将13专项内容和指标单独标记，确保完整完成国拨任务，并体现本相比国拨的增量内容和指标。 2.联合物联网公司研究平台增强，融入AI等要素，构建智能化价值服务供给能力。

邬贺铨：1.建议关注非相干反射的无源物联网技术章疏充。 2.补充无源物联网传输带宽与距离的指标。 3.实现新型短距 SLB生态的研究，推动 SLB回归对地化与应用场景。在星闪与5G结合上可增加说明。

张小俊：1.关键技术的技术体系分解做得比较到位，也比较全面。 2.生态构建上的指标比较保守，建议至少和两家主流芯片厂家实现互通验证，主动和不少于3家的上下游产业链厂家形成合作关系。 3.在应用上，建议不仅仅是签约厂家，建议至少一家的试点模式着手落地应用。

陈月云：项目体系化较好。在项目指标中，建议可进一步考虑是否加入频点、传输距离传输速率等参数；另外，组网规模指标也不够明确，建议补充。

黄韬：项目面向国家产业与战略需求，具有明确的战略导向，方向领域和技术路线先进，整体设计具体化、可行性强。建议加强市场转化方面工作，争取取得更大标志性应用成效。

敖立：项目总体可行，指标合理，技术先进且可行。建议如下： 2. 建议将国家科技项目和公司拟立项的项目内容作明确区分； ②建议对与系统相关的生态链及成果转化路径的具体描述进行补充。

冯景华：项目针对”工业领域需求”，分别开展无源物联网和新型短距相关技术的研究，具备先进性和战略性，技术可行。建议增加需融合多项技术的应用场景。

艾渤：1.拓展新型短距 IoT 应用场景。 2.更多创新级关键技术纳入标准中。 3.依据应用场景及需求，拓展市场。

朱刚：指标设置总体合理，体系性较强，具备可行性；市场转化方面也有相对明确的应用场景。但战略性、技术先进性方面略有不足，且在低功率方面缺乏明确的方案和成效指标。

亓延军：无源物联网应用广泛，该项目借助技术创新发展新质生产力，明确产业目标与技术指标清晰。建议围绕生态构建的发展、技术先进性、全球产业标准及影响力建设，打造技术领先、应用广泛的技术及产品。

财务评审意见：

资金预算合理性：本项目为2026年新设研发项目，无历史投入经费，资金预算总投入经费1615万元。请合适2028年表格投入经费，资金总体投资合理。

经费使用合规性：本项目为表明管理，差旅费等同类支出，对于开设研发项目不合理。

成本控制有效性：项目计划在2026年2027年投入80人，根据合同目前人工陈本2026年2027年人工成本总体测算合理，但2029年、2030年人工成本随技术迭代应还会有下降空间。人力成本，外包外协成本结构也基本符合本项目特点。自主研发占比93%。

投入产出效益性：项目预计在2030年收入大幅增长，收入8.06亿元，2030年利润年36%，累计利润2.24亿元，符合考虑未来汇报较高的项目，因此技术的关键是最终项目能否实现预期目标。

其他：（无）

4、应急通信领域关键技术攻关及新型应急通信装备原型研制（2026-2028）

2026年目标：

胡臻平：1.建议加强研究的体系化，提出近中期应落实的关键方案和技术；战略项目聚焦在前瞻性、技术难度大的内容上。 2.建议针对新场景、新技术，如强脉冲电磁干扰、临近空间通信等，加强技术攻关和试验验证。

邬贺铨：1.建议考虑与国家700MHz应急通信网互通。 2.机载基站微波回传100km对于西部完善立体化覆盖可能不够，需攻关超100km微波回传技术。 3.本项目技术难点不突出。 4.机载基站飞行高度＜2000m，覆盖半径太小，输出很多无人机利用率不高。建议扩展到飞行高度600–1000m甚至1000m以上。

张小俊：1.技术布局相对比较零散，关键技术重点抓得不够明确。 2.低轨回传建议把微纳波对准作为关键突破点去攻关，而不仅仅是带宽速率。 3.高低轨切换业界已经做过，这个项目继续做主要解决什么不一样的关键技术？

陈月云：项目主要围绕中移动自身网络的应急网络恢复问题，建议进一步扩展到更广泛的应急场景。定位精度预期150米，是否可充分利用多种技术融合进一步提升受困人员定位精度；进一步体现项目所需突破的技术难点。优点：指标明确，可考核性较好。

黄韬：项目面向低功耗、跨层高效、自适应微服务架构的研究与研制，具有重要的战略意义。技术路线具有一定的先进性，具有良好的可行性。建议加强整体体系的设计，形成面向该领域特色和特点；建议加强方案整体的整理，形成完整树体系，增加与业界指标对比的分析。

敖立：项目总体可行，建议如下： 2. 建议对部分重点关键技术进行拆解并完善提升相关指标； ②建议对无人机载荷的高度等指标进行调整，提升覆盖范围。

艾渤：1.方法、关键技术创新性未体现出。 2.硬件从体系化而言，更像是集成。

朱刚：技术相对零散，体系化不足，先进性方面还需加强。市场应用场景较为明确，国家也有明确的需求。可行性方面，主要的问题在于：低轨星座方面准备和上海电信合作，但手机终端尚不能国内商用，故只能停留在技术路径层面。

亓延军：项目注重实际应用，在应急通信领域实现相应的指标。更多在项目管理、实施过程中相应的技术先进性的技术指标偏高，期望增加实战应用指标，比如在2016年重大事件中的应急效果。

财务评审意见：

资金预算合理性：本项目资金总投入4500万元，分2026年，2027年，2028年三年均等投入，历史投入经费为0，对于新设项目，保持稳定投入，有利于项目研发活动开展。资金计划较合理。

经费使用合规性：项目抓紧，成本为0，不合理。人力成本年投入1350万元，综合移动人工单位成本年投入201万元。考虑本项目研发，经费使用主要遵从集团相关规章制度，无外协。

成本控制有效性：经合技术询问，考虑该项目技术难度，成本可控制，具有降低空间。

投入产出效益性：本项目研发为移动内部服务，经绩效核查应不是季度的指标，如未来能将该技术扩展应用，会更有意义。目前测试项目投资效益较低。

其他：（无）

5、信息通信领域双碳能源关键技术攻关及应用、数智低碳及信息能源关键技术攻关(2026)

2025年项目总结：

邬贺铨：2025年任务完成很好。

张小俊：1.成本收益比有较大的挑战，比如单站长、使用成熟后收益（年收益1400元)，对比投入收益比明显经济性不够。问题就是选择的主要突破的应用场景是否合适？通常应选择权重大的重点场景去突破。

陈月云：项目研究意义重要，各方面进展较好。建议加强市场应用。

黄韬：项目研究意义重要，各方面进展较好。建议加强市场应用。

敖立：该项目实施的成果建议能拓展至更多项目落地，贴合现网使的迭代优化。

冯景华：项目针对算力中心的节能降碳等相关需求开展研究，取得了多项研究成果，具有一定的先进性和战略性。建议进一步完善具体完成指标描述，细化实际完成情况。

艾渤：1.方法及装备/产品具有创新性和先进性。 2.”信息”及”数智”在成果中占比偏少。 3.国际影响力有待提升。

朱刚：25年项目完成度良好，在智算中心锂电、高温高性能热泵、平台运营及关键装备方面做了很多有益的探索。

亓延军：锂电池替代铅酸主要体现了安全、机房空间的节省，未体现在对碳的贡献数据。

2026年目标：

胡臻平：平台方面建议加强与集团网络事业部的沟通，确保项目成果能在公司内广泛应用。

邬贺铨：1. 建议补充测算800V供电可靠率的依据和数据？ 2. 目前项目仅聚焦能源供应系统，未与算力、网络调度及业务感知挂钩。

张小俊：建议重点考虑成本收益比的经济指标来牵引项目的研发和落地应用。

陈月云：战略性、先进性和体系化较好，推广意义较大。建议加强后续市场应用推广。另外，构建信息能量融合网会涉及到更细致和复杂的问题，包括涉及的网元设备等，需考虑与网络运维的关系。

黄韬：本项目具有极强的战略性，属于国家重大需求。项目技术路线清晰、技术体系完整，相关技术具有较强的先进性和可行性。建议进一步聚焦主研方向，凝练技术创新点和核心亮点，强化AI在该研究领域的赋能作用。

敖立：项目总体可行，建议如下： 2. 对上半年计划成果中的多智能体模型补充明确的技术指标； ②建议项目增加省公司传统项目的落地。

冯景华：项目针对储能高效供电、高性能散热等产品原型创新开展研究工作，目标清晰，具有一定的先进性。建议进一步完善产业化指标，特别是投入和产出指标。

朱刚：党的二十届四中全会明确提出要发展经济民生需要智能化、网联化、绿色化。26年项目设置契合国家战略方向，战略性突出。所提出的系统原型、工程研制等具备技术先进性，前期25年的成果也为项目可行性打下了良好基础。唯一不足是26年之指标设置应加强与25年已完成成果的衔接。

顾宁伦：建议与现网络网络部平台协同一下。

亓延军：1.数据中心机房 PUE信息缺失，如液冷机房的建没。 2.800V 供电架构原型机，指标里2030年技术成熟，是否晚了？业界普遍认为2028 年会规模应用，2030年全面推广。

财务评审意见：

资金预算合理性：项目经费指标投入12780.7万元，其中2025年已完成投入3388.4万元，与2025年度指标比4610.2万元，经合：1222万元，比例27%；投入7212.5万元，也较符合研发项目投入特性。主要是人力成本及外协成本，占比94%人员投入翻番，应做好人员资金储备。

经费使用合规性：项目实现成本指标为0.对于新项目,不合理,最好明确指标及自行定义’内容’和归属。

成本控制有效性：2025、2026、2027为主力研发投入时间段，人力成本，外协成本差额占比比较低，成本结构比较合理。

投入产出效益性：项目预测2028年实现盈利，2030年累计利润487万。2025年至2030收入累计45363万元，从成本角度看，本项目收益率高于规模小的同类项目成本率，到2030年成本率降为69%。2025-2030年累计盈利487万，利润率1%，相关效益低，需优化并明确运营及收益模式。

其他：（无）

7、自智网络关键技术攻关(含网络大模型)

2025年项目总结：

敖立：缺少模型的具体任务的准确率等核心情况。

冯景华：项目针对自智网络关键技术开展研究工作，轻推进包括数据集、原型、智能体等攻关，具备一定的先进性和战略，取得较好的转化成果。建议进一步完善指标完成细项。

忻向军：从材料看，完成了预定目标，成果丰富。水平先进，有行业影响力，布局好，有应用。

黄韬：项目完成了预期目标，技术路线明确，相关技术具有先进性，处国内领先水平，并具较大影响力。部分成果已转化，成效显著。

陈月云：总体完成较好。建议加强应用研究，得到更多应用数据，有助于进一步优化自智性能。

刘宝昌：本项目聚焦两大前沿方向，目标明确、紧密契合智算网络向高阶（24/25）演进及国家战新产业发展需求，战略定位较清晰，具有一定的研究价值与应用前景。

张小俊：1、25年各类指标均完成较好。

亓延军：项目达成设定目标，建议在应用落地方面持续列后做项目，例如故障诊断定位，并落获取一线使用人员的反馈，不断优化。

2026年目标：

敖立：方案可行，指标体系完整，指标值先进合理。建议如下： ①补充增加高质量数据集建设的相应指标 ②对生态建设部分应增加具体的量化指标

冯景华：项目进一步围绕”网络自然语言大模型”，特别是诊断准确率、根因定位等开展研究，目标清晰。建议进一步重点关注技术应用效果，加快应用落地。

忻向军：目标清晰，相关单位加强联系。

黄韬：项目围绕国家超智融合重大战略，项目具有重大战略性，项目新增任务目标明确，技术指标较明确，具有良好的可行性。

建议：加强高质量数据集的建设，加强算网一体化的自智技术体系研究，建议完善专业组(如:IP、无线、核心网)的数字孪生系统研发，提升准确性，实时性。

陈月云：总体研发计划较清晰、合理。建议在数据获取、训练测试、推理等方面尚需进一步细致考虑，同时在复杂性和可用性方面也需要进一步加强细化，达到推广应用的程度。

刘宝昌：需要实施差异化指标设计，建议增加如”运维意图识别准确率”等指标。进一步明确创新点和交付物，建议进一步量化。

张小俊：1、大模型的生态构建不建议局限于标准，建议探索更多方式，多路径推进生态 2、相关指标在体现网络大语言模型的核心关键要素上不够 3、应用成果转化指标，建议要更加具体一点，单纯的专利规划不够，建议更多地设置实际应用效果的指标

亓延军：1、6年项目目标围绕模型技术指标开展，但模型的目标是为应用的业务服务，建议增加应用落地类指标。 2、基于国产GPU的大模型一般会涉及训练、模型可用化、算法优化，基于业务目标的业界模型的对比是否有此类指标，来更好地满足业务诉求。

胡臻平：1. 建议进一步明确相关模型（含大模型、小模型及应用领域），只能提的整体规划和演进目标。 2. 考虑相关成果的泛化，如IP领域数字孪生是否能扩展到更多领域 3. 时空模型增强决策功能，相应的可信问题需关注。

财务评审意见：

资金预算合理性：预算内容与研发任务匹配，预算科目较完整，无重大缺项问题。2026年管理费用，2026万元，主要为折旧费。

经费使用合规性：2025年支出1.48亿元，经费使用符合相关规定。与预算基本相符。

成本控制有效性：各项成本额度和比例较合理，外协、人力等核心环节可控。研发投入占比92%。

投入产出效益性：经费投入与预期成果匹配，利润率持续上升，投入产出效益良好。

其他：2026年总预算9779万元，其中2036万元为资产摊销折旧费，占比较大。建议关注该支出与项目的关联性。项目预算科目包括人力成本、外协成本、管理费用，建议明确人力成本支出范围，对原计划费用支出范围进行。

8、云计算软硬件基础技术研究及能力攻关

2025年项目总结：

敖立：①强化全流程在中国境外的市场推广 ②操作系统的安全检测需重点关注

冯景华：项目针对云计算底层软硬件开展创新研究，在服务器操作系统、数据库、存储等各个层面都有较好的创新成果，具有较高的先进性和战略性。建议进一步加强成果转化，取得更好的市场成效。

忻向军：成果丰富，技术先进，行业有影响。

黄韬：项目面向电信级云基础设施开展研究，项目具有重要的意义与价值。项目在操作系统、DPU、数据库、基础平台等方面取得了多项成果，技术先进性强，成果影响力大。同时项目成果已在中国移动规模应用，市场效益显著。建议未来继续迭代式成果，围绕AI原生的云基础设施形成更多成果。

陈月云：基本按计划完成，研发意义较大。但目前其中天元操作系统尚未在研究期限内达成安全可靠性测评，建议加紧修正并尽快通过测试。

刘宝昌：成果丰富，项目中后期成本应加强市场倒推能力体现。

张小俊：1、总体成果比较领先，比较丰富，相互比较硬核 2、希望画策、智算等统一算力底座更加完善 3、成果转化比较好

亓延军：项目从云计算软硬件全栈进行了研发并达成相应目标；项目难度大，成果显著。技术突破最终体现在了核心行业排名，建议持续关注用户体验，并持续跟进OS进展/名录。

2026年目标：（该部分在3月11日文件中未明确列出专家意见，或专家意见与2025年总结合并）

财务评审意见：

资金预算合理性：2025年总预算47.562万元，其中自有人员成本46.667万元，委外成本4.895万元。人工成本投入较多，符合研发项目实际，预算与研发任务比较匹配。

成本控制有效性：自有人员成本46667万元，项目自有人员2833人年，56万元/人年。人工成本标准基本合理。

其他：项目单位提供2025年经费使用投入产出的相关支撑材料，部分评估维度无法出具意见。建议明确人工成本支出范围，如自有人员费用（材料费、测试费、会议差旅费等），应单独列支。

9、面向大模型的万卡级智能云1.0研发、面向tokens的云智算关键技术攻关(2026)

2025年项目总结：

敖立：总体完成。

冯景华：项目针对大规模智算挑战开展研究，重点在超节点、定制网卡等层面取得创新成果，具有一定的先进性；市场转化应用良好。建议进一步完善考核指标完成细节。

忻向军：成果丰富，技术有一定的先进性，完成了预期目标。除服务移动集团外，也应用到了其它单位。

黄韬：项目成果围绕AI原生基础设施展开，成果丰富，技术水平处于业界先进水平，已取得多项影响力成果。建议进一步加强市场转化。

陈月云：按计划完成研发任务，在训练效率和训练稳定性和推理失效性方面有提升。

刘宝昌：建议强化技术攻关与成果转化之间的闭环联动，确保KvCache等性能突破能直接转化为可验证的高价值的落地项目竞争力，实现研发投入与市场价值的强对应。

张小俊：1、各种综合目标（2025）完成较好。

亓延军：该项目各项技术指标均已达成，并实现应用落地。对十万卡容器集群的智算超节点进行了攻关，为未来的技术研究奠定了基础。但并未对标业界一流/超节点的集群技术，缺少超节点全栈技术研发。

2026年目标：

敖立：项目总体可行，体系完整，指标值先进合理。建议如下： ①对于成本下降部分补充总体性指标 ②补充智能算力内部算上网络延迟和异构架构的应用因素

冯景华：项目进一步针对高性能推理等关键挑战方开展研究，具有较好的先进性。建议进一步优化算力推理引擎指标，大模型迭代较快。

忻向军：目标清晰，抓好落实。

黄韬：项目具有重大战略性，技术路线先进可行，定位整体方向具有良好的体系化，市场化前景明确。建议进一步优化AI网关、AI原生基础设施运维管理技术等方面的研究与攻关。建议进一步加强市场转化。

陈月云：在2025年项目万卡级智能云基础上，进一步开展面向推理及智算体攻关任务，计划设置较合理，指标较明确。建议进一步增强降本增效方面的考虑。

刘宝昌：没有明确对标，模型发展速度极快，因此指标上在估题时是否还保缺具有先进性需要慎重考量。

张小俊：1、智算算力底座建议和基底层、基础网络技术要打通，形成统一整体 2、不同厂家的智算混合训练推理的支持建议进一步明确

亓延军：1、AI模型演进非常快，建议基于业界最新的模型数据/演进预判审视指标的合理性，做到竞争力领先。

胡臻平：1. 进一步考虑如何与模型深度融合。 2. 不仅考虑IaaS和PaaS，从提供tokens服务的最终目标出发，综合考虑模型、tokens量纲的应用、大模型进行资源调度等因素，攻关卡点和短板。

财务评审意见：

资金预算合理性：项目2025年预算18743.957万元，其中自有人员成本18723.95万元，委外成本20万元，自有人工为4011.99人/年。人工成本标准56万元/人年。项目2026年预算29400万元，其中自有人员成本28740万元，委托合作部分460万元，自有人员为516.786人年。人工成本标准56万元/人/年。人工费用较高，占比较大，符合研发项目实际需要。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度规定。

成本控制有效性：人力成本标准基本合理。

投入产出效益性：收入测算依据较合理，2025年及2026年利润率为负数，项目前期出现亏损。故后两年投入较大，项目后期利润逐年上升，取项目整体效益较好。

其他：项目预算基本合理，成本结构有效，投入后期效益较好。预算部门仍有以上工成本和委外成本，建议综合考量是否有跨费支出（材料费、测试化验加工费、会议差旅费等），如有，应予单独列支。

10、算网智脑关键技术攻关(2026)

2025年项目总结：

敖立：总体通过，无特别意见。

冯景华：项目持续围绕”算网大脑”纳管、调度、智能等核心能力开展创新研究，取得了一系列创新成果，创新成效显著，具有先进性和科技影响力。建议加强算力平台资源纳管。

忻向军：完成了相关任务，成果丰富，有应用。相关工作国内外开展创新的成效显著，注重一下创新。

黄韬：项目按计划完成了项目目标，取得多项技术成果，获得多项科技奖励。技术水平处于业界先进水平。成果入选”揭榜挂帅”工程，科技成果具有影响力，且已取得多项市场合作项目，社会效益显著。

陈月云：总体攻关任务按计划已完成。但对网络性能的提升能力较少，代价与量化性能不够。另外，建议进一步明确如何将终端算力在实际应用中纳入算网中。

张小俊：1、项目整体应用性比较好，但是技术创新不够。

亓延军：25年项目目标完成，成果显著，多项指标业界领先。支撑了多个国家信创云平台建设，也为2026年算网智脑的建设打下坚实基础。

2026年目标：

敖立：总体可行，建议如下： ①对2026年智算大脑在智能化方向的能力方面的指标进行明确

冯景华：项目针对多智能体协同、算网融合、电算协同、算数高效共享等关键技术挑战开展研究，目标清晰。建议加强与全国一体化算力网对接。

忻向军：目标清晰。

黄韬：从协同到自主、从单点到体系，项目具有创新性，对行业具有较强先进性、可行性，市场化潜力巨大。建议进一步凝练面向智能领域内的技术创新，进一步突出产业应用。

陈月云：关注算网智能对网络性能提升时效性等指标，不仅限于部署数量等方面的指标。

张小俊：1、建议更多尝试一些挑战性的关键技术，不一味地求稳，冒风险赢取更大收益是技术攻关项目的使命 2、26年项目的顶层设计考虑和布局，与具体关键技术对应性不够 3、对网络方面的智能管理方面可以更加加强一些

亓延军：26年项目算网智脑的技术攻关目标清晰，但指标设定相对简单，很多指标无挑高内容，建议考虑增加。

胡臻平：建议进一步考虑算力网的深度融合，发挥网的优势，体现出相比互联网公司的特色。进一步与”卖tokens”结合，纳管更多智算、特别是推理资源，加强云边协同，降低推理服务成本。（“最迫切”三字被圈出并划线强调）进一步优化关键指标，选取最主要最迫切的需求相关指标。

财务评审意见：

资金预算合理性：2025年预算11053.81万元，其中自有人员成本10973.81万元，委外成本80万元，自有人工194.25人年。2026年预算9291万元，自有人员成本9206万元，委外研究开发费85万元，自有人工166.27人年。人工费标准56万元/人年。人工费结构基本合理，占比较大，符合研发项目实际需要。

成本控制有效性：人力费占比基本合理。人力成本标准56万元/人年，基本合理。

投入产出效益性：项目投入测算基本合理。项目2024年利润率-707%，2025年-476%，2026年-119%。前期亏损严重，建议关注项目整体收入产出情况。

其他：项目预算基本合理，各项投入产出情况不理想。项目计算科目仅有人员成本和委外成本，如有跨费支出（材料费、测试化验加工费、会议差旅费等）建议单独列示。

11、面向智算的算力网络关键技术攻关(2026)

2025年项目总结：

敖立：项目总体较好。

冯景华：项目针对算力网络3.0规划，持续围绕GSE、OISA、“芯合”等三项成果开展研究攻关，具有一定的原创性和引领性。建议成果指标围绕核心重点。

忻向军：项目完成了预期目标，成果丰富，技术先进，有市场应用。

黄韬：项目按计划完成了预期任务，取得了极其丰富的成果，在GSE、OSA、异构化等方面取得了多项原创性成果，相关成果在业界取得了重要影响力。

陈月云：项目按计划完成面向训推的智算技术体系，在全调度以太网GSE、跨不同芯片架构的算力抽象、异构混训、全向智能互联OISA等方面架构获得突破，并搭建了试验网，获得测试。建议进一步推广应用。

张小俊：1、面向智算的算力网络的顶层设计和规划做得比较完善，体系性较好。 2、主要问题点抓得很准确，需求明确，路径清晰。

亓延军：25年项目从顶层设计、关键技术、赋能中台实现了项目目标，构建了机间互连、长向互通的技术体系，为产业作出非常大的贡献，尤其是OIPA。

2026年目标：

敖立：总体可行，建议如下： ①对建设生态建设方向相关指标进行调整。

冯景华：项目围绕智算芯片互联OISA 2P、自研GSE万卡测试样机、“芯合”算力原生基础软件栈等开展研究工作，目标聚焦，先进性好。建议进一步聚焦考核技术。

忻向军：目标清晰。

黄韬：本项目聚焦新网络相关关键核心技术的研究与攻关研发，项目指标具有很强的先进性，形成的技术图谱具有体系化，项目技术路线明确，具有可行性。建议充分考虑相关技术能进一步加强生态建设，如开源、国产芯片生态等。

陈月云：在2025年项目进展基础上持续推进算网智一体化持续推进，有望在智算中心方面持续提升算能算效。

张小俊：1、建议更关注”架构”软件的性能指标，XPU软件层/函数层的性能损耗是多少 2、建议在关注芯片 ZP的时延的同时，要关注一下网络端到端的时延指标 3、生态上的指标建议适当加强，工作考上要加强投入

亓延军：目目标及技术路线清晰，建议：①在自研交换芯片及样机的开发中，对标一线主流芯片，构建领先的竞争力。②作为产业标准牵头单位，加强生态推广落地。

财务评审意见：

资金预算合理性：2025年预算15809.05万元，其中自有人工成本13877.75万元，外包费1931.30万元，人工226.15人年；2026年预算7111万元，其中人工成本5332万元（79人年），会议费936万元。预算科目基本完整，人工成本占比高，符合研发项目实际需要。

经费使用合规性：2025年预算15809.05万元，实际成本16437.99万元，超支3.98%。支出金额与预算基本相符。

成本控制有效性：2025年人工成本13877.75（人工226.65人年），2026年人工成本5332万元（79人年）。人工成本均值为61万元/人年（2025年）和67万元/人年（2026年）。人工费标准略高，2025年外包费占比13.22%，2026年外包费占比13.16%，占比略高。建议关注后续外包合同的采购审核把关。

投入产出效益性：项目2024年利润率-1826%，2025年-864%，2026年-37%，后期年度转为盈，建议关注项目营收体、投入产出效益。

其他：项目预算需开会核，2025年实际成本与预算基本相符，投入产出效益情况需重点关注。项目预算包括人工成本及外包费。建议结合项目实际需求，全面考虑经费需求，如有业务费（材料费、测试化验加工费、会议、差旅费等），建议单独列示。

12、新一代基础网络关键技术研究及验证

2025年项目总结：

敖立：总体完成较好。

冯景华：项目围绕新型智算互联、海量数据传输等业务需求，在光网络、IP及算网一体方向形成四项标志性成果，具有较好的创新性和影响力。

忻向军：完成了预定目标，成果丰富，技术先进。成果影响力大，建议加强800G传输和50G PON布局。

黄韬：项目按计划完成了预期目标，在算力路由、广域高通量光光纤等方面取得了丰富的成果，技术处于业界领先水平，科技影响力显著。

陈月云：项目在高密光纤及T比特传输、广域多吞吐、算力路由等方面有突破，成果意义较大，特别为支持智算网排供了重要网络基础。

张小俊：1、总体目标完成相对较好，同时还发现了工程上的一些问题并解决，有独特价值。

亓延军：项目围绕算和智网场景达成多项标志性成果，成果显著。尤其是空芯光纤的研究与应用试验为产业化应用的技术铺路。

2026年目标：

敖立：①建议对功能化方面增加相关任务和指标。

冯景华：项目在融合全光网、极端多变环境网络、广域智算互联路由等方面开展研究，总体具备战略性、先进性，技术可行。

忻向军：目标清晰。

黄韬：本项目聚焦新一代基础网络的核心关键技术研究，具有重大的战略意义。项目技术路线具有先进性、体系性强、可行性高。建议进一步加强核心技术攻关凝练。

陈月云：项目在2025年成果基础上，进一步推进落地应用，建议加强推动在中移动集团之外的应用。

张小俊：1、空芯光纤建议要关注一下成本和可靠性（包括工程可靠性），这些是空芯光纤能否实用化的关键 2、广域高吞吐上建议要根据应用场景适当考虑一下TCP 优化 3、DCI 建议主要关注中距

亓延军：26年项目梳理了顶层设计、关键技术、底层支撑的架构，明确相应的技术指标与方案设计，为后续技术的产品落地打基础。

财务评审意见：

资金预算合理性：2025年调整后预算4427.19万元，其中人工成本3576.74万元（含53.64人年），会议开支费850.45万元。2026年预算为5061.39万元，其中自有人工成本4333.29万元（60.65人年），会议开支费728万元。2年后人工成本占比较多，符合研发类项目实际要求。

经费使用合规性：2025年批复预算4608.19万元，调整后预算4427.19万元，实际成本4427.19万元。经费支出与批复后预算相符。

成本控制有效性：2025年人工费标准为66.68万元/人年，2026年人工费标准为71.45万元/人年，整体标准略高。2025年会议开支占比19.21%，2026年会议开支占比14.38%，占比略高，建议加强对外部支出的控制，从严审核外包合同。

投入产出效益性：（未提供投入产出情况表，无法评价）

其他：项目预算基本合理，2025年经费支出与批复后预算相符。问题：①项目未提供投入产出情况表，无法对投入产出效益进行评价；②2025年会议开支费850.45万元，实际外包外采超预算551.45万元，其中人力成本299万元。2026年会议开支费728万元，实际外包外采预算610万元，外协成本118万元。建议对各项业务费支给予细化列示，如材料费、测试化验加工费、会议，差旅费等，保证实际支出与预算能够准确对应。

13、中国移动”四共”科技创新平台开发、中国移动”灵畿”科研平台研发(2026)

2025年项目总结：

冯景华：项目构建AI驱动科研平台成熟度评估标准，提供跨地域高可用研发支撑、全流程智能工具链集成，面向集团用户提供服务，产生较好的创新成果。建议进一步拓展外部市场开拓。

忻向军：完成了相关任务，成果较为丰富，技术有先进性。相关成果已得到应用。

黄韬：项目按计划完成了项目预期目标，成果丰富，技术水平处于业界先进水平，市场转化效果良好。

陈月云：外部推广案例1个，不够充分，建议可在若干行业内进行推广应用，并进一步优化工具链。需明确利用大语言模型，以及不同大语言模型下工具链的适配能力，尽快开展开发工具链的满意度指标。

刘宝昌：项目目标均达成，属于开发应用的项目。但是课题本身指标设定需要更加明确：推广类指标不明确、技术攻关类指标基础目标和跳高指标部分存在不对应。

张小俊：1、总体上项目的目标完成度比较好。技术创新上需要进一步加强 2、平台对公司效率提升的效果较为明显。

亓延军：”四芯”科技创新研发攻关项目达成既定目标，支撑了移动内部平台业务、反响好，并实现了中航的商用部署，以技术提升效率，打造出业界领先的研发平台。

2026年目标：

敖立：增加内部用户使用率和满意度指标，增加外部推广的市场指标。

冯景华：项目进一步深化AI驱动，实现AI原生开发平台等功能，有创新性。建设完善安全管理体系，加强底层大模型验证测试，提升智能体能力，实现AI数字员工。

忻向军：目标清晰、可实施。

黄韬：项目对于提升公司数字化、智能化水平具有重要战略意义，项目目标具有先进性、可行性强，市场转化预期效益好。建议加强应用，以用促建，持续迭代。

陈月云：加强适配能力的提升，特别针对选择不同LLM，适配性能的提升。

刘宝昌：作为移动内部使用的科创平台，26年招标中未体现推广计划。

张小俊：1、AI+平台的研究，对公司效率提升、能力提升，以及向AI 时代转型意义重大 2、建议”AI+“平台相对原分布式提升指标，体现AI+后的效率提升的效果。 4、3、建议进一步明确化应用推广类的指标

亓延军：”灵簇”科研平台研发项目以以支撑内部平台为主，目标清晰，方案明确。建议增加对外推广类指标，实现能力外溢及商业变现。另外，技术指标的基础指标和跳高指标需有一定梯度，在同一维度的前提下。

财务评审意见：

资金预算合理性：2025年研发计划中心预算为17147.42万元，其中自有人员成本8248.16万元，委外成本1540.26万元，租赁费6199万元，折旧费1160万元。2026年预算31942.51万元，其中自筹人员费20112.71万元（402.55人年），委托合作开发费4828.80万元。执行科目覆盖较完整，人工成本占比较高，符合项目实际需要。

成本控制有效性：2025年人工成本标准为50万元/人年，2026年人工成本标准为50万元/人年，人工费标准基本合理。2026年委托开发费占比15.12%，比例略高，建议加强对外协支出的控制，明确外协支出预算内容。

投入产出效益性：（未提供完整的投入产出测算基础表，无法对相关性指标作出评估）

其他：项目预算基本合理，2025年预算执行与预算基本相符。本项目未提供完整的投入产出测算基础表，无法对相关性指标作出评估。建议全部考虑项目2026年实际需求，如有经费（含材料费、测试化验加工费、会议、差旅费等），应予列示，保证实际支出与预算精准对应。

14、能力中台低代码能力攻关(2025年)

2025年项目总结：

冯景华：项目针对基于语义的业 务流程自规划自执行技术、基于交互设计的创瑞代码生成等相关技术开展研究，具有一定的技术先进性。建议进一步与大模型技术融合，提升效果。

忻向军：完成了预定目标，成果好，技术水平高，相关成果已得到应用。

黄韬：项目完成了预期目标，成果较丰富，取得了多项成果的转化。

陈月云：大模型的选择不清楚，所选大模型能力不同，代码生成能力也不同。建议项目可进一步在上述问题上挖掘项目的成效。

刘宝昌：成果丰富，做到分时推进，但缺乏针对性对标情况。成果后期迭代中向某一领域进行集中，力争做到某一细分领域的No.1。

张小俊：1、总体目标完成度较好，但关键技术创新还需要进一步加强。

亓延军：该项目围绕研发效率提升的背景任务，完成了3项关键技术研究，达成项目指标。

2026年目标：（该项目为2025年项目，无2026年目标）

财务评审意见：

资金预算合理性：2025年预算为2400.34646万元，其中人工成本2029.04646万元（42.5人年），会议开支费371.30万元。人工成本占比较高，符合研发类项目实际需要。

经费使用合规性：2025年预算批复3400.34646万元，实际成本3422.08万元。实际成本与预算基本相符。

成本控制有效性：人力成本标准47.74万元/人年，标准比较合理。

投入产出效益性：（项目未提供投入产出分析表，无法对其相关性进行评价）

其他：项目预算基本合理，经费支出与预算基本相符。项目未提供投入产出分析表，无法对其相关性进行评价。建议明确人工成本和会议开支费包含的内容，如有劳务费支出，应予以列示，保证预算执行与预算准确对应。