3月10日

01、研发通信大模型一期/信息通信大模型及相关领域大模型关键核心技术攻关项目

2025年成果：

李玉峰：1.项目的应用落地目前仍局限于内部验证阶段，缺乏在真实市场环境中的实践与检验。2.建议基于成熟的商业逻辑，对项目的实际性价比进行更深入的测算与论证。

钱岭：1.对标模型要细化，建议对比行业内更专业的模型如文心、专利模型等，对标Qwen不够精准（雷同）。2.对于产出物的描述建议明确参数、架构等内容。3.对于应用，需明确商用资源部署。

梁凌宇：目标完成度较好，建议在2026年进一步精简几个合并项目与主体项目的关联性。

冯俊兰：成果精度较高、需进一步提升科技成果影响力和市场转化度。

傅浩：项目预期指标完成情况良好，对通信专业能力适配性优于设计对比模型Qwen2.5等，符合行业模型设计要求，且在集团业务中实现应用支撑，但技术转化程度仍需提升，需加强落地验证。

熊德意：建议加强前沿技术，加强多层模型云端协同。

刘佳伟：通过。2024年指标完成良好，但对标行业水平有差距。

刘秉权：较好地完成了项目预期任务。

程宝平：1.针对水利、通信等垂直场景，研发行业大模型；2.部分核心技术业界领先；3.完成多个基础场景落地；4.80%数据指标签约、地市局核验。建议明确模型容量。

2026年目标：

王加：建议指标设定更多考虑客户使用，解决客户安全痛点问题。加快模型应用转化。

李玉峰：1.2026年指标中通用能力提升是否包含智能体Agent闭环能力？可以调用多少API，可以支持哪些类的智能体协同？2.指标内是否包含全栈的国产异构算力的万能适配以及相关的物联网数据的应用安全性分析。3.建议强化不可替代性的市场优势，强化商业模式和性价比的独特优势。

钱岭：1.任务1和2是通用能力，是否应纳入本项目？2.预算增加了8倍，建议明确资金去向。3.10万条数据是否够用？4.‘轻量级’的定义是什么？

冯俊兰：要更大胆创新，穿透用户体验。

傅浩：基础模型研发目标需针对信息通信领域需求提升专业性相关指标描述精准性，在此基础上需提升前瞻性，与Qwen3等开源模型对标基础上，强化领域能力描述和设计，也要充分考虑5-8个月后的模型发展趋势；在场景应用设计及规划上要明确指标项，强化业务落地。

熊德意：建议Agent能力下沉至模型底座。

刘佳伟：通过。2026年指标比2025年有提升，建议继续提升。

刘秉权：建议评价指标细化，对标方案更明确。

程宝平：聚焦AI+等通信领域核心关键技术，不断发展各场景平台应用，增强大模型。建议明确“垂直场景”专业术语定义。

财务评审意见：

资金预算合理性：科目完整，与任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：符合相关制度与规定。

成本控制有效性：成本和比例合理，成本可控。

投入产出效益性：可持续方面需完善，收入测算依据合理。

02、客服大模型研发

2025年成果：

王加：一是要充分将项目投入的算力成本纳入投入产出的效果计算。降本情况与目前测算不同，加上算力成本，没有实现降本效果。二是节约的人天成本，计算过程没有显性化，对整体在线客服成本节约的情况展示不清晰，可作补充。

李玉峰：1.关于项目的降本增效，建议提供更详尽的测算依据，以清晰论证其在提升效率与降低成本方面的实际价值。2.建议进一步明确当前已覆盖的应用场景数量，并对其进行更详细的阐述。

钱岭：1.研发成效建议加入软硬件部署的算力（约1300卡），以便全面掌握成效。2.详细介绍模型的参数、架构等因素。

冯俊兰：项目继续深入，提升用户体验

陈盈盈：降本增效指标计算方式需明确。

傅浩：项目既定考核指标完成度高，业务融合度高，对实际移动业务辅助效果明显，夜间服务上线31省，降本效果明显。

熊德意：建议加强该模型Agent研发。

刘佳伟：通过。客服大模型成效指标建议再明确一下，同时对客服务效能有新指标。

刘秉权：较好地完成了项目任务。建议在商业推广上下功夫。

程宝平：面向通信场景的大型客服垂直大模型，应用效果好。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：经济及战略效益可量化。

03、标准大模型研发

2025年成果：

钱岭：1.除CCSA外，其他标准化组织也有ICT标准，可以考虑。2.模型的参数、架构均建议明确。

冯俊兰：成果应用深度较充分

陈盈盈：市场转化部分建议增强，商业闭环的可行性，以及要达成的同析，马竟对的分析对比。研发规划建议优先考虑更重要的功能模块。

傅浩：项目完成所有既定所有跳高指标，完成数据集、模型成果研发，并实现转化应用。

熊德意：建议加强标准大模型核心能力研发。

刘佳伟：通过。标准大模型2025年完成指标，并对企业标准体系有重大意义，建议2026年完善商业模式。

刘秉权：多项指标对标超越了其他大模型，有差异化优势。

程宝平：面向标准比对、编撰等领域大模型，在通信行业内应用场景，效果良好。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：收入与效益的量化需完善。

04、专利大模型研发

2025年成果：

李玉峰：1.建议对“COT数据集”的构建与应用进行更深入的论述，以形成核心的知识产权积累。2.项目的商业化落地路径需要进行更详细的规划与测算。3.建议与国家知识产权局建立更紧密的合作关系，这将对知识产权的审查与授权流程产生积极的推动作用。

钱岭：1.需明确所属行业，IP领域行业众多。2.模型参数、应用规模请明确（卡数），是否为多模态？

冯俊兰：建议针对人类创新性进行评估

傅浩：整体项目完成度良好，经济社会效益良好。

熊德意：建议加强应用。

刘佳伟：通过。专利大模型完成2025年指标，并在多地应用，取得良好效果。建议后续对国内外专利数据拓展覆盖。

刘秉权：较好地完成年度任务，完成多项高指标，提出多项新任务，部分达到突出效果。

程宝平：重视研发专利审查、专利评估等申请流程，AIGC生成与识别，立足形成领域关键技术，有较好的应用效果。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：效益量化需完善。

05、工程设计大模型研发

2025年成果：

李玉峰：1.鉴于工程设计大模型的复杂性，建议项目初期聚焦于某一特定的垂直行业进行深耕。2.“文生图纸”功能涉及复杂的生态协作，建议对整个实现流程与合作模式进行更详尽的描述。

傅浩：项目指标完成度良好，既定跳高指标均已完成，且已与中国石油、中国核电等场景实现落地应用，进而与中望CAD建立良好合作，实现了文生CAD图纸，成果转化效益良好。

熊德意：建议加强应用。

刘佳伟：通过。工程设计大模型2025年按计划推进完成，并在多地落地。规范应用路径及细分还有距离，尤其在弱电管线设计应用打通效果对比有差距。

刘秉权：各项指标完成度好，完成了多项新增指标。多项应用指标超过对比模型。落地应用效果较模糊。

程宝平：面向工程设计领域，实现CAD图纸生成、设计文档生成等场景，有较好助力工程设计提效提质。

2026年目标：

季向阳（注：此专家在模板中出现，但不在打分表中？我们可能需从模板中提取？模板中有季向阳、黄涛、冯春燕对工程设计大模型2026年的意见，这些意见可能来自现场评审，我们应将其加入2026年目标中，因为模板是汇总了评审意见的。模板中“2026年目标”下有以下意见：

季向阳：集团内部应从上到下自主积极贯彻大模型在基层的推进，确保数据样本采集量。

黄涛：可考虑让中移动集团内部提供支撑和更多关注。

冯春燕：技术攻关标志性成果清晰明确。

这些意见应该属于该项目2026年目标。另外，在3月10日专家打分表中，可能还有其他专家对2026年目标的意见，但工程设计大模型的2026年目标没有单独列出？实际上在3月10日26年目标中并没有工程设计大模型，所以只有25年总结。但模板中却列出了2026年目标意见，说明可能是现场补充的。为了完整性，我们将模板中的意见加入。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：效益量化方面需完善。

06、医疗行业大模型研发/医疗行业大模型关键核心技术攻关

2025年成果：

李玉峰：1.建议对应用场景进行聚焦，当前布局过宽可能导致实际竞争力有所削弱。2.医疗市场具有高度的专业性和封闭性，建议深入研究，寻找更有效的市场切入点。

钱岭：1.带动了营收，可以考虑以服务试用方式交付，形成稳定收入。

冯俊兰：规模落地成果显著，技术先进性进一步提升

陈盈盈：技术强与场景后用一致性建设需梳理对标。加强ToB端客户合作，尤其场景应用方面。

傅浩：项目成果完成度良好，跳高指标达成率超60%，且成功实现现实医疗场景落地转化，产生实际经济效益，获权威机构认可，社会效益良好。

熊德意：建议加强全栈技术研发。

刘佳伟：通过。2025年按计划推进完成，达到预期目标。在辅助随访和健康尺方面，需要注意重点，前后呼应。

刘秉权：完成各项指标，应用推广效果较好。

程宝平：立足于航天医疗数据，研发医疗行业大模型。建议结合HIS系统，加强基层网推广。

2026年目标：

王加：一是26年收入产出指标比25年低，但26年投入1800万比25年1200万高，投入比去年多，但产出基本持平，还得提升产出。二是25年做的内容主要是急救平台，26年转向中医、儿科，研发方向有比较大的变化，关注前期投入到后期转化。三是核心影像内容暂未能碰，且研发内容与其他竞品比不具备明显优势。

李玉峰：1.建议在中医领域的多模态能力建设中，增加如脉象（心电）等更丰富的数据源。2.项目在细分领域的突破方向需要进行更详细的论证与规划。3.建议在“带动收入”的评估中，增加投入产出比的计算，以更全面地衡量项目效益。

冯俊兰：升级到agenticAI

陈盈盈：指标中可解释性部分建议增强，带动收入指标建议明确计费方式。

傅浩：智慧医疗作为健康中国2030实施重要支撑技术，需求明确，前景良好但技术挑战巨大。现有方案意见如下：1.方案设计结合应用需求，明确与现有医疗信息系统边界；2.技术方案增强延续性，26年工作规划中针对中药、儿科传染病等场景应用需强化风控相关技术研发规划，确保合规应用。

熊德意：建议加强研发方向泛化性。

刘佳伟：通过。建议按2026年成果指标，扩大应用范围，深化应用成果，同时明确、不要跑偏。

刘秉权：给出了硬核技术拔高、应用推广方案。给出了更细致的评价指标体系。

程宝平：建议细化需求以应用需求为驱动，提升数据接入标准化模式。

财务评审意见：

资金预算合理性：预算科目完整，与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：销售成本的构成与测算需完善。

投入产出效益性：成果转化收入可持续增长需完善。

其他：销售成本的构成与测算需完善。

07、农业大模型(种植、储粮)研发/农业(储粮、种植、育种)大模型关键核心技术攻关

2025年成果：

李玉峰：1.建议对各应用场景在融合人工智能能力后所带来的具体效益提升，进行更充分的论证。2.对于示范样板间的推广价值，建议结合不同应用场景进行更详细的分析与论证。

陈盈盈：技术方案对应应用场景逻辑建议明确。

傅浩：项目从数据、模型、应用等角度开展技术攻关，打造8个全网落地应用，超额完成收入指标，经济效益良好。

熊德意：建议加强技术赋能。

刘佳伟：通过。对树障识别等场景有一定效果，建议形成一定可大范围商业化的标准化模型。

刘秉权：完成定量指标，和部分跳高指标。

程宝平：立足基于专业数据，微调形成农业大模型。建议扩大数据覆盖规模。

2026年目标：

王加：一是投入比去年增加一倍多，从1200万到2500万。但产业带动收入目标只有2200万至2500万，低于25年实际3000万，建议重新考虑产出目标。

李玉峰：建议对项目拟应用落地的商业价值及其推广前景进行更详尽的论证。

钱岭：1.投入产出比例出现下滑，需明确投向。2.客户范围要拓展得更广泛。

冯俊兰：有规模落地，进一步加强技术攻关。

陈盈盈：育种场景项目目标之植物识别与技术指标，设定在小麦品种存在着高度不一致的问题，建议调整一致。

傅浩：在前期种植、储粮场景基础上进一步拓展育种场景应用，但在育种环节指标薄弱，且育种本身周期较长，需明确育种场景工作重点及考核指标，特别是大模型结合指标，现有表型分割指标代表性缺乏。

熊德意：建议加强技术赋能。

刘佳伟：通过。建议补充现有模型/行业技术领先上的技术能力提升及关键技术进度质量把控。

刘秉权：给出了较系统的研究计划，建议给出更面向实际应用的评价指标或补充。

程宝平：需求增立于应用场景。应补充建议明确商业模式。产品研发，首推接市场化验收内容。

财务评审意见：

资金预算合理性：预算科目完整，与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：成本和比例合理，销售成本构成和测算需完善。

投入产出效益性：投入与预期成果匹配，效益可量化可持续，收入合理。完善收入与成本的测算内容。

08、教育大模型研发

2025年成果：

李玉峰：1.针对巡考场景，建议对市场上已有的成熟应用进行深入分析，以明确本项目的差异化优势。2.建议详细论证项目在作文审查场景中的核心竞争力。

钱岭：1.整体领域比较窄，做深与做广要兼顾。

冯俊兰：有显著落地优势，技术优势需更显著

陈盈盈：补充模型异常行为的量化评测结果以更好的明确成效。

傅浩：项目指标均已完成，在巡考与教学场景实现落地应用，经济转化效益良好，巡考场景转化效果优秀。

熊德意：建议加强应用场景建设。

刘佳伟：通过。技术已突破，模型有技术底座，对小模型建模有优势。问题：海康、大华等大厂竞争压力高。

刘秉权：完成多项技术和应用指标，完成部分跳高指标。

程宝平：立足定领域的垂类生成，作业批改场景，机巡检场景等，建议形成标准化产品，加大对外宣传推广。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：战略效益可量化、收入测算合理。

09、终端大模型研发

2025年成果：

王加：建议将研发成果与终端厂商终端配置相结合，加快前期研发成果转化。

李玉峰：1.在端侧模型的应用场景中，需要清晰论证九天模型相较于竞争者的核心优势。2.建议在端侧智能体的协同交互等方向上，进一步加大研究与开发力度。

钱岭：1.目前部署规模较少（100万），相对于行业手机等系统，在技术前沿性方面有待提升。2.带动移动在手机消费者市场的差异化能力。

冯俊兰：加大对AI终端的适配度

陈盈盈：建议针对应用场景和优势领域进行经济方面的研发，不局限于模型。

傅浩：项目完成度高，在重要性能指标上与同量级模型对比实现超越，实现在中兴、荣耀等厂商产品落地应用规模化。

熊德意：建议加强架构研发。

刘佳伟：通过。技术路线明确，成果丰富，技术指标完成速度快。技术攻关过程中，需要多一些验证优化，稳步推进应用。

刘秉权：完成各项基础指标，部分超额完成。取得较丰富应用成果。

程宝平：研发端侧模型，并实现在手机上适配。建议形成标准化方案，适配多类终端，扩大商用规模。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：外协、人力成本可控。

投入产出效益性：经济及战略效益可量化、可持续。

10、面向可商用的高质量数据管理及供给平台关键技术攻关/高质量数据集关键技术攻关

2025年成果：

李玉峰：1.建议将项目中形成的集约高效数据加工方案进行系统性的总结与沉淀，形成标准化能力。2.建议在个性化数据标注方面进行深入研发，通过智能标注技术进一步提升效率、降低人力成本。3.项目在数据质量评估及审计环节的能力有待进一步完善和加强。

钱岭：1.市场转化需要用商用化合同来证明体现。2.内部专业公司使用几乎没有（九天除外）。

冯俊兰：建议提升数据质量评估的技术，提升明确平台关键技术，尤其围绕数据管理及供给技术。

傅浩：项目既定指标均已高质量完成，跳高指标完成率100%，支撑九天基础模型训练与场景应用研发，实现了数据集应用验证，整体成效良好。

熊德意：建议加强数据质量指标建设。

刘佳伟：通过。高质量数据集建设2025年完成重点指标、成果丰富，形成一批有价值数据，应用成效较明显，并有一定收益，稳步推进标准体系建设。

刘秉权：完成各项指标，基本超标完成。实现多项成果转化。

程宝平：重点研发了高质量数据管理等工具链，本行业应用中等，服务于集团内部各个大模型应用。其体系赋能外，需明确量化效果。

2026年目标：

王加：补充数据集应用量指标，体现转化应用情况。

李玉峰：1.建议在考量数据集“高质量”的六大核心维度基础上，再对数量指标进行深入探讨，并明确数据在准确性、完整性等方面的保障措施。2.精标数据集的构建应以实际应用场景的需求为导向。3.相关工具的价值需通过具体应用场景进行详细论证，确保其适用性与完备性。

钱岭：1.研发预算增加很大，具体投向何处要整体分析。2.所依托具体任务的业务需求与用户是谁？是否所有内部的行模都能支持？3.建议产品化、外部化。

冯俊兰：建议按审阅建议调整2026年任务

陈盈盈：增加关键技术指标，当前数据集指标非技术指标，从立项技术攻关项目而言还不足。数据集证明材料不建议为产品照片，建议选择更有力的证明类型。建议不只内部使用，可对外合作。

傅浩：高质量数据集建设对未来智能技术与应用发展影响重大，现有工作规划涵盖处理、标注、合成、评估、配比等全流程，具体意见如下：1.在集团数据基础上，适当扩展至上下游产业链数据治理工具与数据集建设；2.增加多模态对齐数据集建设指标；3.提升数据标注能力治理能力的成果转化指标。

熊德意：建议加强AI全栈数据能力。

刘佳伟：通过。项目目标明确，形成数据模型的迭代、工程化、场景化，同时攻关多模态、多场景的数据合成算法工具，形成数据合成相关技术，通过自有的体系化评价指标，赋能行业应用。

刘秉权：制定了完整的数据生产、合成、标记规范化、数据稀释、质量评测，数据安全等方案。列出了较多评价体系。建议加强对新研加工效率和影响力的评价。

程宝平：重点研发多模态数据处理工具，高质量基础用于大模型预训练等。建议明确基础需求，加强物理架构设计，证明云台。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理，需完善详细依据。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：成本和比例需再详细分析。

投入产出效益性：收入测算需完善相关依据，成本合理再完善详细依据。

其他：整体财务评价略显粗糙。

11、审计行业大模型研发

2025年成果：

李玉峰：1.审计业务高度依赖标准化与规范化，建议充分考虑风险点的识别与动态更新机制。2.目前项目功能主要表现为问答系统，需进一步规划如何将其真正应用于实际审计流程。3.需明确未来在多模态能力融合方面的具体发展规划。4.对于审计规则、工作流程以及团队协作的支持与指导功能，建议进行更详细的规划。

冯俊兰：加大推广

陈盈盈：实现方案内容比较简略，缺少技术细节。

傅浩：项目总体指标均已完成，建议补全业务应用场景的服务效果评估结果。

熊德意：建议加强审计推理能力。

刘佳伟：①审计环节业务流程建模不够清晰；②具体降本增效工作量和能效可量化不清；③模型能力目前只阶段内运行，对外部支持不够。

刘秉权：按计划完成了各项基本指标和大部分跳高指标。实现了较好的推广应用。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：效益可量化。

12、4D时空智能大模型关键核心技术攻关（2026）

2026年目标：

王加：指标评价是3D，但课题是4D，指标评价建议进一步明确。

李玉峰：需对当前规划的应用场景的行业代表性及性价比进行审慎评估。建议探讨项目成果对九天大模型进行"反哺"的可能性，例如应用于具身智能的训练等。

钱岭：应用场景与技术研发内容没有完全对应，建议聚焦。例如林草，后面不再出现。需要明确场景和需求，并给出与竞品的分析。

梁凌宇：项目方向战略性与先进性较强。建议进一步梳理核心技术指标、技术方案与落地应用之间的关系，目前相关体系不够清晰。

冯俊兰：项目材料的前后一致性不好，范围太宽泛。

陈盈盈：应用场景与技术方案和大模型基座之间匹配度不足，建议优化；项目目标、场景可以更清晰，指标与场景之间范围不一致，且对标最新衍生指标。

傅浩：项目面向4D时空智能应用需求开展技术攻关，重点提升时空几何对齐能力和时空高质量数据支持能力，并重点在交通行业开展场景应用建设。目前对标成果仅有24年模型成果DUSt-ZR，对比不足，难以评估领先性，需补充对比效果目标；生态建设指标建议明确大致工作领域或场景方向。

熊德意：建议加强模型核心技术研发。

刘佳伟：需求不够明确，目标不够明确；商用模式与需求点不明。

刘秉权：技术跨度较大，给出了系统评价指标。技术力量应有较高保障，研发。

程宝平：建议明确项目目标，应用场景，相应关键技术，产品配套及商用路径。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：完善收入测算依据，补充效益量化方面的分析。

13、司法大模型研发

2025年成果：

李玉峰：1.当前项目能力主要集中在问答及语义理解，建议探索由专业智能体协同处理完整司法流程的可能性。2.行业示范样本需要进一步细化场景，并对其推广价值和商业潜力进行审慎判断。3.关于项目带来的收入增长，需要提供明确的测算依据和佐证材料。

王加：建议未来进一步用好前期研发成果，做好toB和toC的商业转化。

冯俊兰：应用深度不足，需明确队伍的攻关目标，形成规模化应用

陈盈盈：建议明确联合研发边界，尤其在知识产权方面。

傅浩：核心项目整体指标均已达跳高指标要求，产生知识产权与经济效益成果显著，建设行业样板间一个，产生高质量数据成果，产品形态覆盖G/B/C端，产品价值得到初步验证。

熊德意：建议加强微调及强化学习能力。

刘秉权：完成了各项基础指标，和多项跳高指标。

程宝平：建议进一步明确项目目标、应用场景、商用路径等。建议构建差异化重点关键技术，进一步丰富高质量数据集。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：经济效益可量化。

14、行业场景的a-MaaS红莓平台关键技术攻关（2026）

2026年目标：

王加：建议与数智化部(九天公司)相关研发项目作区隔，避免重复投入。

李玉峰：建议在智能体的协同方法与集成管理方面进行更深入的研究。对于智能体的主动探索能力，建议进行更进一步的详细规划。

钱岭：未考虑OpenAI等技术平台对MaaS带来的变化。需考虑A-maas与T-maas的整合。

梁凌宇：项目属于行业内战略发展方向，值得加大投入。建议结合行业最新动态，及时更新相关最新技术。另外，知识工程部分建议作为整个人工智能技术体系的公共部分，而不是放在a-MaaS之中。

冯俊兰：技术攻关方向选择和布局有偏差。

陈盈盈：建议补充技术路线，更好体现关键技术研究点，以及项目可行性。场景可扩展到更多有代表性的领域。

傅浩：建议结合最新智能体技术成果，针对性调整优化现有平台关键技术攻关方向、内容与考核方式。

熊德意：建议加强Agent核心能力研发。

刘佳伟：明确应用企业类型和数量；平台架构明确层级关系。

刘秉权：给出了较详细技术方案和完整系统的评价指标。对非模型底座能力要求较高，研究重点需有所侧重。

程宝平：建议进一步明确技术创新点，应用场景。

财务评审意见：

资金预算合理性：预算科目完整，与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：外协、人力成本可控。

投入产出效益性：经济效益可量化，进一步完善收入测算的依据。

15、水利大模型研发

2025年成果：

李玉峰：1.建议基于大模型的能力，探索开展如水文状态预测等更具前瞻性的研究工作。2.对于项目中沉淀的卫星遥感等数据，其质量评测及可用性分析有待明确。3.建议对样板间及应用场景的价值与推广可行性进行全面评估。

王加：项目带动收入和大模型收入的关系，是什么希望明确。

陈盈盈：水利大模型与竞品的对比情况未写明，建议补充。材料中不相关项目或内容建议剔除。

傅浩：建议细化本项目成果直接相关经济效益比例或金额。

熊德意：建议加强深层应用。

刘佳伟：①应用效能中明确与大模型有关联性；②对大模型关键技术投入研发明确。

刘秉权：完成或高质量地完成了各项任务指标，部分。

程宝平：建立基于水利大模型基础上，构建形成水利整体解决方案。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：经济及战略效益可量化。

16、生态环境大模型研发

2025年成果：

李玉峰：1.为确保模型在实际应用中的可靠性，建议明确知识问答功能的准确率测试集标准。2.项目的商业价值与推广可行性需要结合实际应用场景进行更深入的论证。

王加：成果带动收入和模型收入，做区分，还希望明确大模型直接收入。

冯俊兰：和水利项目区分度要出来、应用等要区分开

陈盈盈：评测方法及评测集建议写清楚，以及与哪些竞对比较优势如何，有明确量化数值。项目成果在赋能场景的应用关联不清，建议申明。

傅浩：1.建议明确与本项目成果直接相关的经济效益金额。2.建议明确指标完成率内容中与水利大模型相关指标的区隔。

熊德意：建议加强应用。

刘佳伟：①行业主流大模型产品，问题定位准，指标体系认可；②各类子模型，成果已多地落地应用，建议持续扩大应用。

刘秉权：全部完成，部分高质量完成了各项技术指标。

程宝平：模型集成应用体验有待改善、提升。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：经济及战略效益可量化。

17、香港院低资源语言语音大模型研发

2026年目标：

王加：一是委外研发投入较高，小语种大模型研发主要投入是委外研发投入，自研能力偏弱。二是项目中智库报告生成投入较大，与项目关联度较弱。

李玉峰：1.需要清晰阐明应用九天大模型为本项目带来的具体优势。2.未来的推广规划以及项目能力的可复用性需要进一步明确。3.建议系统测试报告中包含明确的定量化指标。

钱岭：1.项目指标多、不够明确，评价标准相对简单，没有第三方的评价。2.与九天的关系要明确，例如九天应成为联合承担单位。

冯俊兰：项目内容整合聚焦一下，确保其效果和切题

陈盈盈：主线任务和优势不清晰和未能体现。技术路径不清晰，缺少整体性，很割裂。指标设定与任务也有较大差异。建议发挥香港院优势优化任务和指标。

傅浩：1.整体梳理逻辑需理清各工作相关性与整体工作完整性需增强；2.明确乌尔都语应用国别及目标场景；3.语音服务实时翻译系统明确时延指标。

熊德意：建议加强定向联合。

刘佳伟：①语音大模型技术攻关东南亚语等小语种语言；②数据标准及质量管理体系完善，形成体系。

刘秉权：很多子大模型多项指标没有量化。面向行业的先期成果及其指标、当前国内领先性缺乏。

程宝平：建议明确多语言技术指标。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：外协、人力成本可控。

投入产出效益性：进一步完善战略效益的量化资料。

18、大模型软硬一体高性能推理关键技术攻关

2025年成果：

李玉峰：1.建议在边缘计算端的应用场景方面进行更广泛的探索与拓展。2.性能优化的量化指标需进一步落实，确保真正达到项目设定的技术目标。

冯俊兰：总体成果丰富，应用需进一步规模化

陈盈盈：目标完成部分实现跳高指标，先进性和技术关键点可以突出一些。

傅浩：1.明确模型推理速度描述中的模型参数规模。2.明确原创性的算子适配优化成果内容。

熊德意：建议加强信创生态应用。

刘佳伟：①硬件适配及软硬一体化挑战；②开源模型成本评估中描述清晰。

刘秉权：完成了各项技术指标，部分超额完成，并完成几项增量任务。

程宝平：建议标准技术指标设置及NPU网卡等就低指出。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力、外协成本可控。

投入产出效益性：投入与预期成果匹配，经济及战略效益可量化。

19、有色金属(稀土)大模型研发/有色金属(稀土)大模型关键核心技术攻关

2025年成果：

李玉峰：1.九天基础语言模型在4卡910B平台上的性能表现有待进一步优化。2.问答功能的准确率指标需要明确其所使用的标准测试集。

冯俊兰：总体不错

傅浩：需明确合作打造的“产业示范样板间”内容、场景内容，现阶段描述仅表示合作协议层级。

熊德意：建议加强应用。

刘佳伟：①指标达成良好；②稀土行业大模型对标(其它)行业。

刘秉权：完成了各项基础指标，部分高质量完成。

程宝平：结合行业内部需求，研发稀土大模型，应用性比较好。

2026年目标：

李玉峰：1.未来在智能体方向的工作可以进行更深入的研究。2.建议在对标业界先进水平时，尽可能采用定量化指标进行衡量。

钱岭：同左（细分领域起步较早，进展较好，如何保持优势并拓展到其它金属行业）。

冯俊兰：建议调整立项目标，走向核心竞争力

陈盈盈：有色金属大模型26年招标中异常流向指标参考论文过早，建议对标近几年的新指标。

傅浩：1.实体识别、工艺参数预测、异常流识别等指标内容现有智能模型算法已可解决，需明确大模型应用必要性。

熊德意：建议加强场景应用。

刘佳伟：①指标达成良好；②稀土行业大模型对标(其它)行业。

刘秉权：给出了系统的研发计划，设计了多项合理核心技术指标。

程宝平：建议将稀土大模型深度融入生产链条环节。

财务评审意见：

资金预算合理性：预算科目完整，与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：成本和比例合理，人力成本可控。

投入产出效益性：丰富战略效益方面的分析便于可量化的阐述。

20、海洋大模型研发

2025年成果：

李玉峰：1.需清晰阐述九天大模型在当前两个应用场景中的核心优势，并评估其未来的推广价值。2.预算批复与实际成本完全一致的情况较为罕见，建议对项目实际成本进行详细复核与统计。3.建议对商业模式进行更深入的规划，以充分体现项目的商业价值。

冯俊兰：建议深入场景

陈盈盈：材料中未见具体评测指标和结果以及竞对比较情况，建议补充，尤其oceanGPT同模型的对比。

傅浩：需增加与其它海洋大模型的对比分析结果。

熊德意：建议加强应用。

刘佳伟：①场景验证对下个项目，深化海洋大模型研发。

刘秉权：完成了项目各项基础指标，和部分超越高指标。

程宝平：建议加快应用推广。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力、外协成本可控。

投入产出效益性：经济及战略效益可量化。

21、仓储调度大模型关键技术研究

2026年目标：

李玉峰：1.项目的应用场景及其在场景中所能发挥的关键作用，需要进一步明确。2.建议对项目未来的商业价值与推广可行性进行更深入的论证。

钱岭：调度是经典的数学问题，与大模型结合，要考虑与经典调度算法的融合。

冯俊兰：升级技术到agentic

陈盈盈：技术方案粗糙，微调技术为通用技术，跨越度解决的问题不明，缺少转化指标。

傅浩：1.建议明确一下仓储物品品类的数量指标。2.需强化一下与业界微调范式的区别或说明。

熊德意：建议加强模型强化训练。

刘佳伟：①问题定位及获取，与已有AI模型是否形成互补；②多模态大模型在业务场景落地，是否能完成进度。

刘秉权：给出了较完整的研究方案和评价指标，部分指标量化不足。

程宝平：建议明确高风险点评估。

财务评审意见：

资金预算合理性：预算科目完整，与研究任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：经济效益可量化。

22、国资央企大模型评测体系构建及公司级评测体系完善

2026年目标：

李玉峰：1.评测场景有待进一步细化。2.对于评测体系本身，及其中的各项指标与大模型的具体应用，都需要进行更详细的规划。

钱岭：1.行业测评与基础模型测评的定位要研究。2.考虑市场化应用前景。

冯俊兰：进一步特色化

陈盈盈：建议补充与主流评测的对比情况。

傅浩：1.建议增加行业大模型评测体系相关指标，以与标题项目主题相符。2.建议同步增加对部分多模态输出结果自动评估功能。

熊德意：建议加强评测体系推广。

刘佳伟：测评标准与国家标准的对标跟进。

刘秉权：给出了系统的研发计划和方案。

程宝平：明确项目目标、意义。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力、外协成本可控。

投入产出效益性：服务集团自身，应主要支撑国家战略落地，完善战略效益相关资料。

23、大模型基座及应用提升专项-模型试飞

2025年成果：

李玉峰：1.建议综合论述该项目簇对于推动公司整体AI能力体系建设所起到的关键作用。2.需要探讨项目簇内部各子项目之间是否存在相互赋能、协同增效的可能性。3.建议对高价值场景及标杆应用的商业模式与推广策略进行提炼，以形成可复用的统筹价值。

陈盈盈：缺少整体性目标和对结果的分析。

傅浩：试飞项目指标完成良好。

熊德意：建议加强应用。

刘佳伟：①各子项目汇报内容及格式统一；②资源池各项目协同机制再明确一下。

刘秉权：按计划完成各项任务和相关指标。

财务评审意见：

资金预算合理性：各项与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：外协、人力成本可控。

投入产出效益性：经济效益可量化。

3月11日

01、多模态通用大模型关键技术攻关（2025） / 基于全栈国产面向重点行业及关键领域的安全可信九天基础大模型-模型技术攻关、应用技术攻关（2026）

2025年成果：

刘秉权：完成了所有基础指标和大多数跳高指标。

冯俊兰：成果达到目标，部分超额完成。

郑纬民：超额完成了规定的任务。大模型的参数等指标都处于先进水平。建议在某个领域或某几个项指标在国内模型中做得最好。

刘佳伟：项目总体目标完成，技术成果丰富。

李玉峰：1.部署时，底层算力栈如何配置，成本能压到多少？ 2.在解决专业领域问题时，建议尽量少依赖外挂RAG，提升SFT能力；3.建议结合云网融合优势，保障端到端的推理低延迟。

梁凌宇：项目完成度好，内容丰富。在核心技术上取得了系列突破。建议在应用范围上进一步拓展。

罗谌持：建议增加对最新模型的对比，如 Qwen 3.5, Deepseek-V4。对比的指标不仅是 Benchmark Score，而是全面考虑所有维度：上下文长度，尺寸，参数量（激活），推理成本等。

万小军：顺利完成2025年度指标，成果影响力方面可进一步提升。

陈盈盈：项目完成度高，挑战指标也同时达标。建议给出典型行业的应用效果和评测结果。

2026年目标：

刘秉权：提出了系统的研究目标和方案，给出了合理的评价指标体系，战略意义重大，目前技术水平领先。

冯俊兰：研究确保完成国家任务，赋能公司业务。

郑纬民：各项指标都比较先进，有望获得成功。建议在某几个领域应用中该模型最好。同类大模型比较多，希望能多做测评。

刘佳伟：项目目标可行，团队明确。建议：①验证多大模型，证明针对该场景的最优测试报告；②测试验证，建议形成相关封装库。

李玉峰：1.2026年指标中通用能力提升是否包含智能体Agent闭环能力？可以调用多少API，可以支持哪些类的智能体协同？2.指标内是否包含全栈的国产异构算力的万能适配以及相关的物联网数据的应用安全性分析。3.建议强化不可替代性的市场优势，强化商业模式和性价比的独特优势。

梁凌宇：项目具有很强的战略意义，有多项创新的原创技术开展研究，预期会取得较丰富的国际领先成果。建议在MoE架构上增加对推理侧、推理内生安全等方面的研究。

罗谌持：建议将安全性测试的标准从大模型本身扩展到智能体系统，如 OpenDevin 这样的系统如何避免危险性操作，增加沙箱机制，可回退危险操作。

万小军：2026年研发目标合理可行，建议加强应用推广。

陈盈盈：建议21个场景也列入指标，尤其是对安全保障要求高的场景。

财务评审意见：

资金预算合理性：预算科目完备，与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：成本和比例合理，外协、人力成本可控，建议补充折旧/摊销的相关原值/摊销总额。

投入产出效益性：基础性研发，战略性意义。

02、智能体生成及运行共性技术底座 / 面向公众市场智能服务的灵犀智能体能力与品牌价值提升关键技术攻关

2025年成果：

刘秉权：完成了各项基础指标和多数跳高指标。

冯俊兰：进一步突出显性成果。

郑纬民：完成了项目规定的任务。研究成果尽快落实。

刘佳伟：项目目标已完成，成果丰富。建议：①构建基于MAPL2评估基线，及用数据300G，数据质量需进一步评估；②MAPL2对比GPT-4o、Claude-3，合理性有待商榷。

李玉峰：1.建议深化对多种异构国产算力的万能适配能力；2.对智能体协同、调度等方面建议有更深一步的研究；3.对分层量化、旋转量化等量化技术的适配及优化建议深度研究，提升对低资源边缘端的支持。

梁凌宇：项目已达到预定目标，内容较丰富，技术水平达到当时的国内先进水平。

万小军：2025年完成研发目标，研究成果丰富。

陈盈盈：共性能力和组件名称和联系建议写清楚。

2026年目标：

刘秉权：给出了明确的研究目标和系统的研究方案。底层大模型之能力提高是否影响Agent的研发计划？

冯俊兰：建议用量作为主要指标。

郑纬民：具体落实要加强。

刘佳伟：总体可行，需完善。建议：①空间跨度强，基于单一场景，建议用真实测试机构；②品牌价值赋能较空，用真实品牌实验室，相较单一。

李玉峰：1.主控智能体的调度协议有更智能化的模式，智能体之间的协同建议有更好的自主决策能力；2.建议研究品牌价值如何与商业模式、市场优势深度融合以产生更大的价值。

梁凌宇：项目属于争夺用户入口的关键布局，具有必要性和可行性。建议将个人记忆、空间感知等方面在云端侧分布调度的配置能力进一步探索完善。另外可增加对Harmony系统的适配。

罗谌持：建议加入DAU，token调用数等指标来评估灵犀智能体的活跃程度，易用性，品牌价值。

万小军：2026年目标合理可行，建议对研究内容适当聚焦，突出研究重点。

陈盈盈：新增入口具体有哪些，为什么选这几个，使用量和价值情况不清晰，需补充。成果转化类指标缺少量化（如客户、场景等）评价。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：外协、人力成本可控。

投入产出效益性：经费投入与预期成果不太匹配，2025年用户规模万级和十万级，2026-2028年预计用户规模达到3000万、4000万、5000万。收入测算已将集团研发战略补贴占比100%。经济与战略效益是否可持续。

其他：现阶段未设定收费模式，建议重新评估和设定项目止损点。

03、体系化人工智能关键技术研究与验证 / 人工智能应用基础研究（2026）

2025年成果：

刘秉权：完成了所有基础指标和大部分跳高指标。

冯俊兰：组织不够体系化，注意提升、提炼。

郑纬民：本项目属于人工智能基础研究，一方面体现说明研究工作的得怎么样。一是研究成果在顶级会议上发表，有一定引用量。二是申请专利情况，专利使用情况。三是在现有大模型上的应用，并获得很好的效果。

刘佳伟：总体项目完成。建议：老AI OS系统割裂，如何用AI Exchange拉通接大模型，进一步阐述“大闭环”与“精细评估”具体交融机制。

李玉峰：1.输出的大小模型编排，其智能化能力以及泛化能力建议进一步加强。智能体之间的分布式无中心协同、决策可进一步研究。2.零样本识别能力的泛化性能目前的指标如何测定？到实际场景中如何融合和提升。3.语音增强系统-框架建议结合语义理解进一步模糊匹配和性能提升。

梁凌宇：项目已完成相关指标，成果符合国拨任务相关指标，有一定科技成果影响力，在视觉推理的创新技术拓展上有国际先进水平的突破。

罗谌持：影响力方面的数据有所欠缺。调用次数、token数都显著低于业界热门模型。

万小军：2025年目标顺利完成，取得多项研究成果，成果的影响力有待进一步提升。

陈盈盈：研究内容丰富，达到预期完成目标。

2026年目标：

刘秉权：给出了明确的研究目标和系统的研发计划。所规划之技术水平领先。高水准论文、专利以及重要基础研究与评价均需实例明确。

冯俊兰：建议将引用量、顶刊顶会、开源及主线模型的使用作为主要目标。

郑纬民：建议将研究成果应用于九天大模型。

刘佳伟：项目总体可行，建议：经算模型、解耦端到端手段，体现出工程算力的现有技术独创性。

李玉峰：1.对世界模型的研究建议和具体的具身应用相结合，尽快在实际场景快速磨合、迭代。2.可解释特征数目及关联任务的性能准确率等指标在哪些应用场景中会比较关键？结合场景该怎么做指标提升。

梁凌宇：项目符合战略方向，与业界对比是具有创新性。建议将相关任务作一个体系化梳理，可考虑作为国家自然科学基金研究方面的布局，世界模型技术路径可以进一步拓展思路，如与行业的物理规律结合等。

罗谌持：建议跟踪和研究更多世界模型技术路线，例如生成式的Sora、预测规划的JEPA，RL的Dreamer路线。现在哪条技术路线可以通往通用人工智能世界模型并不明确。

万小军：2026年目标合理可行，建议适当聚焦，突出研究重点，有利于做出更有影响力的成果。

陈盈盈：技术方案中具身智能方案建议为VLA，图VLM+VLA。基础研究指标中创新性指标建议补充。基础研究可以更加聚焦，更有利于技术突破。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力、外协成本可控。

投入产出效益性：基础研究，战略效益。

04、九天 MaaS 平台研发（2025） / 自主生态关键技术攻关-全国产集群服务软件

2025年成果：

刘秉权：完成了全部基础及指标，及部分跳高指标。

冯俊兰：任务重且繁杂，难度高 注意任务之详细分解。

郑纬民：已完成规定的任务。

刘佳伟：项目基本完成，成果丰富。建议加入社区运营机制。

李玉峰：1.模型动态加载目前的指标代表性还有欠缺，需进一步测试和改进；2.端侧产品的应用场景需进一步分析。哪些功能及特点是强需求需要确认。

梁凌宇：项目是移动的核心底座项目，完成相关技术指标，在自主可控算力方面有较为先进的技术成果。

万小军：课题意义重大，完成25年目标，为企业提供服务。

2026年目标：

刘秉权：制定了系统的研发目标和升级方案，给出了系统的评价指标。软件应用效果之评价似有不足。

冯俊兰：针对国家项目做好分解，确保提前完成。

郑纬民：国产生态非常重要。希望能做实。

刘佳伟：项目可行，先进性、可用性空缺。建议：项目未能及的框架、提炼，可解释性较弱，建议在V4.0上体现。

李玉峰：1.训练任务建议结合具体的应用场景来进行测试；2.开源社区的使用率，使用人员需跟踪分析并针对性地进行改进。

梁凌宇：项目符合战略投入方向，建议指标上增加万卡集群相关指标，增加对标竞品指标。对于端侧及低端侧技术路径（多模态推理）可进一步考虑合规性。

罗谌持：建议加入类似中间层软件框架triton的支持，国产算力支持triton框架下的加速，这样才能从底层替代英伟达cuda体系。

万小军：2026年研发目标可行、合理，可考虑对个人用户推理需求的服务与支撑，进一步提升平台的影响力。

陈盈盈：建议补充在哪些模型评测的效果，可用率指标明确。对卡间训练效率指标如果有也建议增加。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：成本和比例合理，外协、人力成本可控。

投入产出效益性：经费投入与预期成果匹配，收入测算合理。

05、文旅大模型研发

2025年成果：

刘秉权：完成了全部基础指标，及部分跳高指标。构建了文旅大模型及应用系统。

冯俊兰：尽快推向市场。

郑纬民：完成了各项任务，各项指标达到高水平。建议开展多模态的文旅大模型的研究。

刘佳伟：项目基本完成。缺少多模态能力分析，商业模式不清。

李玉峰：1.多模态方面目前还没有涉及，建议加强，让项目不仅仅是问答的文本模型。2.文旅的模型相对通用性比较强，那么咱们这个模型的特点有什么？如何有更好的商业模式？

梁凌宇：项目完成了全部目标，市场转化情况良好。

罗谌持：建议加入硬件（如AR眼镜、挂件或可穿戴）打造成产品。

万小军：完成2025年目标，建议开放数据集（或部分数据集），提高在业界的影响力。同时，利用Agent技术，应对对动态知识的需求。

陈盈盈：建议加快对基座模型的更新，尤其是多模态、智能体能力的支撑。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：投入与预期成果匹配，经济效益可量化。

06、视听内容大模型研发

2025年成果：

刘秉权：完成了各项基础指标，及部分跳高指标。

冯俊兰：成效不错，根据场景继续深挖。

郑纬民：全面超额完成2025年任务，研究情况也很好。扩大应用。

刘佳伟：建议进一步细化用户画像与市场需求分析。

李玉峰：1.在文生音视频领域项目的商业独特卖点在哪里？有没有好的商业模式，性价比如何？2.图生视频，图生音频这些功能未来能否有这样的功能。

梁凌宇：项目完成了大部分提高指标。建议进一步考虑市场推广和商业模式。

罗谌持：设计IP授权和推理侧测试体系。

万小军：顺利完成2025年目标，研究成果的应用效果好，具有良好的用户基础，可进一步推广技术或成果应用。

陈盈盈：建议紧跟发展，调整未来规划与移动场景结合度加紧。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：经费投入与预期成果匹配，经济效益可量化。

07、金融风控大模型研发 / 金融大模型及风控核心能力研发（2026）

2025年成果：

刘秉权：完成了全部基础指标，及部分跳高指标。

郑纬民：完成了规定的任务。和国内金融公司相比，没有突出的优势（或者说比较少），期望有扩大。

李玉峰：1.相关鉴伪的理论依据需要提炼和明确。 2.落地场景需要含商业价值高，用户需求强的场景。

梁凌宇：项目完成了相关指标，并在业界公认指标上取得了领先排位，在市场推广方面取得了突破。

万小军：顺利完成2025年目标，在数据架构构建、方法设计上均有好的进展。

2026年目标：

刘秉权：给出了明确的研究目标，及比较系统的评价指标。研究方案不够具体，举例的研发目标与金融之关联还不明确。

冯俊兰：针对AI生成技术之突飞猛进，建议指标和技术支撑体系留出空间。

郑纬民：数据来源合法合规非常重要，如何获得？

李玉峰：1.数据来源需细化，数据脱敏等安全措施需要考虑；2.视频鉴伪的模型代表性需考虑，需考虑市场迭代很快的影响，提高泛化能力。3.客户的应用场景的代表性需要追踪和分析。

梁凌宇：项目在金融领域有较大战略投入意义。建议结合具体应用场景需求，平衡技术路线选择方面的成本。

万小军：研发目标合理可行。多模态内容鉴伪意义重大。建议推广应用，开发APP或小程序方便试用。

陈盈盈：建议明确数据架构建设情况，依据以及如何满足业务、技术方案需求。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：经费投入与预期成果匹配。

08、财务大模型研发

2025年成果：

刘秉权：完成了全部基础指标，及大多数跳高指标。

冯俊兰：建议和主流财务系统对接。

郑纬民：完成了规定的任务。该模型基于中移动财务规章制度做的，用到别的单位是不是要重新开发。

刘佳伟：总体功能简略，完善与其他业务部件的融合。

李玉峰：1.针对财务复杂表格的识别、理解是财务大模型需要解决的问题，需要具体的指标；2.财务风控类应用需有相关专业的能力赋能并能根据市场上动态变化有相应的应对措施。

梁凌宇：已完成相关内容的研究工作，技术水平符合移动当前需求，并进行市场转化。

万小军：项目完成指标要求，在部分指标上大大超过基础指标设定，具有较好的应用价值。建议加强应用推广。

陈盈盈：行业通用知识和不同类型企业财务方面存在差异，问题泛化度有限。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：投入与预期成果匹配。

09、供应链大模型研发

2025年成果：

刘秉权：完成了所有基础指标，及大部分跳高指标。

冯俊兰：建议提升项目之总体价值，目前项目成果更像系统的智能化应用。

郑纬民：完成了2025年的各项任务。本项目由6个模型组成，可否把它做统一底座。

刘佳伟：大模型能力应再完善一下，对接主流业务系统。

李玉峰：1.证照识别的能力除了在准确率方面，其他方面的性能如何？性价比如何？有无比较好的商业模式？2.违规的事件能否和动态发展的现实情况充分适应并给出总结，增加泛化能力。

梁凌宇：项目完成相关目标要求。建议增加供应链核心场景方面的研究工作。

罗谌持：大模型能力体系太散，和供应链关联度不够高。

万小军：顺利完成项目指标，应用效果较好。建议加强应用推广。

陈盈盈：模型细化以及应用场景及成效建议补充细节。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力成本可控。

投入产出效益性：经济效益方面需要补充，应用的市场化是否可持续。

10、企业办公场景的 a-MaaS 平台关键技术攻关（2026）

2026年目标：

冯俊兰：看如何整合之前集团的研发成果。升级智能体平台集技术，类似OpenClau或Manus，或类似其他Agents AI平台。

郑纬民：企业办公场景比较多，是否都支持。

李玉峰：1.AI coding和现有的常用编程集成环境如何集成以更加方便使用？2.在集群应用智能体时，各智能体之间的协同、博弈是否可深入研究？

梁凌宇：项目属于移动内部支撑平台，可形成体系化产品。建议进一步明确与a-MaaS平台之间的关系。

罗谌持：和九天平台功能重叠度高

万小军：2026年目标合理可行，部分指标有点保守，可适当提高。

陈盈盈：指标中含benchmark评测时建议分开或明确对应测评结果，当前存在歧义。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力、外协成本可控。

投入产出效益性：投入与预期成果匹配，收入测算定制方案、标准平台项目的销售数量完善。

11、AI+安全关键技术研究和能力攻关 / 新型信息基础设施安全关键技术攻关（2026）

2025年成果：

郑纬民：已完成2025年的规定任务，有一定的用户。

李玉峰：1.智能体安全标准等能否借鉴国外相关成熟技术？ 2.人工智能时代，对传统防火墙技术有何影响？理论上是否有突破？3.人与智能体交互的安全边界有无研究？

梁凌宇：项目完成相关目标，成果丰富。由于AI相关技术迭代较快，部分研究成果还需要进一步完善。

万小军：顺利完成2025年度指标，在关键技术研究、平台构建方面均取得良好研究进展。

陈盈盈：整体目标达成，各项指标完成较好。

2026年目标：

冯俊兰：建议收敛目标，明确公司内、外部相关产品的差异化。

郑纬民：希望告诉用户（绝对和相对）装什么软件，就比较安全了。

李玉峰：1.多智能体协同的方式及交易、博弈技术建议可再深入分析。2.试点验证的场景是否具有代表性？其推广价值如何？

梁凌宇：项目进一步推进很有必要，目前的研究布局有待进一步明确，建议结合最新AI技术现状，进一步完善相关研究布局，核心指标需要进一步聚焦。

罗谌持：突出重点，例如智能体安全攻防、监管。

万小军：2026年度指标基本合理，但目前指标过多，每项指标需增加性能方面的考核与评估。

陈盈盈：新技术和应用发展很快，安全攻防目标可以发展的眼光来制定。尽量缩小技术发展和安全保障之间的差距。

财务评审意见：

资金预算合理性：预算科目完备，与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：外协、人力成本可控。

投入产出效益性：投入与预期成果匹配，战略效益可量化。收入测算需补充目标客户的群体。

12、新型网络犯罪防范与反制关键技术攻关（2026）

2026年目标：

冯俊兰：建议探索更加新型犯罪形态、犯罪技术并在此技术上进行反制。

郑纬民：项目立项非常有意义，值得立项研究。

刘佳伟：①老“反诈”等工具平台如何协同处理；②1200条样本的泛化能力是否考虑。

李玉峰：1.在实时阻断等干预措施如何和隐私保护实现平衡？2.对话术、手法的不断变化如何能及时匹配？如何提升技术手段的泛化能力？

梁凌宇：该项目战略意义与社会意义都很大，技术先进性较高，社会效益显著。建议进一步明确新型网络犯罪定义，并结合最新AI技术进行研究。

罗谌持：需要在隐私和安全之间权衡，需要政策支持。

万小军：项目研究意义重大，应用潜力大。建议加入AI犯罪的防范与反制技术攻关，指标设计上需更加具体明确。

陈盈盈：场景和需求很迫切且价值高，可进一步挖掘问题和解决方案。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：人力、外协成本可控。

投入产出效益性：经费投入与预期成果匹配。

13、基于一体化全程可信的安全防护关键技术研究与应用

2025年成果：

冯俊兰：当前AI for 攻防技术发展迅猛，在短期内比量子给我们挑战更大。

郑纬民：项目研究取得很好成果，和有优势的高校合作很好，有很好的理论基础。

李玉峰：1.各项指标建议有量化的评价并对技术实现的性价比做更深入分析；2.各个场景有无偏向性，是否可聚焦于个别几个细分的优势场景？

梁凌宇：目标完成度高，成果比较丰富。对于移动的业务影响较大。建议持续深化技术研究与市场应用。

万小军：项目顺利完成预期目标，达到指标要求，在基础研究与应用推广方面均有良好的进展。

财务评审意见：

资金预算合理性：与研发任务匹配，列支合理。

经费使用合规性：经费使用符合相关财务制度及规定。

成本控制有效性：外协、人力成本可控。

投入产出效益性：经费投入与预期成果匹配。