一、6G端到端系统能力构建、技术标准化及试验装置研制（2025-2027）

25年成果

|  | 目标完成度（40分） | 成果丰富度（20分） | 技术水平先进性（30分） | 科技成果影响力（10分） | 总分（100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邬贺铨 | 37 | 18 | 27 | 7 | 89 |
| 胡臻平 | 38 | 19 | 28 | 9 | 94 |
| 冯征 | 39 | 19 | 28 | 8 | 94 |
| 崔芳 | 38 | 19 | 29 | 10 | 96 |

邬贺铨

2025年任务如期超额完成。

崔芳

同意项目2025年结项通过。

26年目标

|  | 战略性 （30分） | 先进性 （30分） | 体系化 （30分） | 可行性 （10分） | 总分（100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邬贺铨 | 28 | 27 | 27 | 9 | 91 |
| 胡臻平 | 29 | 28 | 29 | 8 | 94 |
| 冯征 | 29 | 28 | 29 | 8 | 94 |
| 崔芳 | 29 | 29 | 28 | 10 | 96 |

邬贺铨

1.2024-2025年项目研究方向好选，2027~28年也好选。因届时标准相对明确，但2026年项目研究方向难选。需要与高校/研究所不同，也与制造企业的研究方向不同，运营商需肩负了6G产业界的使命。

2.通智一体、通感一体、天地一体，其中的“一体化”程度理解不同。例如通智一体有英伟达基于GPU的模式与中国5G坚持的软硬一体化基站。通感一体也要区别，有些城市基站就是通感一体，但大城市可以有常规基站和专用基站。

3.2B和2C要分开考虑，要解决5G工业互联网体验不佳问题，不能把2C架构直接搬到2B。

4.终端是重点，难题是芯片工艺受限要靠网络来补终端能力的不足。

5.应用需要加强，6G哪些业务会成为主流而不简单是亮点，希望更关注商业闭环。

26年项目关键指标评审意见：同意。建议重点关注一体化的含义和程度？关注2B、终端、应用

胡臻平

突出“以网强智”的技术路线，以此为线条串起顶层设计和技术攻关中的相关内容，梳理明确出接入网、核心网架构、云边端协同(模型、数据分发等)、业务、产业(中美产业路经等)相关的关键问题，联合产业，合力攻关。

冯征

应注重网络架构的设计，兼顾网络的简化和灵活性。其中：简化体现在基本业务实现的简洁性，即基本的网络连接过程所串接的网元数量尽量的少；灵活性体现在通过增加相关的逻辑网元便于新业务新功能的引入。

新增数据面，应包括“在线数据”和“离线数据”。其中，在线数据是网络运行中（即：为用户建立业务通道和实时调整用户业务通道）所需要的网络中当前存在的数据。

崔芳

1.同意项目2026年规划和项目目标。

2.建议考虑无线通信网络考虑与wifi网络在6G的协同演进。

3.建议增加6G终端研究内容，关注6G场景中国在芯片制程制程演进卡脖子情况下，6G终端的形态规划。

4.建议针对6G全系统功耗以及低碳绿色内容的研究。

二、空天地一体化系统关键技术与方案研究

25年成果

|  | 目标完成度（40分） | 成果丰富度（20分） | 技术水平先进性（30分） | 科技成果影响力（10分） | 总分（100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邬贺铨 | 35 | 14 | 23 | 6 | 78 |
| 胡臻平 | 36 | 17 | 27 | 8 | 88 |
| 冯征 | 35 | 15 | 24 | 8 | 82 |
| 崔芳 | 35 | 18 | 28 | 8 | 89 |

邬贺铨

同意。

26年目标

|  | 战略性 （30分） | 先进性 （30分） | 体系化 （30分） | 可行性 （10分） | 总分（100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邬贺铨 | 26 | 26 | 24 | 7 | 83 |
| 胡臻平 | 27 | 27 | 26 | 7 | 87 |
| 冯征 | 27 | 24 | 23 | 7 | 81 |
| 崔芳 | 35 | 18 | 25 | 8 | 86 |

邬贺铨

1.中国移动未来在卫星通信网中的定位和战略，在已有星网的情况下，中国移动不太可能做天基基础设施的运营商，天地一体的研究应更集中在如何将NTN纳入6G中？

2.针对低轨星的NTN，需考虑与地面兼容的终端适应卫星大时延、多普勒频偏、大传输链路损耗在通信协议、无线资源管理等方面的需求，建议重点关注这些方面的研究。

3.TDD NTN需考虑星上子带全双工技术与应用。

4.2026年的任务取决于星上基站就绪可供试验，到时天上能力能否适应本项目试验的需要？

26年项目关键指标评审意见：

1.中低轨星地协同STCN技术攻关:如何考虑中轨星的试验条件，中低轨结合对地面网络有何特殊要求？

2.芯片和模组产品：同意，需考虑高轨NTN IOT的应用场景。

3.打造天地一体在轨试验装置：同意。2026年试验条件可能会受到外部的进展所限。

胡臻平

1.STCN要考虑多家运营商、跨运营商协同的方案。

2.提前考虑6G天地一体的标准研发,考虑以下几个因素:（1）综合中国的产业能力进行设计（2）6G可能地面网络不像5G覆盖那么好（3）拉星网一起,不要产生私有云案。

3.天基算力,应面向具体场景,如遥感等。

26年项目关键指标评审意见：

中低轨星地协同STCN技术攻关：应考虑跨运营商星地协同的场景。

冯征

应进一步关注“空”和“天”的业务特性需求（尤其是对语音业务的业务特性需求),以制定相关的技术解决方案。

三、自主可控芯片、整机及基础软件关键技术攻关和样机研制（2024-2026）

25年成果

|  | 目标完成度（40分） | 成果丰富度（20分） | 技术水平先进性（30分） | 科技成果影响力（10分） | 总分（100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邬贺铨 | 39 | 19 | 27 | 9 | 93 |
| 胡臻平 | 39 | 19 | 28 | 9 | 95 |
| 冯征 | 37 | 16 | 26 | 8 | 87 |
| 崔芳 | 35 | 18 | 22 | 8 | 83 |

邬贺铨

2025年成果突出，水平超出原定指标。

冯征

6G超高速射频芯片的“大带宽”、“高性能”、“低功耗”、“多场景”的4个到达指标,应说明是4个同时达到的指标。

26年目标

|  | 战略性 （30分） | 先进性 （30分） | 体系化 （30分） | 可行性 （10分） | 总分（100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邬贺铨 | 27 | 26 | 27 | 9 | 89 |
| 胡臻平 | 29 | 28 | 28 | 9 | 94 |
| 冯征 | 28 | 27 | 27 | 8 | 90 |
| 崔芳 | 33 | 22 | 22 | 8 | 85 |

邬贺铨

1.关于下一代信息网络芯片图谱，建议研究布局家庭智能网关芯片、个人网关芯片、6G终端芯片的市场需求、技术挑战，从国家自主可控出发，中移动研发芯片的必要性、可行性？

2.GSE交换芯片建议重点关注算网融合能力与标准。

26年项目关键指标评审意见：

1.下一代信息通信网络芯片图谱：同意。建议关注6G终端芯片，研究对策。

2.智算网络GSE交换芯片：同意。建议在研制GSE交换芯片时，关注算网融合的新要求。

胡臻平

1.谋划GSE的下一代芯片,提前做准备。

2.考虑引入AI辅助芯片设计，提升效率。

四、基于RISC-V的物联网自主可控芯片软硬一体关键技术攻关（2025-2026）

25年成果

|  | 目标完成度 （30分） | 成果丰富度 （10分） | 技术水平先进性 （20分） | 科技成果影响力 （10分） | 市场转化（30分） | 总分（100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邬贺铨 | 27 | 7 | 17 | 8 | 27 | 86 |
| 胡臻平 | 28 | 8 | 16 | 8 | 26 | 86 |
| 冯征 | 26 | 8 | 15 | 8 | 25 | 82 |
| 崔芳 | 25 | 8 | 15 | 6 | 25 | 79 |

邬贺铨

同意通过。

26年目标

|  | 战略性 （20分） | 先进性 （20分） | 体系化 （20分） | 可行性 （10分） | 市场转化 （30分） | 总分（100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邬贺铨 | 17 | 17 | 17 | 8 | 28 | 87 |
| 胡臻平 | 18 | 18 | 17 | 7 | 26 | 86 |
| 冯征 | 17 | 16 | 17 | 7 | 24 | 81 |
| 崔芳 | - | - | - | - | - | 79 |

邬贺铨

建议考虑本项目成果在离散制造领域的应用。

26年项目关键指标评审意见：同意。建议关注OS在离散制造领域的应用。

胡臻平

1.考虑境内流片,与EDA厂家合作，应对极限情况。

2.进一步明确拳头产品,功能、性能对标竞对,以业界前二为目标。

3.半无源物联芯片的跳高指标改为基础指标,与国拨项目要求保持一致。

冯征

1.低成本应是中国移动物联网自主可控范片的首要考虑的因素。

2.引入AI需进行相关的代价分析，以及功耗等方面的影响。

26年项目关键指标评审意见：对于eSIM和SoC，应在基础指标中补充关于“功耗”方面的指标。