冯征、崔芳、顾宁伦、胡臻平、邬贺铨

敖立、冯景华、艾渤、黄韬、陈月云、张晓俊、亓元军、梅贵琴、朱刚

1. 5G-A网络与终端关键技术攻关、标准化及产品研发（2026-2027）（研究院）

邬贺铨

-提问：5G-A题目很大，但多个重点被拆分出去，项目聚焦的五个点宽窄不一，缺乏体系化思路。总部层面需要明确 5G-A 整体采用什么频段、基于什么统一技术，不能为每个应用单独建网；同时要明确中国移动 5G-A 发展战略，是全部 5G 基站升级还是部分升级，从射频、核心网哪个维度升级，是否启用 U6G 等频段。项目存在亮点被剥离、内容碎片化、战略性不清晰的问题，更像兜底项目，而非前瞻性体系化项目。

-回答：项目通过通感算智融合架构实现统一硬件规划，所有新场景需求最终都会归集到统一基站硬件上。研究将先统一梳理频谱这一基石，再从硬件（无线网架构、器件、天线）和软件（网络能力增强）两方面开展统一建网规划。5G-A 频段与5G共用，不单独新设频段，以功能升级为主；已部署的5G以升级方式演进，不同功能升级范围不同，如通感已全国推广，部分能力按需升级。U6G面向6G，项目重点研究其在5G上的低成本方案。项目定位为前瞻重大项目，重点是基础架构演进和新场景研究，工业互联网等有专项独立推进，两个项目团队打通、融合落地，最终形成全栈集成解决方案。

顾宁伦

-提问：项目的研究和现有成果的关系是什么？项目研究的诸多内容，如部分验证结果、手机无线WiFi相关技术去年已完成验证或在两三年前就已成熟，今年做什么？

-回答：该项目已部署近三年，今年首次被集团列为重大项目，包含前期项目优化与新增重点研究两部分，并非全新项目。对于ATG等已有部署成果，目前仍有商用优化空间，今年重点聚焦双电路融合、业务贯通及与银行、军队的兼容性测试，去年仅完成性能摸底测试。业务能力上，通过相关APP接入，实现原生短信、语音通话支持，弥补现有仅支持微信数据的短板。

胡臻平

-专家观点：补充技术策略层面的整体性研究，解决当前内容散点、缺乏统筹的问题。需明确两大方向：一是梳理整合过往研发成果，明确如何盘活既有技术、降低建设成本，解决技术应用割裂的问题；二是制定新技术引入与网络部署的整体策略。需形成清晰的目标网络架构，明确技术应用场景、部署方式，既解答内部疑问，也让项目逻辑更具整体性与指导性。

冯征

-专家观点：技术与产品要建立明确、统一的映射关系。当前汇报中技术内容与产品表格脱节，前后不对应，部分技术和产品在 PPT 中没有关联体现，需要把技术创新和对应的产品清晰绑定，确保内容一致、逻辑连贯。

2.低空智联网关键技术攻关及应用（研究院）

邬贺铨

-提问：项目涉及三个频段及不同组网方式，适配300米、600米等不同高度，是否存在一个场景可覆盖其他场景？若需高容量的4.9G场景，是否还需建设2.6G和700兆场景？

-回答：4.9G频段覆盖高度最高、容量最大，但结合低空经济发展节奏和建设成本考量，项目提供了不同性价比的组网方案产品库。部署时需结合各地低空业务需求量和地面网络容量：若地面700兆、2.6G频段利用率高，则采用4.9G；若为郊区、农村干支线物流场景，对速率要求低、需低成本覆盖，700兆方案更具优势。

冯景华

院士观点：2025年指标表述不规范，多写“超额完成”但未明确具体厂商、精确数据及测试依据；2026年指标部分书写方式不合理，如基于高配置设备设定指标，未体现技术难度。

艾渤

-提问：从感知角度，不同高度、频段的部署是否需要调整天线或波形？4.9G为新建可实现混合波形，700兆和2.6G为改造，能否实现同等感知效果？感知需求及部署节奏如何？

-回答：波形采用5G通感一体的连续波与脉冲波混合模式，4.9G可实现该模式，700兆和2.6G改造后难以达到同等效果。感知需求目前主要集中在要地保护，未来可能扩展到城市大范围保护；现阶段产业尚未成熟，正推进4.9G感知能力增强，成本更低且可共享通信成本，暂未到大规模部署阶段。

黄韬

院士观点：加强安全、低成和标准方面的研究。

陈月云

-提问：600米高度90%以上覆盖率，是相对于多大范围定义的？国家层面有何相关要求？

-回答：覆盖率定义结合需求差异化设定，一般指单条航线的通信概率，也可按区域（如城市内环）定义；国家层面主要针对公共航路，公共航路仅明确最少10公里长度、日均运行不小于10小时，未限定高度和宽度，将以10公里为基础，结合各地规划保障覆盖。

胡臻平

院士观点：三点建议。第一，补充毫米波相关内容。项目目前聚焦4.9G频段，但工信部正推动毫米波技术，当前项目在该领域存在缺位。第二，强化非合作类无人机探测识别能力。依托自身广域网络优势，弥补1000米以下雷达的盲区短板。第三，完善平台建设并做好业界对标。

顾宁伦

院士观点：两个建议。一是关注产业趋势与成本对比，明确自身成本优势，避免因信息不对称导致决策偏差；二是重视大张角基站调优的成本与难度，网优投入成本高且成本增长呈非线性。

冯征

院士观点：作为战略性项目，需增加方案与业界其他技术的对标分析。

朱刚

院士观点：结合具体低空经济应用场景（如巡检、物流等），体现平台建设和能力提升的实际应用价值。

3.无源物联网及新型短距关键技术攻关及产业推进（2026-2027）（研究院）

邬贺铨

-提问：射频能量供应基于5G，采用反射方式，是否考虑过变频等其他方案？目前农村场景下的覆盖距离是多少？

-回答：项目采用两条技术路线，分别基于28GHz空口和5G空口；目前未采用变频等其他方案，重点攻关5G空口反向反射距离提升技术。在标签侧，正研发超低功耗技术，实现几十兆的扳平，解决无本地晶振的技术难题；在基站侧，依托R19技术，通过下行频谱传输、上行反射单频实现，结合超高灵敏度解调接收拉长距离。覆盖方面，室内场景下实现30~50米通信距离；半无源标签可采集光能，提升扳平及反向放大能力，可视情况下力争实现200米端到端距离，实际复杂环境下覆盖范围会有收缩。此外，探索通过新材料环境变量变化实现自变频，延长覆盖距离、减少干扰，同时尝试将标识与材料自变频特性结合，解决新材料无标识的问题。

艾渤

-提问：项目与国家科技重大专项内容是否重叠？项目指标与专项指标如何区分？专项结题时间及工作安排是什么？

-回答：项目与国家科技重大专项有部分内容重叠，在专项要求任务基础上，额外开展了定感知定位等面向更高价值物联网连接的研究与落地。国家科技重大专项于去年年中立项，2028年结题，工作安排明确：2026年完成设备原型研发，达到核心指标；2027年优化国家科技观察性指标。

胡臻平

院士观点：建议在材料的指标中明确标注“专项要求指标”与“专项外扩展指标”，确保管理和评审清晰，同时保障专项要求内容全部落实。

冯景华

-提问：项目将无源物联与星闪优化应用两个相对独立的技术放在一起研究，核心融合点是什么？

-回答：两者均面向工业互联网场景，核心融合点在于集成创新，形成整体解决方案，目前已在东风汽车场景中实现融合应用，通过线上能力连接传感器，后续将补充更多融合应用场景。

敖立

-提问：为何未明确体现星闪互联相关指标？

-回答：目前项目前两项指标（技术研发、原型制作）未涉及星闪，重点聚焦星闪适配工作，星闪相关应用将在第三项指标中体现；后续将优化材料，突出星闪相关内容，补充星闪互联的说明。

陈月云

-提问：材料中提到标签能力受限，仅能承载简单标识信息，但预期成果（两款标签芯片流片、6款标签研发）未呼应该问题，未说明是否提升了标签的信息传输能力。

-回答：成果描述存在疏漏，研发的两款标签芯片和6款标签，重点提升了环境产能能力、感知能力和灵敏度，其中半无源标签可承载更多感知信息，存储容量大于传统标签，能实现感知数据与标识信息的同步传输，纯无源标签受限于能量，仍以标识信息为主，后续将优化成果描述，明确呼应标签传输能力提升的问题。

梅贵琴

-提问：作为新设研发项目，未考虑差旅费、管理费的原因是什么？2030年成本率提升至58%（此前为55%-57%），且收入呈几何级数增长，该测算是否合理？

-回答：未考虑差旅费、管理费，是因为项目为新设研发项目，无历史数据，且总投入不大，为简化测算暂未计入，并非不会发生。2030年成本率提升、收入大幅增长（从2.18增长至8.06，增幅约300%），核心原因是收入增长主要来自C端，C端业务模型为“大网+标签+服务”，硬件毛利率仅30%，低于B端50%以上的毛利率，C端收入占比提升拉低了整体毛利率，导致成本率上升，该测算符合业务实际情况。

张小俊

-提问：宏观技术多为量化指标，但异构用户组网相关指标未量化。生态指标过于保守，未涉及主流芯片团队及产业上线相关内容。

-回答：后续将补充异构用户组网相关的量化指标，优化生态指标，增加主流芯片团队合作、产业上线相关内容，提升生态建设目标的合理性和前瞻性。

亓元军

-提问：项目计划研发两款标签芯片并流片，目前该领域技术主要由海外企业主导，未来芯片是否会进行海外认证，面向海外市场推广？

-回答：目前全球超高频RFID领域90%以上芯片由海外主导，项目正基于R19技术研发标签芯片，并构建测试认证体系。依托3GPP和AGVF，推动基于R19蜂窝无源标签的全球认证标准化，打破美国主导的ARC认证限制，未来将面向海外市场推广。

冯征

-提问：项目核心攻关内容为“6+3”技术，产业链部件相关内容描述较简单，未明确各技术的承担主体；“6+3”技术能否在今年年底100%落地？指标中30个项目签约，是基于往年研究成果还是“6+3”技术？

-回答：后续将完善产业链部件相关内容，明确“6+3”各项技术的承担主体；“6+3”技术不会在今年年底100%落地，后续将明确各技术的落地转化比例。30个项目签约基于往年组网无源技术迭代的试商用产品，今年研发的技术原型暂无法签约，但已在两大联合体中开展验证，相关成果将体现在生态指标中。目前“6+3”技术中已有2~3项（如定位技术）实现推广落地，定位精度达到业界领先水平，成为产品核心竞争力，后续将明确标注“6+3”技术的落地转化情况。

4.应急通信领域关键技术攻关及新型应急通信装备原型研制（2026-2028）（设计院）

邬贺铨

-提问：项目名称为“应急”，但实际仅服务中国移动集团内部网络通信恢复，与国家700兆应急专网并非一回事，未提供对外应急服务，为何如此命名？如何与国家700兆应急专网衔接？

-回答：项目核心目标是增强中国移动自身网络能力，虽不直接对外提供应急服务，但技术体系和能力可作为国家应急专网的技术、产品输入。关于与700兆专网衔接，认可需建立关联，因应急救援人员需兼顾专网与公网通信，后续将重点考虑两者的协同衔接方案，避免完全隔离导致的通信不畅。

张晓俊

-提问：项目除平台和无人机机载基站外，机载基站回传依赖地面网络，若地面网络瘫痪，100公里回传距离是否足够？尤其西部等广阔区域，如何解决地面无接收点的问题？

-回答：微波设备支持级联，可通过多跳扩展传输距离；无人机升空可突破地面限制，提升传输能力。100公里回传距离可通过地面超级基站、应急车临时微波站配合实现，临时微波站可快速调配部署。同时采用“两条腿走路”策略，卫星作为回传补充，结合地面稳健接入点，实现末端百公里量级接入，多跳后可覆盖几百公里。

敖立

-提问：设备研发攻关，还有哪些关键的技术点？研发布局图，

-回答：

朱刚

-提问：高低轨卫星协作星座具体选择哪些？

-回答：高轨采用中国移动亚太陆地现有资源，低轨目前与源信合作开展技术验证，国外可提供相关支持，国内暂不支持。

黄韬

-专家观点：建议构建技术体系，明确发展目标。装备原型需开展测试，对比业界指标，突出优势。

陈月云

-提问：定位精度，300米降低到150米，从基站覆盖？

-回答：

5.信息通信领域双碳能源关键技术攻关及应用（设计院）

冯景华

-提问：2025年节能成效显著，但未体现性价比与投入产出测算；2026年设置大量营收指标，而项目仅投入几千万，要实现收入需更大规模投入，商业模式和成本测算是否成立？

-回答：数据中心单机柜功耗快速提升，未来建设运维模式面临变革，项目聚焦行业挑战，前期仅做初步判断和预算，后续将形成价值体系。认可需细化测算，将重新核算投入、外采成本与营收匹配性，避免指标与资源不匹配。

敖立

-提问：绿色大脑中 IP 承载网和传输网络拓扑建模优化，与绿色节能、算力中心优化的直接关系是什么？2025 年已形成工程样机和原型，2026 年为何不迭代推广，反而新增智能体内容？

-回答：本期原型以算力节点为优化目标，但建模采用端到端全量方式，跨区域节点间的 IP 与传输网本身也在节能范围内，相关建模用于支撑 IT 及联网绿色设计与运行优化，暂不纳入本期原型系统。2025 年样机已在现网试点，后续将产品化并作为模块升级，不属于战投项目范畴。2026 年聚焦多智能体协同，解决 IT 系统迭代快、建模耗人力的痛点，前期已开展论证，将采用迭代推广与新技术探索并行模式。

邬贺铨

-提问：项目是否只关注能源供应系统，未结合业务感知实现基站扇区、功放关断等主设备节能？

-回答：基站主设备软硬关断等已成熟应用多年，项目重点攻克占能耗约 30% 的基础设施节能

顾宁伦

-提问：集团已有成熟管控平台，省公司必须使用集团平台，本项目平台与集团体系存在冲突，未来如何落地使用？

-回答：项目研究除平台外更侧重基础研究，包括传统空调改造、新型制冷、机房环境优化等解决方案。当前集团重点推进高温下关空调试点，利用设备耐受度提升实现节能，项目将结合区域差异，聚焦体系升级和关键装备突破。

梅贵琴

-提问：2026年人力成本翻倍，是新招人吗？

-回答：从其他结项的项目调整人员，也新招了部分。