2026.3.10上午场

- 信息通信大模型及相关领域大模型关键核心技术攻关项目（2026）（研发通信大模型，一期）

- 1.熊德意

问：25年的指标要比千问的好，但是26年的目标对标千问的95%，感觉26年的指标比25年的目标还要低一些？需要细化一下到底对标哪个模型。

答：对于26年的跳高指标，主要项目与千问持平的一个状态。对标的话我们是从先从规模上入手，我们有不同的仓库规模，然后跟他们去做对标。比如，我们的8b模型对标千问的3.5b开源版本。

- 2. 陈盈盈

问：你们是跟开源版本的标准版本对比，还是微调后的版本对比呢？

答：标准版本

问：那确实存在指标不足，建议再考虑提升这个指标。

- 3.李玉峰

问：千问大模型的采纳率是什么定义？这个标准是你们制定的吗？

答：标准是我们定义的，相同的case之下，我们的效果比它们好则得一分，低于则不得分，原来的采纳率是45%，现在的目标是50%。

问：重点应放在国产框架的适配，未来是否有国产，指标上也没有体现。

答：这个是基模去攻关的，我们重点攻关领域内、行业内的场景能力。

答：模型国产化适配专门有另外一个项目专门做攻关的，我们相当于基于另一个项目的成果上来训我们的信息通信的行业模型。

问：另一个，上下文的能力是这个模型的能力，还是基模的能力？

答：我们是基模基础能力之上去做的。

- 4. 冯俊兰

建议：需要把范围框定清楚。因为九天大模型还是后面的模型都是基于国产的，所以它相对来说会滞后一点，因为整个生态也没有那么成熟。基模、通信的模型更多的努力可能对于通信领域的数据、能力的巩固。

- 5.梁凌宇

问：你们的模型是一个体系，还是单个的模型？是不是需要对每种场景进行细化，基于什么基模做的微调。

答：是一个完整的体系，是包含从语言模型多模态语音结构化，而且每一个模态里面也是有多个参数规模。材料中可能没细化，真正对标的时候，有专门的评测中心进行测评，但是测试过程中，会对每种场景和详细进行测试，会有详细的测试说明和规范。

问：最后一个成果转化指标，这里说九天的月调用量占比达到50%和60%，我理解一下移动内部不是应该全部都用九天那个体系去做推理吗？为什么还有占比的这个数？

答：因为我们理解现在的话也不是说一个模型，能够所有场景下都能适用，在中国移动内部，大家对于模型的选择是自由的，不局限于大家的选择是九天，我们的核心工作是说让内部九天大模型都能够优于外面模型。

- 6.刘秉权

问：流程智能体任务执行完成率等指标的依据是什么？

答：这个是基于我们这个任务场景下，具体来说我们流程智能体，任务执行成功率，它分子是智能体独自完成成功的数量，分母是我整个流程总的量减去一些失败的情况，失败情况主要是一些接口延迟的这种情况。通过来衡量我们流程智能体的自动化的能够替代多少人工，因为我们是一个生产单位，不能因为智能体需要给我们带来一些生产技术的市场效应，我们从口径来衡量我们这个东西到底上线之后的价格。

问：对标讯飞等智能体，是否还有别的国产模型可以对标？

答：因为我们可能是没有办法直接形成一个公共框架，因为我们自己的业务系统它是相对来说有控制，所以说我们是用智能体系它整个的思维框架，然后在产品上达到一些这些升级的流程。然后业界里面像讯飞跟我们有很深合作，从我们这个产品来看，跟我们这个产品相似度的，在模型层面我们会做一些对比或者是参照。

- 7.傅浩

问：国产化适配是个大趋势，对于设备兼容性是有要求的，项目需要考虑国产适配问题。知识智能体和流程智能体为什么这么选择，这两个工智能体是不是真的是我们在业务里面实际关心的两个最重要的流程或者难点，这两个选择是否太偏向于应用了？

答：基模的选择的时候有考虑国产算力推理上，后面我们会将这部分材料放进来进行信息对齐。基于需求来选择这两种智能体。

- 8.钱岭

建议：模型里面的参数和架构说清楚，项目的预算今年比去年多了八倍，但是产出看不出来多在哪里，有些指标反而还降低了，需要明确并突出今年的贡献。对标的模型需要详细指出，不能将自己的旗舰版本跟别人轻量模型对比，需要细化对比对象。还有一些描述上也需要更细化一些。

- 客服大模型研发

- 1.李玉峰

问：降本增效3600万，计算的机制是什么？

答：核心是对比有无 AI 能力时的人工工作量折算。

举例：1）夜间智能语音压降人工话务约 800 万，按每通电话人工成本 2.103 元计算，仅该项就节约 1000 多万；2）培训场景：全国近 10 万客服人员，将课件编写、组织培训、学员评分等人工工作量，结合各岗位薪资水平折算得出。

问：客服分级、灵犀如何分级、省市统一调度及效率体现在哪？

答：10086 与灵犀为全国集中集约化建设，全国供应商系统统一；按区域、岗位做权限与策略配置；算力主要在移动云，结合省公司合作，采用全国集中部署模式。

- 2.钱岭

问：第一，模型的基本情况是什么，比如：参数、架构。第二，模型部署的集群规模有多大？需要细化投入与成本的内容。

答：现在整个支撑生产应用主要能力，25年年底大概是1300多块，1300 多万为业务规模相关投入，并非全部现金投入。

建议：需细化成本投入，明确分月、分批次、算力卡实施成本，客观体现投入产出。

- 4.程宝平

问：法律树，25年和26年之间是什么关系？26 年重点做什么？

答：25 年做合规相关系统建设，26 年继续打磨优化；26 年核心攻关语音降噪、发言人识别、静音片段检测等，解决客户背景噪音严重影响识别效果的问题。

- 5.傅浩

问：新方言的定义需要明确。建议对不同年龄段的客服需求进行区分，根据老人的或者中年或者青年人的覆盖率，提升效率。

答：第一个新方言的定义，因为全国有方言片区，我们对方言的定义就是方言发音或者意思的字要占整体超过50%，我们认为就属于某种方言。然后我们目前这个产品有设计人群分区，因为涉及到服务和营销，会事先对用户做用户画像分群，包括年龄、套餐、历史交互的喜好等等，然后给客户服务的过程中，这些属性的标签都会用到后端的个性化的过程。

- 6.熊德意

问：指标从 76.57、80.34 提升到95.84，是否合理？

答：采用大模型与小模型互补：模型做显性知识规则，小模型捕捉客服隐性知识；两者共识决策后效果超人工，16%不确定样本转人工处理，86%机器结果优于人工，人工标注结果再反哺模型迭代。

- 7.冯俊兰

问：客服这一块做了很多年，我就觉得人工智能现在这一代技术怎么把它最充分的利用起来，其实我觉得要在业务上更大胆。我们很多都在后台，客服体验没有提升。现在基模有了很强的能力。我们担心做了很多年有被超越的风险。我们都在降成本上，没有体现在增效上。

答：我们想全部对接到10086中，因为当前做的部分APP，但是用户并不是完全觉得它是跟人工对应的，如果放到10086语音上的效果一定更重要，但是现在就存在一个是准确性还是实时性问题。利用多智能体的协同能力，可能对用户的体验和任务的完成都会有很大帮助。

建议：现在是打造智能体军队，从目标上，底层技术和用户体验穿透。

- 标准大模型研发

- 钱岭

问：材料里写 “大规模进入生产流程”，大规模具体有多大？

答：新智算力旗下会员单位、十几个TC组及所有会员单位均已使用；可查看 T1发布测试通知（面向 PC 组），且已在理事会、工作会上两次发布，目前所有会员单位都在使用。

问：CCSA属于通信行业，是否只支持通信行业？

答：目前先基于通信行业数据开展应用，后续可向其他行业推广；国家标准审核项全国统一，只需补充其他行业相关数据即可。

问：整体大工程部署规模有多大？

答：仅需8台设备即可满足部署需求。

- 熊德意

问：核心能力主要聚焦哪些方面？材料里核心能力标注 “完成”，浅色是不是还没做？

答：核心是文本审查，同时可审查标准中图文公示的错误问题；本次部署应用中图文审查用量较少，审查与翻译功能已规模化落地。对，浅色部分为 2025 年、2026 年规划内容；本项目 2025 年六七月份才启动研发，至今仅开展七八个月，后续会将规划内容逐步纳入其他立项项目推进。

问：下方浅色部分的能力才是大家更需要的，这部分如何推进？

答：已做规划，本项目是信息通信行业大模型及相关模型关键技术研究，后续立项会把这些关键能力逐步纳入其他项目开展。

- 李玉峰

问：规则感知MOA具体做法是在训练过程中吗？具体逻辑是什么？

答：训练和推理两个阶段都有。训练过程：借用 MOA 概念，通过自相关性计算、上下文信息，扩充通信领域术语；从大量通信标准中提取术语与历史关联度，最后加权分类，并训练专用分类模型。推理过程：直接使用训练好的分类模型执行。

问：细分领域做的很有意义，目前做的就你们做，还有别家做吗？

答：市面上还有两家，但领域存在差异：对标赛西新编频道大模型（1.0/2.0 版本），由电子院研发，属工信部直属单位，聚焦电子行业；通信行业职责未划分给对方，我方聚焦通信行业，二者领域、功能均差异化。

问：细分领域未来商业逻辑、商业闭环是否形成？

答：已在通信行业形成商业闭环，正在对接空分企业、中国标准化委员会及三家合作企业的商机。

问：报价模式是什么？客户是否接受？

答：客户接受报价；私有化部署：按定制化、客户服务报价；对外服务：按账号方式报价。

问：是否做过市场调研？开发成本多久能覆盖？

答：做过调研：国家级标准委员会十几家（CCSA 为其中之一），细分行业相关机构约 1100 家；成本回收：预计2026 年可覆盖研发成本；小型机构不适合私有化部署，将以 SaaS 方式提供服务。

答：信息通信行业有 1600 多家企业，目前服务工信部、CCSA 等管理单位，后续可面向 1600 多家企业提供 SaaS 或本地化私有化部署服务，市场空间更大。

- 刘佳伟

问：1600家企业中移动下设多少家？

答：大约六七十家。

问：电信、联通也在做相关专利类工作，1600 家企业是否会出现交叉自用、影响商业模式推广？

答：不会。标准领域核心壁垒是数据资源，数据受版权限制无法公开获取；我方已卡位工信部、中国通信标准化协会，是信息通信领域数据最全的唯一一家，竞争壁垒极高。

- 梁凌宇

问：标准生成、辅助编制要求更高，是否调研过哪些基座模型能满足要求？

答：做过预调研和预测试：现有模型仅能辅助生成，标准关键指标需人工协商确定，模型无法替代；开源大模型（90亿、1000亿参数等）效果较好，但标准版模型能力远弱于网页版，原因是网页版做了大量内部系统叠加优化。

- 冯俊兰

建议：2025年项目指标完成较好，2026年指标可制定更细化、更高要求，便于后续工作拔高。

- 专利大模型研发

- 程宝平：

问：目前核心能力（交底书、核稿等）已比较全面，基于基座模型和大模型，不考虑政策前提下，是否可以自动完成专利编写、申请全流程？

答：不考虑政策的话技术上确实可以实现，但有很多细节需要把握：专利文本看似简单，但章节逻辑、权利要求、权属描述等专业性极强，原来均由专利代理公司完成；现在需要业务与 IT 融合，模型生成没问题，但质量差异很大；

模型必须输入人的技术发明点、整体技术方案，否则缺乏人类智力贡献，国知局审核难以通过。

问：大模型普及后，专利申请量会不会爆发式增长，给审查带来巨大压力？

答：确实存在这种风险，当前专利授权周期已从1年拉长到3年左右；国知局建有7个审协中心、2万名审核员，仍审不过来；国知局最担心低质量、非正常专利泛滥，后续一定会严厉管控；国知局已开始用AI辅助审查，但周期仍要 3～4 年，且已发文限制 AI 完全生成专利，这类专利会被认定为非正常专利并被打击。

- 李玉峰

问：你们的 CoT 数据集是怎么来的？数量有多少？能否单独作为成果？

答：来源：CoT数据集为人工构建；依托中国移动专利中心设在设计院，且拥有国家级信息通信产业知识产权运营中心资质，由专业人员人工构建；数量：从 2024 年至今共构建3000多条，属于高质量、高成本数据集；成果化：目前暂未将CoT数据集作为单独成果对外销售或公开，主要用于保障专利预审通过率。

问：高质量数据集这个比较难得，是否有单独进行申请。

答：不明确该部分是否可以进行对外销售和公开

- 刘秉权

问：AI生成专利识别做得是否实用？原理、准确率、普适性如何？

答：实现思路：用国知局海量真实专利数据，通过深层次对抗学习，用真实文本与AI改写构造训练样本；识别 AI 写作特征：段落长度、高频词、句式规律等，通过集中学习实现判别；目标是区分 “人写”“AI 辅助”“纯 AI 生成”。效果数据：第三方测试，识别准确率达 89.5%，远超基座模型；多模型、多来源（开源 / 闭源、国内外、外部工具生成）平均准确率约80%；已在国家文献库试用，并对外提供能力（铁塔、铁科院等）。下一步方向：重点识别人+AI 混合撰写的段落级区分，这是2025年重点研发方向。

4. 熊德意

问：专利属于强专业开放性写作，没有明确评分规则，你们的奖励模型是怎么构建的？

答：现阶段做法：基于大量CoT生成结果，由专利业务专家 / 审查工程师人工排序、人工打分，形成偏好排序，作为奖励信号；数据支撑：使用中国移动内部预审数据、一线工程师打分结果；后续建议：可结合国知局审查规则做更智能化的评分与强化学习，但国知局未开放内部审查规则，目前只能通过外部准确率持续迭代优化。

建议：写作不可验证，没有信号提供给强化模型，利用规则的方式对于专利上可能有所帮助，后续可以考虑一下，用更智能的方式来做。

- 工程设计大模型研发

- 刘佳伟

问：工程设计大模型最终要干什么？是不是做绘图？

答：核心是辅助工程设计生产：传统 CAD 绘图以周为单位；目标：输入工程设计确定性参数（文本 / 表格），由模型自动完成画图工作，提升设计效率。

问：1）工程设计有强物理机理（受力、材料、结构等），大模型能否支撑？谁来承担图纸责任？2）目前主流仍用国外 CAD，国内在材料、机理上较弱，模型生成结果可信度、应用效果如何评价？

答：现阶段做不到端到端全自动设计，不替代强机理、强安全类专业设计；技术路线：按专业拆分与智能体调用专业工具/能力实现，不做全域通用；落地场景：聚焦通用 CAD、弱机理类场景（如机房布局、设备排布、规则类图纸）；图纸规则从业务文件中梳理，必须针对专业做定制化适配，由人工最终审查确认。

问：CAD 分通用 CAD 与专业 CAE，你们属于哪一类？图纸生成用什么技术？

答：项目主攻通用 CAD（专业知识最少、最易落地），不涉及大飞机、高端装备等专业 CAE；现阶段采用基于多模态技术生成图纸，比直接端到端生成更现实、更容易落地见效。

- 傅浩

问：1）电控机房生成准确率等指标，评估方式如何定义？2）准确率数据是否有实际项目支撑？

答：文本类评估纬度，完整性、准确率、客户规定的审核要点；图纸类评估纬度，构件、布局、位置、尺寸、完整性、准确性。评估依据：商业合同中明确约定准确率指标，已通过客户三轮验收；中国移动评测中心独立评测，图纸、文本准确率均达90%以上。

问：强安全场景（如核电）要求极高，模型定位应该是什么？

答：模型定位是提效工具，不做完全端到端自动生成；必须保留专家审核、修改环节；现阶段只做细分专业小场景（如机房、卫生间等），不做全域通用设计。

- 李玉峰

问：模型与 CAD 如何对接？是生成文件导入，还是直接调用接口？

答：调用网页版 CAD / 中旺 CAD 的 API 接口完成渲染；以插件形式集成到 AutoCAD、中旺 CAD 等软件中；上层通过智能体把意图转为 API 协议，与 CAD 工具链对接；核心渲染接口已开放，底层核心能力不开放，不影响落地使用。

- 医疗行业大模型研发

- 李玉峰

问：院前急救调度、预约挂号、院中场景是否真实落地？效果如何？

答：1）院前场景：广州 120、贵阳 120 已上线，贵阳 120 完全替换原有厂家系统，日均调用约8 万次。预约挂号已对接互联网医院：福建医科大一附院、四川华西，每年合计超150 万次服务。2）院中场景：周口卫健委项目覆盖48 家医院全流程，院中能力已全面落地。已切入语音电子病历、病历转写、预问诊、循证辅助诊疗。不涉及核心医保、DRG、重点用药管控等流程。

问：如何对接东软、卫宁、创业等厂商系统？互联互通评审难度大、阻力怎么解决？

答：已对接主流 HIS/EMR 厂商系统。卫健委政策强推，医院必须开放接口；部分场景支付接口费用；以标杆医院、医院行政强推方式落地。以插件形式嵌入，不破坏原有系统。

问：电子病历、预问诊等竞品很多，行业封闭，推广阻力大，如何突破？

答：走标杆示范→全国复制模式；先打造头部医院标杆，再由下级医院、周边医院主动跟进；突出循证、可解释、可溯源的差异化优势。

- 刘佳伟

问：材料写了院前、院中、院后，但成果只体现周口、福建等，内容不匹配；25年指标写“业界暂无可对标数据”，立项时为何设该指标？25年做全流程，26年突然转向中医和儿科，跨度大、逻辑不连贯。

答：成果与场景不匹配问题会优化完善。指标问题：医疗数据敏感、各家不公开，故无可对标；技术指标参照论文与竞品资料制定。26 年转向中医和儿科，并非放弃原有业务，而是在现有基础上扩展；对接国家中试基地（中医河南基地、儿科广东基地）；与广州妇女儿童医学中心（南部第一妇儿医院）共建专科大模型。

- 刘秉权

问：医疗非常看重可解释性，目前有无相关能力与案例？

答：核心特色是循证辅助诊疗，可溯源、可解释；给出诊断、用药建议时，会附上对应指南、章节、依据，医生可直接核查；在华西与科大讯飞等 PK 中，因可解释性更强、依据更充分成功上线。

- 科创部：

问：进一步落地最难的点是什么？打法如何优化？

答：院内难点是如何把医疗大模型能力与现有产品打包，向省公司推广；以大模型为亮点和撬动点，带动整体业务。院外难点是需要集团内部合力、政策倾斜、考核牵引，提升九天模型市场认可度。

- 冯俊兰

问：最大的竞争对手是哪家？是讯飞吗？

答：是科大讯飞，是最直接、最强竞品；腾讯等：有布局，但压力较小；医院原有集成厂商：靠渠道优势，技术威胁不大。

- 傅浩

问：中医知识表示如何支撑产品化？儿科辅助诊断、用药是否有真实场景？三甲医院医生有无使用动力？与院前、院中、院后整体规划是否连贯？

答：中医围绕问诊、辅助诊断、方药推荐全链路，强化知识表示与推理。儿科已在广州妇女儿童医疗中心互联网医院开通接口；模型达到主治医生水平后正式上线；属于广东人工智能中试基地四大专科方向。不是另起炉灶，而是在现有多模态基础上扩展专科场景；全国已有多地中医、儿科需求。辅助诊断只做 To B，不直接 To C；不增加医生负担，确保可用、好用。

- 钱岭

问：模型参数规模？26年中医、儿科是新训模型还是延续现有模型？收入是直接收入还是带动收入？26 年指标？

答：16b的模型。模型延续性：24 年是基础能力、25 年是多模态、26 年是在现有模型基础上补充数据、扩展场景，不重新训两个新模型。目前披露为大模型直接收入，不含算力；26 年目标：新增 2600 万，总 4600 万。

- 孙楠：

问：26 年销售成本最高（部署 20 个、定制开发 20 个），请补充成本构成与明细。

答：后续补充完善成本明细。

- 研发农业大模型

- 刘佳伟

问：储粮害虫死亡状态识别，和农业种植大模型是什么关系？是核心组成部分吗？

答：害虫死亡率属于储粮场景，是农业大模型的重要组成部分；粮库安全核心指标之一就是害虫死亡率，通过识别害虫死活，判断熏蒸、气调是否到位；目的：绿色储粮，减少毒气使用、降低农药残留，达到安全阈值即可停止熏蒸。

问：26 年指标种植分析测评率≥73%，现在模型能力是多少？指标是否有挑战性？

答：参考 2025 年公开行业数据集；公开论文测评结果为 63.7%；项目设定 73%，比国际公开数据高，具备攻关挑战性；这是 26 年新立项指标，前期暂未对自身模型做该维度测评。

问：很多任务是分类、筛选类，传统小模型就能做，为什么要用大模型？

答：农业场景存在大量复杂自然语言问答：如何施肥、打药、灌溉、病虫害处置等；传统模型只能做固定规则，泛化能力差，无法应对复杂问诊；与中化等客户沟通后，确定用大模型加行业知识方案更合适。

问：农业领域很大，为什么聚焦种植、储粮两个方向？

答：依托国家队央企背书：中储粮、中化。种植场景，服务中化 3000 名农艺师，自动生成种植方案，缩短决策时间 75%，节水 10~20%，增产 8~10%。储粮场景，粮食 3 年存储周期，保证品质、控温湿度、防虫防霉。

- 梁凌宇

问：九天基座在农业相比其他平台有什么优势？为什么选这条技术路线？

答：基于九天望月大模型基座开发；在中化、中储粮两大央企实际落地，客户反馈好；拥有国家农业中试基地资质；与大型农场、核心机构有深度合作与数据积累。

问：缺少公开统一的评测标准，建议新增数据集与标准指标；目标写 “主要作物表型”，但评测只落在小麦，覆盖不够；指标对比 GPT、千问，当前指标偏低；数据集用的是外部公开，不是自建。

答：25 年已与中化发布农业行业相关标准；26 年将向农业农村部报备，联合发起行业标准申请；选小麦原因：国家育种基地在河南，河南是小麦第一大省；指标是去年年初制定，技术发展快，确实偏低，会后提升；目前使用公开数据集，后续会构建专用高质量数据集。

- 陈盈盈

建议：可以考虑构建高质量数据集，目前的覆盖率不够；标准申请的类型是什么？可以明确一下，项目期要达到什么结果或者环节，标准时间周期比较长。

- 熊德意

问：销售成本波动大，构成与测算不清晰；26 年成本翻倍，收入仅持平、微增，投入产出比不佳；收入预测波动大，需完善测算依据。

答：财务指标按集团要求：智能化服务增长 10% 进行分解；会后完善成本构成、收入测算逻辑；加强与省公司协同，提升成果转化效率。

- 教育大模型

- 刘秉权

问：巡考的数据集是怎么来的？

答：与四川考试院等官方机构合作；使用往年高考等公开、授权数据；实际落地均获得客户正式授权后使用；自己模拟了部分。

问：有没有实际替代人工、提升效率的数据？行为识别准确率、评测指标如何？

答：不替代人工，只做辅助复核；作为人工监考的补充，覆盖监考老师看不到的范围；实际高考场景案例：山西高考期间，系统识别出一名考生异常行为并推送考试院，实现精准预警，AI与人工协同保障。自测大部分行为识别准确率90% 以上；已与业内3 家主流厂商对标测试；25 类异常行为中，21 类排名第一，全部进入前三；其余评测还在进行中。

- 程宝平

问：拉动收入规模不高，商业化落地难点在哪里？

答：直接合同收入：AI 巡考业务合同 960 万；带动收入：同步带动专线、算法等收入 1500 万；合计总收入约 2400 万；汇报中提到的 300 万为部分场景收入，不是整体。

- 终端大模型研发

- 冯俊兰

问：做了很多工作，接下来整体方向和思路是什么？

答：对端侧大模型方向更坚定、更看好，过去芯片能力弱，项目集中在文字摘要、翻译等基础能力；现在旗舰机型端侧算力大幅提升，多模态、POI、隐私、充电、系统级能力上翻，端云协同、分工发生变化。

问：端侧形态多样（手机、IoT、穿戴、大小终端），对现有路线有什么影响？

答：泛终端是最重要入口之一；算力跨度极大：从极低算力到较强算力；端侧算力提升，可做本地隐私计算、敏感数据本地处理；端能力与云能力高度互补，是连接端-网-云-智能的关键入口，趋势和重要性持续提升。

- 李玉峰

建议：端侧结合移动优势，做智能体集成、端云协同、系统级方案，参与协同标准制定、安全边界定义。骚扰电话、反诈是你们天然独家优势，比小米等厂商更直接、更有数据与网络能力，应重点做。

答：认同，正在发力；3 月 26 日相关能力上线，依托模型与反诈中心能力；国家要求手机厂商加强反诈，合作空间巨大。

- 熊德意

问：端侧模型不能只靠量化压缩，要从架构本身做小、做专，做到几百B级别，才有创新和竞争力。

答：正在研究轻量化专用小模型架构；探索多模型协同、专用模型与通用模型搭配；对标苹果、三星、腾讯等专用小模型路线；同时在研究低功耗、内存占用、新系统结构（如 0.2 结构）、长效机制等。

2026.3.10下午场：

- 高质量数据管理

- 刘秉权

问：2026年各项指标主要针对数据加工的规模和准确性，是否有数据加工效率方面（包括引入新技术产生的结果）的定量指标或期待？

答：2026年将采用东北大数据湖的批量数据加工模式，依托动态数据库，搭配算法仓、升级后的SKU及数据生产管线，生产管线编排算子、加工计算表后打包下发至动态数据库，采用瑞计算引擎，后端调度约300台通算机器和十几台GPU机器，2026年在生产效率上会有较大迭代。目前因2026年才要搭建该数据库计算方法，暂未形成具体的定量分析，后续会补充效率提升的定量对比。

问：2025年及更早时间引入各类数据，在数据加工效率提升上是否有重要问题？

答：前两年主要处于打基础阶段，重点是补全基础能力、完成基础建设，效率提升是后续关注的重点，目前正朝着这个方向逐步努力。

问：数据架构的最终效益难以评估、价值不好体现，该如何解决？

答：可通过提供对集团内部、外部的各类资产服务效果，来体现数据架构的效益和价值。

- 熊德意

问：2025年工作中，未看到工具平台的介绍；高质量数据体系的质量评估（如知识密集性等）是否有相关指标？2026年核心数据相关建设有何方向建议？

答：1）质量评价方面，团队属于业界头部数据质量检测行列，是数据质量评测国标的第三参与单位，有核心贡献；在中国移动内部落地时，设置了200多项评估指标（涵盖数据连贯度、数据支持系统等），每个指标都配备工具计算，再结合人工抽样确认数据准确性；目前所有数据集经评测，质量达标率均在96%以上，因指标较高未详细撰写，同时也会将数据用于模型训练，通过应用指标提升验证质量。2）2026年核心数据建设方向，构建相关体系，对接更复杂的数据，这是未来的重要方向。

问：高质量数据集是否只考虑给九天模型使用？

答：目前主力是给九天的基座模型使用（团队有5个基础大模型、中国移动内有四五十个行业模型，计划先在移动内部落地）；对外已开展相关工作，但未作为重心，核心是先打齐内部能力（九天模型朝着安全可信和行业深度赋能方向发展）；对外已为保定数据标注基地及各央企提供支持。

- 陈盈盈

问：数据安全合规、隐私保护相关的关键技术，2025年和2026年未体现相关期待，是否有补充？核心空间、数据链数据商业等内容是否需补充到数据安全技术中？

答：1）2026年第二十八页有“数据安全可信”相关建设内容。2）核心空间等相关内容，因本项目偏高质量数据集的建设流通，未单独设立“高质量培训数据空间”项目，相关研究会在其他项目中开展，应用上会进行整合。3）同意在数据安全方面补充相关技术内容，完善整个体系。

问：2025年人机协作中，人工标注与机器生成的工作占比大概是多少？

答：2025年山东基地已实现预标注模式，即先通过模型跑一遍数据再进行人工标注；2026年重点不是占比问题，而是通过对比学习等多种手段，降低人工标注比例、提高机器标注比例；目前暂未将人机协作占比作为重点体现，后续会补充完善。

问：2025年建设177个数据集，2026年只计划建设28个，数量差异较大；关键指标表中三项指标有两项是数据集结果，仅一项涉及数据供应链且内容简略，与“高质量数据集关键技术融合”的项目主题匹配度不足，关键技术体现较少，指标制定存在偏差，如何解释？

答：1）数量差异原因：2024年打基础、建体系；2025年定位为“铺量”，快速融入业界各类好用的工具并在集团内推广；2026年重点转向“提质”，需参考业界论文思路做实验后落地生产，成本升高，因此数量减少。2）认同关键指标存在的问题，后续会补充完善，重点体现关键技术攻关相关内容。

问：指标中“证明材料类型”写为“产品照片”，与战新任务的定位不符，是否合适？

答：认同该问题，团队每年都会引入有测评资质的信通院，对平台能力和运营能力进行测评，后续会修正证明材料类型，不再使用产品照片。

- 傅浩

问：技术攻关的三个指标中，数据集相关指标是否属于技术攻关，需重新界定；金标数据集目前仅体现单一类型数据的交易资料，是否应补充规模对齐、数据质量和数量相关体现？动态数据处理工具链是否应考虑上下游数据的支持能力，实现能力输出？

答：1）认同技术攻关指标需重新界定，后续会梳理。2）同意补充金标数据集的规模、质量和数量相关体现。3）上下游数据支持方面，目前已将数据拆至最小粒度，2026年重点推进工程化建设，打造数据治理生产的标准化流水线，逐步考虑上下游数据支持及能力输出。

- 程宝平

问：预算中76万外包费用主要用在哪里？团队自身是否有相关标注能力，标注人力及贡献数据量级如何？2025年数据集产出较多，除外包外其他数据来源是什么？

答：1）外包费用主要用于山东基地外采标注人力，团队自身在山东基地有常驻标注人力约200人，未来计划扩展至500人左右。2）数据来源有三类：一是全集团各省及18-19个专业公司回流的数据（含训练数据和推理数据），具有中国移动特色；二是移动内部梧桐大数据中可用于模型训练的数据；三是杭研提供的视频、语音类数据，结合咪咕的音视频资源优势，进一步丰富数据输入。

- 梁凌宇

问：金标数据集与高质量数据集的定义、关系及差异是什么？金标数据集的“金标”如何体现？两者是否有重复？智能标注中模型生成与人工注入的衔接的如何体现？

答：1）定义与差异：金标数据集指所有数据均经过人工标注生成；高质量数据集不一定经过人工标注，经加工处理、通过评测体系即可。2）关系：两者不重复，属于两个阶段，金标数据集是在高质量数据集加工处理、清洗完成后，再进行人工标注形成的。3）智能标注衔接：预标注采用多个模型对比，通过投票、排序得出结果后交给人工，同时所有数据都会经过人工抽样核验，确保质量，为模型提升提供输入。

建议：整体梳理，先通后专，对外赋能，细化梳理；支撑其他行业，数据应该赋能行业，需要更好凝练，优势、通信数据等，与别的行业差异化，有重点能力。

- 尹瑶瑶

意见：2025年数据整合能力构建的先进性未充分体现；2026年在量、质、构、效方面的成效不明确，未体现能力跃升；数据平台能否向合作央企开放、共建数据成果体？2025年内部、外部各单位对数据及工具的使用情况如何，需提供证明材料；2026年计划缺乏整体性，需结合国家、央企、公司内部层面谋划。

- 审计行业大模型研发

- 李玉峰

问：审计需考虑标准化、规范化，风险点已确定并跟进，但方案中未体现大模型参与审计全流程，仅做审计问答无意义，想了解这方面的考虑。

答：已将审计通用能力嵌入标准化审计流程，审计流程中需用到的问答、代码建模、文档编写、线索自动查找等能力，均已嵌入系统并可自动调用；已完成从大模型训练、公共场景能力建设到将能力嵌入审计流程的应用落地。

问：原子能力按何种原则研发组件？是否有专业审计单位合作？以科研经费管理审计 200 个风险点为例，风险点转化为工作流并调用原子能力的工作是否由合作单位完成。

答：项目场景需求由供应内审部审计条线及审计专家工作组提供，我方提供技术支撑，双方组成联合团队；由审计专家提供完整审计需求与流程，我方提供底层模型与智能平台，支持审计人员自主操作，同时联合沉淀审计行业经验转化为大模型能力。

问：方案指标未详细展示原子能力，仅能看到问答相关内容，无其他能力体现。

答：方案第十、十一页展示了智能体及多智能体能力，由审计专业人员提供测试用例并实际验证，监督规则分类准确率达 90% 以上，接近人工水平。

问：审计过程中涉及大量发票、凭据等复杂凭证，多模态技术做了哪些工作？凭证范式处理存在较多难题。

答：针对发票、PDF、扫描件等动态数据，结合 OCR 与大模型技术统一解决数据输入端问题，完成信息提取后进行后续处理。

问：当前用的模型参数多少？是否只能用移动内部算力？

答：75B。同时支持平行替换其他模型，可选用九天模型，也支持开源模型。

问：项目目前仅在移动内审使用，后续推广如何解决无互联网、无算力中心的小规模单位使用问题。

答：已落地中粮、中油、资环等单位，采用本地内网部署方式，数据不对外传输；小规模单位不愿数据传互联网，暂无法直接解决。

冯俊兰补充回答：无算力的单位可使用移动划分专区的资源池，如中石油等单位使用移动资源池并划分独立区域保障数据安全。

问：审计场景忌讳大模型幻觉，小规模算力下问题更突出；将算力当作审计大脑存在不可解释、有幻觉的问题，仅能作为参考。

答：审计大脑主要用于编排调度审计作业流程，已沉淀 1000 多个审计原子能力，支持审计人员自定义搭建场景并共享；平台已支撑全集团去年 1000 多个审计项目，同时依托大数据部门的 BOMS4 域数据资产，可直接调取合同、票据等数据开展审计线索查找与数据分析。

- 冯俊兰

建议：审计涉及大量长文档，如何保证长文本处理时推理能力不下降；需结合知识图谱控制模型幻觉。长文本能力是审计核心，可通过知识库、审计风险经验点反向约束控制幻觉；针对央企票据处理，团队 OCR 技术在国际比赛排名第一，票据识别宁可无法识别需人工处理，也不允许识别错误；无固定格式的会议审批单等材料，需依靠大模型解决。

- 4D时空智能大模型关键核心技术攻关（2026）

- 李玉峰

问：技术攻关中时空几何的对齐，颗粒度是如何考虑的？具体到什么细节，目前有具体应用场景，还是根据国标自行考虑？

答：目前没有一个标准的颗粒度要求，主要是通过语言和点位的对比来实现；几何层面的对齐，核心是明确物体的相对位置（如前方、后方）以及物体本身的属性和状态，并非依据国标或其他特定标准。

- 梁凌宇

问：智能座舱和交通高保真与环境交互这两个场景，技术评估差异较大（交通高保真更多涉及交通法则、类似分析软件，智能座舱侧重视觉3D点位、时间区分及语义对齐），为何整合在一个项目中？

答：两个场景的核心逻辑一致，均基于位置信息的状态预测下一步的运营计划：交通领域主要从BD视角做理解决策，重点应用于交通应急指挥；智能座舱分为舱内、舱外感知，基于场景现状、状态及背景，预测用户下一步需求和处理轨迹。

- 冯俊兰

问：最可能推成功的应用是什么？

答：目前正在推进的智能座舱是最具推广价值的应用；不同场景对时空精度要求不同，智能座舱对时空精度、颗粒度要求较低，而交通、自然资源部相关项目对时空精度要求较高，但两者核心均是基于时间和空间的理解与有效预测。

- 程宝平

问：智能座舱与重建模型之间是什么关系？项目模型属于视频生成模型还是语言模型？

答：智能座舱是重建模型的一个应用场景；重建模型主要用于数字孪生应用，需先重建、再理解、最后预测；而座舱的语义信息可通过自动驾驶系统或EMS系统直接汇总。项目模型既不是视频生成模型，也不是语言模型，而是理解3D点云、视觉与文本对齐的模型。

问：大规模场景重建与其他技术的关联是什么？

答：重建更偏向于基于卫星图的大场景处理，其与多模态理解模型是一脉相承的关系：通过重建将二维视觉转化为稠密的三维点云，再将三维点云作为多模态理解模型的输入，帮助模型更好地对齐点云和视觉信息，提升理解效果。

- 刘佳伟

问：技术攻关指标中，误差比业内领先模型不超过百分之8，该指标是否不区分环境、场景复杂程度，全部要求达到？复杂场景也能达到该标准吗？

答：目前数据覆盖矿山、钢铁、工厂等多种场景，该指标是多个场景混合后的平均误差；指标设定的核心是对标业内最领先模型，项目模型的误差会比领先模型低8%-15%。

- 傅浩

问：1）项目涉及能源、汽车、煤炭、交通等多个跨度较大的场景，但考核指标仅指定交通场景，整体规划逻辑如何？是否会导致精力分散，影响交通场景产品的完成度？2）时空几何对齐能力，对标24年论文的成果，对比的成果是否可以再对的前沿些。

答：规划逻辑为：面向4-5个行业，其中交通场景设定专项技术指标，重点突破技术、达到行业领先水平；其他行业重点侧重市场化落地，打造标杆样板间，不会导致精力分散，可兼顾技术突破与市场化落地。认可该建议，后续会补充更多对标对象，除2024年论文外，还会增加业界相关指标进行对比。

- 司法大模型研发

- 熊德意

问：司法场景需要强推理能力，判案暂无明确标准，未来如何通过强化学习训练进行探索？

答：模型训练方面：通过样本分流、使用公开合规数据，保证模型能力稳定。判案标准方面：以最高检、最高法颁布的权威案例作为基础依据，优先保证数据质量，数据规模会相对精简。

- 梁凌宇

问：1）中国移动做司法大模型的核心优势、对标竞品是什么？2）项目既有判案辅助，又有法制问答，最终用户到底是谁？

答：中国移动的优势：契合国家法治现代化战略需求，面向政企法律数字化转型；拥有成熟的党政、公检法客户渠道、项目交付与运维经验；具备云网端一体化、九天大模型、全国算力网络等资源优势；吉林公司等有多年政务信息化经验，沉淀法律专家与法律数据。目标用户：主客户：政企领域、公检法司等战略客户；公众普法：通过服务公检法司，间接面向民众提供法律咨询，不直接面向C端收费。

- 陈盈盈

问：1）自主研发与联合研发如何划分？2）联合研发如何分工、为何无委外？3）专利、软著归属？

答：联合研发伙伴是华宇，通过集团招募流程确定。研发模式是无委外，项目经费 675万仅用于中移集成自身研发，双方资源对等投入，共同研发。联合成果双方共有；本项目产出的7个专利均为中移集成独立申请，不含华宇部分。

- 傅浩

问：法律条文有官方解释，如何保证模型回答与官方一致，有哪些技术保障？

答：采用多层约束与评测机制：多维度权重打分、学习日志评估；强制引用现行法律条文、对应章节；结构化输出：先总结、再条款、后结论与建议；由具备法律从业资格的业务人员人工审核，持续迭代优化。

- 钱岭

问：1）目前只有3个场景，法律领域是否还有更多场景可拓展？2）辅助判决指标宣称一流，是否实测过？输入证据，模型结果与法官判决是否一致？

答：场景规划：目前聚焦重点领域，下一步将拓宽场景，覆盖更多客群，最大化研发变现能力。判决预测：已在内部大量诉讼案件中实测，效果较好，可在诉讼前预判胜算，辅助决策，但不能替代实际庭审。

- 冯俊兰

建议：内部可用，但C端/客户是否愿意付费？业界大多停留在试用，难以真正规模化落地，项目是否达到可规模化使用状态？

答：现在仍在探索，下一步努力的方向。

- 行业场景的a-MaaS红莓平台关键技术攻关（2026）

- 熊德意

问：AD 代表什么？框架目标偏 AB 层，很多 AI 能力已下沉到模型层，建议聚焦行业场景，重点关注安全、交互、长记忆等核心问题。

答：AD 偏应用层、行业智能，移动集团将MaaS中台分为T板和应用层，本项目更偏上层行业智能。

- 李玉峰

问：协同架构是否是中心管理、统一调度各智能体？MCP 服务是否用于执行上述调度？智能体之间协议、与平台集成协议是否未真正使用？

答：协同架构包含全局协同引擎和弹性运行支撑两部分，以及异构智能体整合能力；不是简单集成、单点登录，而是包含共性能力整合、观测、权限、界面嵌入的完整体系。MCP是a-MaaS智能平台服务聚合的一部分，本项目未将MaaS服务作为重点终端，但a-MaaS平台本身具备。运行引擎是分布式架构，管理层面存在中心调度；目前包含智能体间协议和智能体与平台集成的集中接口协议。

建议：下一步可深化协议落地，真正把 MCP 协议用起来。

- 刘佳伟

问：PPT 写新增落地大型企业 2 家，表格写中小企业，以哪个为准？

答：指标表格存在笔误，实际都是大型企业。客户分两类：大型战客，如亚江、融通、中石油等，单客户年收入可观；标准平台：配合省公司面向中小企业提供标品与轻量化部署。

问：a-MaaS技术架构和传统工业互联网架构区别是什么？为何这样设计？

答：互联网、大模型公司通常是算力、MaaS 平台、智能体、门户，且开发测试生产全上云；本项目特点是多环境、多部署形态，支持企业在不同环境差异化部署，通过研发供应链实现跨环境版本发布，更适配企业场景。

- 冯俊兰

建议：智能体技术迭代极快，现有体系很快会被替代，建议尽快更新到最新技术体系，与底层模型对齐，简化架构。

- 孙楠

问：2026年定价逻辑、收入 6000多万及后续增长是如何考虑的？

答：收入预估来自大型战客拓展以及标准平台建设两类，计划偏稳健；考虑行业竞争激烈，利润率会逐步降低，整体稳步提升。

- 水利大模型研发

- 梁凌宇

问：请详细说明攻关了哪些关键技术，以及水利方面典型的应用场景。

答：

两大关键技术：

1）卫星遥感解译：引入卫星数据弥补地面物联网监测不足，利用大模型语义理解与泛化能力，实现大范围、小颗粒度识别（大坝、淹没面积、淹没深度等）。对一张卫星图做5 层重采样（5km、500m、10m、2m 等不同精度），分层提取关键信息，实现精准识别与预警。2）水利行业任务精准调用：基于自然语言理解与水利行业知识，将用户指令拆解为可执行任务，精准调用外部系统、函数接口，确保执行不跑偏。

典型应用场景：

1）预报：融合气象、水文、传感器数据进行趋势预测；2）预警：异常情况可提前一个月发出预警；3）预演：基于仿真推演，计算淹没范围、受灾影响；4）预案：根据推演结果自动推荐最优疏散、救援等执行方案。

问：多工具调用、仿真推演这类任务，是否有必要用大模型来做？

答：具体仿真推演由数字孪生空间 + 渲染引擎实现，大模型不直接做渲染计算，而是与孪生系统联动结合使用。

问：水利卫星图像解译宣称业界前三，对标范围、数据来源是什么？

答：对标对象来自SCI论文高频提及的主流团队，包括九天、千问等，对比方式是获取公开产品安装部署测试，开源模型则进行微调训练，整体对比后得出前三结论。

- 傅浩

问：黄河、长江、江西、宁夏等地流域、地质、遥感数据差异很大，项目做了哪些针对性适配？有无对比数据？落地效果是否达标？

答：不同流域水文、地质、数据特征差异明显，需要单独训练与调参；标准产品底座统一，但现场交付时会做针对性适配；会根据地理、流域、环境、水文差异做专项优化。

- 刘佳伟

问：湖北某开发服务合同、重庆无人机巡河、镇江供水物联网平台，看起来和水利大模型无关，为何列入材料？建议核对并剔除不相关项目。

答：这些项目实际均与水利、水务相关，只是合同名称表述问题：1）湖北某开发服务：实为阳新县水务项目，按水利部数字孪生导则建设，包含知识平台、水利大模型，用于内涝、防洪；2）重庆无人机巡河：属于幸福河湖试点项目，使用遥感、图片识别，识别漂浮物、污染物等河湖四乱问题；3）镇江供水物联网平台：在水务平台基础上，实现知识提取、调度、问答、报告生成，服务供水公司调度；4）合同名称严格按原件填写，因客户保密要求未细化，并非无关项目。

- 生态环境大模型项目

- 李玉峰

问：问答准确率的测试集范围、定义标准是什么？用专业领域模型对比通用大模型，不对等、意义不大，指标需要细化。

答：准确率包含召回率、精确率，以遥感解译为例，会统计图片中目标与风险的识别效果。测试数据集是与生态环境部共同制定的高质量数据集，并非自行定义。对比的不是通用大模型，而是行业内主流专业模型，均为开源公开可复现的模型。

- 陈盈盈

问：第4页显示本模型大幅优于西工大模型；第7页又写 “排名业界前三”，前后表述不一致，差异在哪？

答：两类指标不一样，遥感解译准确率：本项目排名第二，比多数竞品高 20%~30%；专业知识问答准确率：达到87%。集团标准是前三即业界一流，所以统一写 “前三”，实际应为第二。千问模型微调前约0.54~0.64，经本项目微调后提升到0.84；九天模型微调后达0.83。

问：成果转化收入高，但很多项目（如重庆储能故障排查）看起来和生态环境大模型无关。知识问答等，跟本项目没有关联。

答：重庆储能项目：未使用遥感解译；复用了知识问答、故障排查、工单调度思路与系统对接能力；不是每个项目都落地全部三大核心技术。

- 李玉峰

问：千问微调效果提升了吗？语义微调可能不太好，你们试过吗？效果好吗？

答：主要在图像、遥感解译上微调效果显著；底座指标从 0.64 提升到 0.8 左右，验证微调有效。

- 傅浩

问：生态和水利两个项目都用遥感，是否存在成果重复、指标重叠？成果转化收入高，但很多项目看起来和生态环境大模型无关？

答：技术流程相似，但数据来源、数据类型不同；标注团队、联合专家不同，最终高质量数据集完全独立；业务目标不同：一个关注生态环境精度，一个关注水利多光谱，建议后续在指标表中明确区分。

- 香港院低资源语言语音大模型研发（2026）

- 熊德意

问：智库报告、语音、翻译、模型应用几部分衔接不清晰；语料是否在九天模型上训练？语音和翻译如何对接？数据没有形成系统闭环。

答：本项目是战投类项目，不是单一系统产品；内部实际是两套独立系统：文本/语音模型、智库报告工具。因集团战投归类，被放在同一个项目里，所以逻辑上不互通。

- 刘佳伟

问：苹果手机也支持乌尔都语，你们的大模型和终端输入法、小模型有什么区别和优势？

答：苹果、微软等已有基础能力，但实际效果一般，有优化空间；乌尔都语不是单一语系，存在大量外来语、罗马化拼写，通用模型处理差；竞品开放性不足，我们可提供数据与 API 对接能力；我们面向巴基斯坦移动智能客服场景，聚焦金融、业务、客服专用语言，更垂直。

- 傅浩

建议：香港在小语种优势要写清楚，香港在数据、语种、出海支持上有什么独特优势，要明确体现。乌尔都语要讲清边界，应用国家、场景范围、价值，便于评估。实时翻译缺少关键指标，不能只讲准确率，补充时延、并发、实时性等工程指标。整体逻辑要重构、对齐。

- 孙楠

问：目前经济效益不明显，作为战投项目，要强化战略价值。

答：内部测算中，单场景成功约80 万美元收入；5个场景规模化约 400 万美元收入；预计 2 年内、5 个项目以上可实现盈亏平衡；前提：产品成型后与海外国际公司产品对接；海外项目周期长，目前在推进落地。

- 大模型软硬一体高性能推理关键技术攻关

- 李玉峰

问：压缩 60%、显存降低55%，是不是4b的量化？混合精度怎么做？

答：采用 4bit + 8bit 混合精度量化。按模型每一层对精度的敏感度分层判断，不敏感层用 4bit 量化，敏感层保留 8bit。模型压缩～60%，显存降低～55%。

问：国产和英伟达机型都试过吗？昇腾 310P 迁移成功没？精度损失多少？

答：量化过程主要在英伟达服务器上完成，量化后模型可在英伟达、国产昇腾310P 运行；英伟达的精度损失＜5%，昇腾 310P上损失略高于 5%，但已做算子优化；仍在持续优化中。

问：只实现了训练，是特例还是通用？MoE 模型行不行？

答：目前支持定型、非 MoE 结构模型；MoE 模型暂不支持；主要针对华为昇腾芯片 做适配；华为难度最大，底层框架与训练卡（910 系列）差异大；损失函数、算子缺失，需要手写补齐；其他国产芯片相对简单。

问：310P现在能用在哪些方向？效果如何？

答：已落地场景政纪检、人大、档案馆、编办、审计、宁波污水处理等、海光、华为昇腾310P/360系列。效果：可用、达标，与英伟达有差距但满足信创要求。

- 刘佳伟

问：关于医疗一体机只支持九天？还是也支持 DeepSeek？

答：算力层统一，九天、DeepSeek 均可部署；政务领域：九天占比约 3 成；企业/视觉场景：更多用开源模型。

- 傅浩

问：华为自己做没做算子优化？你们的工作是不是自研？性能对比情况有吗？

答：华为算子优化不充分，框架多次重构（TBE、ATB、昇腾C）；我们补齐华为缺失的算子与损失函数，优化华为已有但效率低的算子，模型层面创新（自有知识产权）：混合精度量化、旋转量化、无损 KV 优化、量化 + 推理工程融合调度。不是简单把开源模型跑在昇腾上，而是深度改制优化。

- 有色金属（稀土）大模型研发

- 冯俊兰

建议：必须打通核心数据、核心流程、核心安全等；建立可AI感知、可操作、风险可控的落地环境；不做外围应用，要真正伴随生产、进入生产控制系统；把企业最关心的经济技术指标整合进产品体系。

- 陈盈盈

问：和通用模型比没意义，要和稀土/有色行业专业模型比，目前对手到什么水平？

业内唯一真正的稀土垂直大模型。通用模型问答、专业度、丰富度不如我们，差距近10 个点；中铝：有做铝行业模型，但和稀土不匹配；北方稀土：自研中，尚未成型；我们优势：深度绑定中国稀土集团，数据保密、专属、高壁垒，已成立央企创新联合体，25 年工信部验收超额完成指标。

建议：场景不聚焦：研发设计、生产运营特色没讲透，落点散；指标与新材料研发方向一致性不强，要更针对性；异常识别参考论文偏旧，需更新近年最新方案。

- 刘佳伟

问：恩菲也搞了个有色金属的模型，有了解吗？

答：目前可能没有对比。

- 孙楠

建议：目前成果转化偏公文、设备租赁，战略价值体现不足，建议丰富。

- 海洋大模型研发

- 李玉峰

问：预算 432、实际成本 432，完全一样太巧合，不符合常理。

答：最初批复预算：540 万；年终调整后最终：432 万；目前为预计实际成本，和批复一致，并非真实已发生支出完全相等。

问：在海南大学应用，你们基于九天的优势是什么？学校为什么用你们的？

答：与海大深度合作，需求明确、落地性强；海洋领域缺少高质量开源数据，我们和海大共建专属数据集；与九天团队紧密协同，在基座、训练、推理上获得专业支撑。

问：投入 432 万，预计多久回本？后续怎么市场化推广？

答：青岛大量水产企业由海大老师创办，可通过海大辐射产业客户；与海纳数字集团、海洋实验室合作，获取市场化订单；以产学研模式拉动传统业务转化。预计 1~2 年 可逐步收回成本。

- 傅浩

问：25年底才发布，怎么能成为 “行业主流模型”？海洋大模型很多，为什么只对标一个？

答：对标的是GPT，目前少数开源、可实测、可复现的海洋模型；其他海洋模型，大多只有新闻稿，无开源、无试用、无法对标。24 年有一版，25 年又更新，我们对标最新版做对比。

- 梁凌宇

问：为什么25年就结束了？

冯俊兰回答：转成了国家项目。

- 仓储调度大模型关键技术研究（2026）

- 刘佳伟

问：数据产权归合作单位，10 万条数据是完全给你们，还是脱敏后提供？核心业务数据是否开放？

答：数据仍在客户侧，我们可用但不占有；已中标物流平台项目，依托真实商业合作才能拿到数据；目前与物流集团谈判：至少可脱敏后授权使用，满足建模需求。

- 傅浩

问：仓储数据包含所有物流品类，还是限定领域？

答：目前聚焦：酒类、快消品；每个领域下包含几十～上百种细分品类；后续按行业领域扩展，不做全品类大而全。

- 陈盈盈

问：你们的微调、建模和通用大模型差别到底在哪？为什么要单独做一套？

答：业内主流工具只支持文本/语言模型；我们面向结构化和数值型数据，核心差异：需要专门的数值特征编码层；针对分类、预测、异常检测三类任务做架构适配；与纯文本模型在输入层、表征结构不同。

- 梁凌宇

问：主题是仓储调度，但目前只做了评估、分析、预测，没有真正调度优化。

冯俊兰回答：是先预测再调度，预测用于仓库资源提前配置、库存拐点判断、库内作业优化，后续引入强化学习，实现动态调度、自动优化。

- 国资央企大模型评测体系构建及公司级评测体系完善（2026）

- 刘佳伟

问：测评完成后发放什么证书？是否有新国标、码标等？是否具备国家权威性？

答：测评任务分两类：一是面向央企，由国务院国资委成立大模型工作组，我方为唯一组长单位，工信部电子标准院、中国电信为副组长单位；测评结果反馈给国资委及对应央企，属于部委委托任务，具备相应资质，结果主要面向国资委与央企，不对外发通用证书。二是集团内部，对行业大模型进行评测，结果作为年度研发成果考核依据。

问：是否为国资委下达任务、代表国家授权的测评机构？

答：是国资委任务，仅面向 98 家央企，无国家政府层面正式授权的大模型测评资质。国家层面未统一给企业授权，各部委口径不统一、各自管理。

问：材料中标准推进成效里的国标是否由你们主导？

答：国标由电子标准院主导，我方作为副组长参与，并将测评体系纳入其中；团标部分由我方主导牵头，为第一完成单位。

问：测评依据是什么？依据哪项国家标准？

答：目前依据国资委牵头发布的团标体系（通用 + 行业），同时牵头灵犀智能体相关国标编制，现有测评均基于这套体系。当前只到部委层面，未到国家统一层面，同时还在推进国际标准相关工作。

- 冯俊兰

问：与国外测评机构、国家实验室（如思南）是平行还是竞争关系？

答：已与业界主流测评体系对标：调研过业界十大主流评估体系，选取 18 大体系、二三十家单位对标；指标覆盖度取并集目标达 90%；模型绝对排名、相对排名结果与四大主流机构基本一致。

问：测评目的是牵引模型发展，建议走差异化路线，而非直接硬刚。项目特色与话语权如何？

答：项目两大特色：用户视角，区别于其他榜单的特定优化/打榜视角；真实行业数据，非公开通用数据，更贴近实际。依托央企场景可获取高价值真实行业数据，数据经集团盖章承诺，真实性有保障。

建议：聚焦行业能力测评做差异化，打造核心竞争力。

- 钱岭

问：行业模型覆盖面太广、落地难度大，是否应聚焦方向？覆盖面扩张后难以对外服务和收费，长期方向不清晰。

答：当前策略围绕国资委关注的行业开展，共同制定测评标准，优先做共性能力，防止数据造假；央企涉及行业虽多，但总量有限。

- 大模型基座及应用提升专项-模型试飞

- 刘佳伟

问：该项目是将 10 个项目串珠成链、打造示范落地，作为牵头单位，项目处在其中起到什么关键作用？

答：项目规划时，这些项目均依托生产基地开展试飞，评审研发内容为 10 个试飞内容。研究院作为协同创新部首创机制运营单位，在集团指导下，将项目自研能力与省公司落地场景进行匹配组队，在试飞过程中发现问题、解决问题，完成前中后全流程落地。

问：没看出项目处的关键作用。

答（科创部）：内部采用 “集省专” 模式，主建单位负责模型能力构建，主战单位（省公司）面向市场。行业大模型存在跨省复制难、能力无法沉淀问题，因此引入省公司，结合各省特色，以省公司应用项目为牵引，集团与省公司共同出资，将行业模型定制化开发纳入项目试飞。集团委托研究院负责10个大模型厂商基地设备运营，搭建一体化运营体系，敦促省公司推进工作，研究院承担北京节点，遵循 “去年研发、今年试飞” 迭代模式。

问：项目颗粒度不统一，存在24年、25年项目混杂情况。

答：以医疗项目为例，24 年研究院聚焦 301 和协和需求做导诊问诊，25 年在原有基础上结合福建特色需求延伸演进；讯飞项目与上午汇报的医疗项目成果完全区分，山东医疗项目借助试飞实现院前急救产品0突破。

- 梁凌宇

问：上午汇报的教育、水利、医疗等场景与试飞场景无延续性，是做差异化还是另有原因？是否为同一套体系/重新开发？

答：上午教育、医疗内容与下午配套内容底层架构、研发团队完全一致，24 年研发功能，25 年在省公司落地试飞，仅为功能点延伸演进。

答：采用错期安排，24 年研发 25 年验证，25 年研发 26 年验证，避免重复投入。能力构建资金投入在 24 年，25 年为定制化开发等试飞相关投入。

问：上午教育场景与本次落地内容完全不同，两者关系是什么？

答：底层架构、研发团队一致，仅功能点不同，是功能的延伸和演进。

问：材料第九页基本信息中的项目投入，是 24 年还是 25 年的投入？

答：仅为25年试飞相关的小额度资金，用于定制化开发、能力迁移、专业公司驻场及额外人头费等；核心能力构建在 24 年已完成投入。